## Slide 1
内部维护同步 · 北京时间
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向项目维护者的日报：能力盘点、近期变更、风险与下一步。
2026-09-12
Spring Boot 3 + Vue 3
教程第 14 期已收口
代码仓已连续多日无业务提交 · 未关闭 Issue 3 项 · 仓库未配置持续集成

## Slide 2
01 / 今日要点
仓库扫描结论一览，数据截至 2026-09-12 北京时间
2026-09-12
0
近 7 日提交
主仓无新业务变更
14
最新教程期次
微服务改造已完成
3
未关闭 Issue
含 1 个生成链路缺陷
无
项目级 CI
未检出 Actions 流水线
阅读结论
最近一次业务提交为 2025-08-26（教程第 14 期：微服务改造完成）。近 7 日、近 30 日均无代码变更。能力面已闭环教学大纲，维护重心应转向缺陷修复、依赖升级与工程卫生。

## Slide 3
02 / 项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，单体与微服务双轨并存
2026-09-12
定位与受众
产品形态
用户描述需求后流式生成网站或应用，支持预览、可视化改稿、一键部署与源码下载。
教学定位
对标大厂 AI 编程产品的全栈教程：智能体、工作流、微服务与可观测性一次讲透。
核心对象
用户与管理员双角色；主数据为用户、应用、对话历史三张表。
交付形态
根目录完整单体，另含七模块微服务目录与独立前端工程。
技术栈快照
后端
Java 21 · Spring Boot 3.5.4
AI
LangChain4j 1.1 · LangGraph4j 1.6-rc2
前端
Vue 3.5 · Vite 7 · Ant Design Vue 4
数据
MySQL · Redis Session · Redisson
微服务
Cloud Alibaba · Dubbo 3.3 · Nacos
可观测
Actuator · Prometheus · Grafana

## Slide 4
03 / 核心能力
四大产品能力已在单体与前端落地，工作流节点可编排
2026-09-12
智能代码生成
需求描述自动路由生成策略
HTML / 多文件 / Vue 工程三种模式
工具调用写改读文件，SSE 流式可见
可视化编辑
生成结果实时预览
点选页面元素后对话改稿
原生全量修改 + 工程增量修改
一键部署分享
部署到云端并自动截封面
可分享访问地址 + 源码下载
截图服务已拆为独立微服务
企业级管理
用户 / 应用 / 对话后台管理
精选应用与权限注解拦截
AI 调用指标与系统监控

## Slide 5
04 / 架构与模块
单体包结构清晰；微服务按用户、应用、AI、截图拆分
2026-09-12
单体后端
controller · ai · core · monitor 等包
微服务
user / app / ai / screenshot 等七模块
前端页面
首页、对话、编辑与管理后台
工作流
采图、增强、路由、生成、质检、构建
数据表
user、app、chat_history 三张主表
监控
模型指标采集与 Grafana 面板

## Slide 6
05 / 近期进展
近 7 日无提交；右侧为仓库内仍有效的最近里程碑
2026-09-12
近窗观察
0
近 7 日 git 提交数
最近业务提交：2025-08-26
说明：教程第 14 期微服务改造完成
仓库累计提交：60
中间态提交标注勿单独使用
日报文档 PR 持续出现，未合入主仓
08-12
第 10 期
LangGraph4j 工作流与图片并发收集
08-13
第 11 期
并发、实时、限流、Prompt 审查与成本
08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性（Prometheus / Grafana）
08-26
第 14 期
微服务改造收口（Dubbo + Nacos + 截图服务）

## Slide 7
06 / 数据与指标
左侧为仓库可核验数字；右侧业务指标待生产环境补齐
2026-09-12
Chart: 关键提交日（2025，节选）
| 07-24 | 07-30 | 08-06 | 08-12 | 08-13 | 08-26
提交次数 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10
上图为历史教学冲刺节奏，不代表近 7 日活跃度。2026 年主仓无业务提交。
287
Java 文件
单体 169 / 微服务 118
15
Java 测试类
工作流与解析为主
17
Vue 页面组件
含管理与对话页
6
后端 Controller
应用 / 用户 / 工作流 SSE
业务指标待补齐
生成成功率、Token 成本、部署转化、P95 时延需对接 Grafana 与生产库。当前仅具备采集端：Actuator Prometheus 与 AiModelMetricsCollector。

## Slide 8
07 / 风险与问题
按阻塞程度排序，均来自仓库与公开 Issue，非推测事故
2026-09-12
高
Vue 工程生成链路缺陷
Issue #5：DeepSeek 推理接口要求 assistant 消息带 reasoning_content，LangChain4j 1.1.0 未对齐，工具调用后二次请求失败。社区确认换模型可绕过，主仓尚未合入补丁。
中
前端安装路径易踩坑
Issue #81：清华镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@6，新手按教程切源后 npm install 失败。文档未给出官方源回退说明。
中
双轨代码与依赖陈旧
单体与微服务并行维护，第 14 期中间态提交明确不可单独使用。LangGraph4j 仍为 rc2；内嵌 LangChain4j 源码含调试输出。
中
无项目 CI，质量不可见
仓库无 GitHub Actions / 测试门禁。15 个测试类偏集成与外网依赖，日报无法给出绿红结论。告警规则文件仍为空。

## Slide 9
08 / 下一步计划
建议按「先恢复生成、再降低教学摩擦、后补工程」推进
2026-09-12
01
修复 Vue 工程生成
为推理模型补齐 reasoning_content，或文档明确可用的非推理模型组合，关闭 Issue #5。
02
修正前端安装说明
README 增加官方 npm 源与镜像失败回退步骤，避免 Issue #81 类阻塞。
03
补最小 CI 门禁
对单体模块跑不依赖外网的编译与单测；前端增加 type-check 工作流。
04
清理内嵌拷贝源码
移除调试打印，评估升级 LangChain4j 与 LangGraph4j 稳定版。
05
评估需求 #65
联网搜索可增强生成时效，但需先保证现有工具调用链路稳定。

## Slide 10
09 / 总结
教学能力面已闭环，维护窗口应转向稳定性。
能力齐备
生成、预览改稿、部署与后台均已落地，可作为教学基线。
活跃停滞
近 7 日零提交。阻塞是 Issue 5 的推理兼容，不是功能缺口。
下一步清晰
先修生成链路，再补安装文档与 CI，看板待生产指标接入。
下次同步仍为次日日报 · 文件 docs/reports/project-status-2026-09-12.pptx · 仅新增报告，未改业务代码