## Slide 1
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother 项目维护者汇报
北京时间 2026-06-23
4
核心能力
7
微服务模块
14
测试类
0
CI 工作流
状态结论：功能面已覆盖生成、编辑、部署与管理，近期仓库提交活动不活跃；下一步建议聚焦自动化验证与生产配置收口。

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
项目概览
定位
面向用户自然语言需求，生成可预览、可部署、可下载的网站应用；项目以 AI 开发实战与后端架构设计为主线。
技术底座
后端：Spring Boot 3、Java 21、LangChain4j、LangGraph4j、MyBatis-Flex、Redis、COS、Selenium。
前端体验
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，覆盖首页创建、对话生成、实时预览、部署弹窗、应用编辑与后台管理。
架构状态
仓库同时保留完整单体应用与微服务改造版本；微服务拆分为 common、model、client、user、app、ai、screenshot。
读数范围：README / src / frontend / microservice / git log
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
02

## Slide 3
CURRENT CAPABILITIES
当前能力
01
智能代码生成
根据提示词选择生成类型，支持 HTML、多文件与 Vue 项目生成，并通过 SSE 实时输出执行过程。
02
可视化编辑
应用预览区支持编辑模式，前端可收集选中元素信息并把上下文带回 AI 对话修改。
03
部署与下载
提供部署接口、部署成功弹窗、静态资源访问、封面截图与项目源码 ZIP 下载能力。
04
企业级管理
覆盖用户、应用、聊天历史、精选应用、权限校验、限流、缓存和监控端点等管理能力。
能力闭环
需求输入
AI 生成
实时预览
部署分享
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
03

## Slide 4
ARCHITECTURE MAP
主要模块与架构
前端应用
Vue 3 / TypeScript
Ant Design Vue
Pinia / Router / Axios
页面：Home、Chat、Edit、Admin
单体后端
Spring Boot 3 / Java 21
Controller / Service / Mapper
AI 工作流、工具调用、部署下载
监控与限流
微服务版本
common / model / client
user / app / ai / screenshot
Dubbo + Nacos 跨服务调用
模块边界已成型
Redis / MySQL / COS / Selenium / Prometheus
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
04

## Slide 5
RECENT CHANGES
昨日 / 近期变更
1
无提交记录
近 7 天
无代码变更记录。
2
微服务改造完成
2025-08-26
完成 user、app、ai、screenshot 等模块拆分。
3
Dubbo + Nacos
2025-08-26
Dubbo + Nacos 跨服务调用收束。
4
可观测性
2025-08-14
加入 Prometheus、Grafana 与 AI 指标采集。
5
部署上线
2025-08-14
补充生产样例与前端部署配置。
提示：最近 12 个提交均来自教程阶段推进，本页以 git log 记录为准。
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
05

## Slide 6
DATA SNAPSHOT
数据 / 指标要点
7
微服务模块
348
源码相关文件扫描项
14
Java 测试类
6
后端 Controller
0
CI 工作流
指标解读
当前指标来自静态仓库扫描，可作为日报趋势基线。建议后续接入真实运行数据：应用生成量、部署成功率、AI 调用成本、平均生成时延、错误率。
测试 / CI 状态
未发现 .github/workflows。后端具备 spring-boot-starter-test 与测试类；前端具备 build、type-check、lint 脚本，但仓库内无最新自动化运行记录。
本次报告未执行业务测试，仅验证 PPT 生成与文本占位符
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
06

## Slide 7
RISKS & BLOCKERS
风险与阻塞
1
配置安全与落地
application.yml 中包含本地 MySQL、Redis、AI Key、COS、DashScope、Pexels 等样例配置，生产密钥和环境隔离需要持续校验。
2
自动化质量缺口
未发现 CI 工作流；AI、截图、浏览器、外部图片搜索相关测试可能依赖外部服务，稳定回归能力不足。
3
单体与微服务并存
两套后端结构并行存在，后续需要明确主线交付路径、配置口径和部署拓扑，避免重复维护成本。
4
AI 成本与稳定性
流式生成、多模型路由、重试与质量检查会放大 Token 成本；需要指标闭环和限流策略持续验证。
5
运维依赖复杂
部署、截图、对象存储、Redis、Nacos/Dubbo 等链路较长，端到端可用性需要环境化验证。
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
07

## Slide 8
NEXT ACTIONS
建议下一步
1. 建立 CI 基线
新增后端 Maven 测试、前端 type-check/build/lint 的 GitHub Actions；对外部依赖测试做分组或 mock。
2. 收口环境配置
把生产样例、AI Key、COS、DashScope、Pexels、Redis/MySQL 等配置统一为环境变量和样例文档。
3. 明确架构主线
决定单体与微服务的维护边界，补充模块启动顺序、Nacos/Dubbo 依赖和部署拓扑说明。
4. 建立产品指标
记录生成请求量、成功率、部署成功率、平均生成耗时、错误类型和 AI 成本，形成日报可观测数据源。
5. 强化端到端验证
覆盖创建应用 → 对话生成 → 预览编辑 → 部署 → 下载代码 → 管理后台的关键路径。
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
08

## Slide 9
OPEN ITEMS
未完成项
1
工程化
缺少 CI 工作流
测试依赖分层未固化
报告指标仍需自动采集
2
产品化
精选案例与运营指标待接入
可视化编辑体验需持续验证
应用模板/生成类型可继续扩展
3
运维化
微服务部署说明待完善
Nacos/Dubbo 环境校验待自动化
AI 成本与限流看板需闭环
数据来源：README / 目录结构 / git log / 配置扫描
09

## Slide 10
总结
能力闭环已成型，下一阶段重点是工程化与可观测闭环
保
保持
生成、编辑、部署、管理四大产品能力已在代码结构中体现。
补
补齐
CI、测试分层、配置文档、真实业务指标仍是维护者优先级。
聚
聚焦
用端到端路径和运行指标验证微服务改造后的交付可靠性。
2026-06-23
日报文件
docs/reports/project-status-2026-06-23.pptx