## Slide 1
yu-ai-code-mother
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向维护者与核心团队
2026-08-07（北京时间） · 自动化日报

## Slide 2
项目概览
定位
企业级 AI 代码生成平台教学实战项目，对标大厂零代码应用生成场景。
技术栈
Spring Boot 3.5 · LangChain4j · LangGraph4j · Vue 3 · Redis · 微服务（Dubbo/Nacos）。
仓库结构
单体主工程、微服务多模块、Vue 前端与可观测配置（Prometheus/Grafana）并存。
主线状态
HEAD 仍为教程第 14 期微服务改造完成态（893918c，2025-08-26）。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2 / 10

## Slide 3
核心能力
智能代码生成
需求描述驱动策略选择，工具调用写代码，流式输出实时反馈。
可视化编辑
选中页面元素并与 AI 对话，支持增量或全量修改直至满意。
一键部署分享
云端部署、自动截取封面、分享访问链接，并支持源码下载。
企业级管理
用户与应用管理、精选案例，以及 AI 调用与系统性能监控。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
3 / 10

## Slide 4
模块架构一览
单体与微服务双轨并存，前端为独立 Vue 工程
主仓能力域
单体主工程
ai / core / langgraph4j / monitor / ratelimiter / service
前端 Vue 3
应用广场、对话生成、可视化编辑、管理后台
可观测
Prometheus + Grafana AI 模型看板配置
微服务模块
yu-ai-code-ai
AI 生成与工具调用服务
yu-ai-code-app
应用业务与编排
yu-ai-code-user
用户与权限
配套模块
screenshot · common · model · client
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
4 / 10

## Slide 5
近期进展
近 7 日关键信号
业务代码：近 7 日 master 无新业务提交，主线稳定在微服务完成态。
日报自动化：08-01 至 08-05 连续 Draft PR；昨日（08-06）未见对应日报。
功能提案：#66 You.com 联网搜索仍 OPEN，配套 Issue #65。
缺陷跟踪：#5 Vue 生成 reasoning_content 缺失仍未关闭。
教程主线：第 9–14 期已覆盖可视化修改、工作流、优化与微服务。
0
近 7 日业务提交
2
开放 Issues
1
功能 PR 待审
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
5 / 10

## Slide 6
数据与指标要点
以下为仓库侧可观测占位说明，并非生产运行时的实时数据
14+
教程期数覆盖
至微服务改造完成
7
微服务子模块
ai / app / user 等
15
测试类文件
工作流与工具覆盖
—
生产运行指标
接入监控后填充
建议纳入日报的运行指标
AI 调用成功率与 Token 成本；生成任务 P95 时延；部署成功率；前端核心路径错误率；Grafana 告警数。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
6 / 10

## Slide 7
风险与问题
高
Issue #5 未关闭
Vue 项目生成提示 reasoning_content 字段缺失，影响核心生成体验。
中
功能 PR 长期挂起
PR #66（You.com 搜索）自 07-26 起 OPEN 未合入，价值与密钥配置待评审。
中
缺少业务 CI 门禁
仓库无业务向 GitHub Actions；仅有历史 Copilot 动态检查，质量闸缺失。
低
日报合入滞后
连续 Draft 日报未合入 master，文档沉淀与检索成本上升。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
7 / 10

## Slide 8
下一步计划
01
修复 #5
复现 Vue 生成 reasoning_content 缺失并合入修复。
02
评审 #66
评估 You.com 搜索价值、密钥与安全配置后决定合入。
03
补齐最小 CI
增加后端单测与前端 lint 的基础 GitHub Actions 门禁。
04
指标进日报
从 Grafana / Prometheus 抽取 3–5 个关键运行指标。
05
报告治理
合入或归档历史 Draft 日报，避免分支长期堆积。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
8 / 10

## Slide 9
CI / 测试现状
测试资产
后端 src/test 含 Facade、Parser、工作流与工具测试。
前端具备 eslint、vue-tsc、prettier 脚本。
工作流含 CodeGen / Concurrent / Subgraph 测试类。
近期未见自动化回归结果入库。
CI 流水线
无 .github/workflows 业务 CI 配置。
最近 Actions 为 Copilot 动态检查（2026-03，成功）。
日报依赖临时构建环境，未写入业务 package。
建议：PR 触发 mvn test 与 npm run lint。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
9 / 10

## Slide 10
今日结论
平台能力完整、主线稳定；近期以文档自动化为主，业务推进取决于缺陷修复与提案评审。
能力
生成 / 可视化编辑 / 部署 / 管理 / 微服务 / 可观测齐备
进展
近 7 日无业务提交；日报持续产出；#66 待审
风险
#5 体验缺陷 · CI 门禁缺失 · Draft 日报堆积
行动
修 #5 → 审 #66 → 加 CI → 指标入报 → 报告治理
2026-08-07 · yu-ai-code-mother