## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台｜yu-ai-code-mother
生成日期：2026-06-12（北京时间）
受众：项目维护者 / 团队
0
近 7 天提交
静态仓库分析
15
Java 测试文件
AI / 工作流 / 工具
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue
资料范围：README、主要模块目录、配置文件、最近 git 提交

## Slide 2
2
项目概览
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
02
定位
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台教学项目，强调 AI 智能体、AI 工作流、后端架构设计与全栈落地。
当前报告基于代码仓库静态分析，运行期业务数据需接入监控后补充。
AI
4
核心能力
生成、编辑、部署、管理
3
主要工程
后端 / 前端 / 微服务
8123
单体端口
API context=/api
BE
技术主线
Java 21 / Spring Boot / LangChain4j / MyBatis-Flex / Redis / Selenium / COS / Actuator
FE
前端主线
Vue 3 / TypeScript / Ant Design Vue / Pinia / Vue Router / Vite / Axios
OK
状态判断
功能骨架完整，微服务拆分已成型；短板集中在运行环境、密钥配置、CI 自动化和真实业务指标沉淀。

## Slide 3
3
当前能力：从需求到可访问应用
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
03
输入需求
AI 生成代码
实时预览/编辑
部署分享
管理监控
01
智能代码生成
用户输入需求后，AI 自动选择生成策略并通过 SSE 流式返回。
支持 HTML、多文件、Vue 工程三类模式。
02
可视化编辑
生成应用可实时预览；README 描述支持选中元素后与 AI 对话修改页面。
03
部署与下载
提供部署接口、源码 ZIP 下载能力；Vue 工程生成后会执行构建。
04
管理后台
用户/应用管理、精选应用、查询编辑；监控端点暴露 prometheus。
能力覆盖“创建 → 生成 → 预览 → 部署 → 管理”的闭环，但真实运行仍依赖外部服务配置。

## Slide 4
4
主要模块与职责边界
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
04
AI
CODE
BE
单体后端
Spring Boot 3 / Java 21
应用、用户、对话、静态资源 API
FE
Vue 前端
Vue 3 + TypeScript
主页、对话页、管理页
MS
微服务工程
common/model/client/user/app/ai/screenshot
Dubbo + Nacos
OBS
监控与资源
Actuator + Prometheus
Selenium 截图 / COS 上传
模块判断：单体项目仍是完整业务入口，微服务目录体现拆分后的演进路线。

## Slide 5
5
昨日 / 近期变更
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
05
近 7 天
0 条提交
截至 2026-06-12，本地 git log --since=2026-06-05 未返回提交。报告中不虚构昨日进展。
当前分支：cursor/bc-68efa04b-99f5-4f7e-97bb-3d6ae2a9f12c-d4f1
最近可见提交集中在 2025-08-26
893918c
微服务改造完成，包含完整单体项目代码
966b2e5
Dubbo + Nacos 跨服务调用中间态
0a1acfe
截图服务拆分中间态
472adc9
应用服务拆分中间态
i
解读
近期无新增代码活动；项目状态更适合围绕已具备能力、运行化缺口、自动化质量保障推进。

## Slide 6
6
数据 / 指标要点
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
06
15
后端测试文件
AI、工作流、工具、截图、解析
4
README 核心能力
生成、编辑、部署、管理
3
代码生成模式
html / multi_file / vue_project
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows
OBS
已具备的可观测入口
Actuator 暴露 health、info、prometheus；仓库包含 prometheus.yml 与 Grafana 配置，可继续接入业务指标面板。
MET
运行数据口径待接入
当前日报无法从静态信息获得 DAU、AI 调用量、部署成功率、平均生成耗时；建议由埋点与监控面板提供。
指标结论：代码层已有监控基础，但“项目状态”仍以静态工程信号为主，需补齐真实运行数据闭环。

## Slide 7
7
测试与 CI 状态
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
07
A
可运行命令
后端：./mvnw test
单体启动：./mvnw spring-boot:run
微服务测试：./mvnw -f yu-ai-code-mother-microservice/pom.xml test
前端：npm run build / npm run lint
B
当前状态
未发现 GitHub Actions 工作流
根 POM 引入 spring-boot-starter-test
前端提供 build、lint、openapi2ts
部分测试依赖外部服务，默认稳定性不足
建议：先拆出不依赖外部服务的单元测试门禁，再将 AI / 浏览器 / 网络类测试归入集成测试或手动验收集。

## Slide 8
8
未完成项：产品化与运行化缺口
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
08
CFG
外部配置
MySQL、Redis、DeepSeek / DashScope、COS、Pexels 等仍需真实环境与密钥。
SVC
微服务运行
用户、应用、截图服务依赖 Nacos / Dubbo 注册与服务发现。
DEP
部署链路
Vue 构建依赖 Node/npm，截图依赖 Headless Chrome / ChromeDriver。
QA
质量门禁
CI 缺失，自动化测试没有稳定分层；部分测试访问外部网络。
TODO
遗留痕迹
AI 模块存在 LangChain4j TODO 与调试输出线索，需清理或确认来源。
RUN

## Slide 9
9
风险与阻塞
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
09
高
密钥与外部服务缺口
默认配置含 API Key 占位、COS 占位；没有真实配置时核心 AI / 部署 / 截图链路不可用。
中
集成测试稳定性
AI、截图、图片搜索、工作流测试可能依赖网络、浏览器、数据库、Redis。
中
微服务环境复杂度
Nacos、Dubbo、各服务端口与配置需要统一启动编排，否则跨服务调用难以验收。
中
CI 缺失
没有自动化构建/测试门禁，后续多人维护时回归风险较高。
风险优先级建议：先解决“可运行 + 可验证”，再扩展体验优化和运营指标。

## Slide 10
10
建议下一步
yu-ai-code-mother 日报
资料来源：README、主要模块目录、git log、配置文件静态分析
10
A
优先级 A：可运行基线
1. 补齐本地/测试环境配置说明
2. 提供 MySQL、Redis、Nacos、Chrome 的启动脚本或 compose 替代方案
3. 明确 AI/COS/Pexels 密钥注入方式
B
优先级 B：质量门禁
1. 新增最小 CI：后端编译 + 前端 build
2. 单元测试与集成测试分层
3. 将外部依赖测试设为可选 profile
C
优先级 C：状态指标
1. 补齐 AI 调用量、错误率、生成耗时
2. 记录部署成功率与截图成功率
3. 将 Prometheus/Grafana 面板纳入日报数据源
行动原则：围绕“能跑、能测、能观测”收敛，减少后续功能迭代的不确定性。

## Slide 11
11
总结
yu-ai-code-mother 日报
SUM
项目健康判断
能力闭环较完整，单体与微服务两条路线并存；当前更像“功能成型、运行化待加强”的阶段。
GIT
近期事实
近 7 天无提交；最近可见变更集中于微服务改造完成与各服务拆分中间态。
NXT
团队关注点
补齐运行环境、CI 门禁、真实指标来源后，项目状态汇报可从静态分析升级为运营分析。
今日结论
以“稳定可运行、自动可验证、指标可观察”为下一阶段主线。
project-status-2026-06-12.pptx
11