## Slide 1
STATUS
第 14 期基线
HEAD 停滞 378 天
开放 Issue 3 项
CI 构建 未配置
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
面向项目维护者与教学团队的运行快照
2026-09-08 · 北京时间
AI 零代码应用生成平台 · 单体与微服务并存 · 教程第 14 期完成态

## Slide 2
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，当前处于第 14 期微服务改造完成态。
定位
用户描述需求，平台用智能体与工作流生成可预览、可编辑、可部署的网站应用。
受众
编程导航学员与维护者；对标大厂 AI 应用生成器的全栈教学项目。
形态
根目录保留完整单体；microservice 目录提供 7 模块拆分。
基线
HEAD 893918c（2025-08-26）。近 7 日与近 30 日均无业务提交。
技术栈快照
Spring Boot 3.5.4 / Java 21
LangChain4j 1.1.0
LangGraph4j 1.6.0-rc2
Vue 3.5 + Vite 7 + AntDV
Dubbo 3.3 + Nacos
Redis / Redisson / MySQL
Prometheus + Grafana

## Slide 3
四大核心能力
智能代码生成
按需求路由 HTML、多文件或 Vue 工程。通过工具写改删文件，并用 SSE 流式展示推理与执行过程。
可视化编辑
在预览页选中元素后与 AI 对话。原生模式全量改写，工程模式做增量补丁，直到页面满意为止。
一键部署分享
部署到云端并自动截取封面，产出可访问地址；同时支持把完整项目源码打包下载。
企业级管理
用户、应用、对话后台与精选置顶；配套 Prompt 审查、限流、多级缓存与可观测性。

## Slide 4
模块与运行形态
单体后端 src/
154
Java 源文件
6
HTTP Controller
15
测试类
3
数据表 user / app / chat
微服务 七个模块
common
通用能力与工具
model
实体与枚举
client
Dubbo 服务接口
user
账号登录与权限
app
应用生命周期与对话
ai
生成、路由、工具、工作流
screenshot
封面截图与对象存储
前端页面
01 首页创建与精选列表
02 应用对话与实时预览
03 应用信息编辑
04 登录与注册
05 管理：用户
06 管理：应用
07 管理：对话历史

## Slide 5
近期进展
观察窗口：2026-09-01 至 2026-09-08（近 7 日优先）
0
近 7 日业务提交
master 无新提交，能力面与昨日一致。
0
近 30 日业务提交
最近业务提交仍是 2025-08-26 第 14 期。
15+
日报 Draft PR
PR #94 至 #105 均未合并，今日再开一份。
昨日与基线对照
昨日
自动化日报 PR #105 已开（Draft），覆盖能力基线、Issue 与 CI 缺口。
代码
能力停在智能路由、可视化修改、LangGraph 工作流、限流审查与微服务拆分。
社区
Issue 无新增无关闭；#5 仍有学员跟进，#81 作者改用 yarn，镜像避坑未写入文档。
结论
维护节奏以教学答疑与自动化汇报为主，产品代码进入长静止窗口。

## Slide 6
数据与指标要点
60
累计 Git 提交
集中在 2025 年 7–8 月
272
后端 Java 文件
单体 154，微服务 118
8
前端业务页面
用户端 5，管理端 3
3
开放 Issue
缺陷 / 安装 / 提案 各 1
仓库可核验指标
HEAD 893918c，作者 1-鱼皮，2025-08-26
教程第 4–14 期提交均可在仓库追溯
数据模型：user、app、chat_history
监控清单：prometheus.yml 与 Grafana JSON
运行指标采集缺口
本环境无生产或预发实例，下列业务指标无法采集：
日活、应用创建量、部署成功率
Token 消耗、流式首包时延、失败率
限流触发次数、Prompt 拦截次数

## Slide 7
质量与 CI 状态
GitHub Actions
仓库没有构建、测试或前端 lint 工作流。仅有 Copilot coding agent，最近成功运行于 2026-03-09，与产品回归无关。
判定
无法从 CI 证明主干可编译、可启动或前端可构建。合并日报也不会触发质量门禁。
本地测试资产
15 个 Java 测试类，覆盖门面、解析、路由、截图与 LangGraph
多数依赖真实模型密钥和外部 API，空环境很难跑通
前端有 lint、type-check、build，没有自动化单测脚本
建议最小门禁
1
mvn -DskipTests compile
2
可离线的解析器单测
3
前端 npm ci 与 lint
4
密钥只用本地配置，禁止入库

## Slide 8
风险、阻塞与未完成项
高
#5 Vue 生成缺 reasoning_content
DeepSeek 推理接口升级后，assistant 消息需带回推理字段。LangChain4j 1.1.0 未对齐，工具二次调用失败。已有学员复现，可换模型或打补丁。
中
#81 清华 npm 镜像 404
tuna 源缺少 @vitejs/plugin-vue@6。作者改用 yarn 可以装上，但 README 没写镜像避坑，后端学员仍容易卡在第一步。
中
文档 双形态长期并行
单体与微服务同时维护。中间态提交已标明不可单独使用，默认启动路径却没在文档置顶，新人容易选错工程。
低
#65 You.com 搜索提案
拟为 Vue 工程模式增加联网搜索工具。目前没有评论、也没有评审结论，不应默认开工。

## Slide 9
建议的下一步
01
修复 #5 工具调用链路
为 DeepSeek 推理消息补 reasoning_content，或在文档里写明推荐非推理模型，并补一条可复现的回归说明。
02
写清前端安装避坑
README 增加官方源、npmmirror 与 yarn 备选，关闭或转问答 #81，降低后端学员在安装阶段流失。
03
补最小 CI 门禁
先做编译、无密钥单测和前端 lint，证明主干可构建，再讨论覆盖率。
04
明确默认运行形态
README 置顶：跟教程用单体；拆分演练用 microservice，并链到第 14 期完成提交。
05
治理日报与提案
合并或关闭堆积的 Draft 日报；#65 先评审成本与隐私，再决定是否进工具箱。

## Slide 10
今日结论
能力完整、代码静止、社区问题仍在、质量门禁缺位。
能力已闭环
生成、编辑、部署、管理与微服务拆分均已在第 14 期落地，可继续作为教学主线。
主干进入长静止
业务提交停留在 2025-08-26。近 7 日变化只有自动化日报，产品面没有增量。
学员路径有坑
#5 阻断 Vue 工程生成，#81 阻断前端安装。这两个不修，完课体验会被打断。
下一步要收敛
先修缺陷与文档，再补 CI；提案与日报堆积先治理，避免并行分叉。