## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother
状态判断
核心闭环已成型，交付链路需补强
运行日：2026-06-25（北京时间）
Ocean Gradient
Teal Trust

## Slide 2
OVERVIEW
项目概览
定位
企业级 AI 代码生成平台
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3，覆盖从需求输入、AI 生成、实时预览到部署分享的产品闭环。
面向项目维护者 / 团队
1
需求输入
用户描述应用诉求
2
AI 生成
路由生成类型并流式产出代码
3
预览编辑
iframe 预览与元素级对话修改
4
部署分享
部署、截图封面、下载源码
一句话状态：已具备核心产品闭环；下一阶段重点是验证、交付、配置治理与双轨架构收敛。

## Slide 3
CAPABILITIES
核心能力
AI
智能代码生成
支持 html / multi_file / vue_project 三类生成模式，AI 自动选择策略并生成文件。
SSE
SSE 流式对话
后端流式返回生成过程；前端展示历史、进度与实时结果。
UI
预览、编辑与下载
应用实时预览、可视化选中元素后继续对话修改，并支持源码 ZIP 下载。
DEP
部署分享与封面
一键部署生成访问地址，自动截图封面并沉淀精选案例展示。
OPS
后台管理与监控
应用、用户、聊天历史管理；Actuator + Prometheus + AI 指标采集。
RL
限流与缓存基础
Redisson 用户级限流，Redis / Caffeine 等基础设施支撑高并发与成本治理。
能力分布：从 AI 编排到应用交付已覆盖主路径，工程化验证和生产配置是当前主要补强点。

## Slide 4
ARCHITECTURE
模块地图
单体后端
• controller / service / mapper
• ai / core / langgraph4j
• monitor / ratelimiter
• model / DTO / VO
Java 21
Spring
前端应用
• Vue 3 + TypeScript + Vite
• Ant Design Vue / Pinia
• AppChatPage 实时预览
• 管理页与 OpenAPI 接口层
Vue
Vite
微服务拆分版
• common / model / client
• user / app / ai / screenshot
• Spring Cloud Alibaba
• Dubbo + Nacos 跨服务调用
7 模块
Dubbo
主线判断：仓库同时保留单体与微服务版本，利于教学演进，也带来版本漂移与重复治理压力。

## Slide 5
RECENT CHANGES
近期进展
最近 7 天按运行日未发现新增提交；以下为仓库最新可见提交脉络。
2025-08-14
部署上线
补齐应用部署、访问、下载等上线链路。
2025-08-14
可观测性
引入 Actuator / Prometheus 与 AI 指标采集。
2025-08-26
微服务改造
拆分 common、model、client、user、app、ai、screenshot。
2025-08-26
改造完成
形成完整单体项目代码 + 微服务版本并存状态。
近期状态解读：功能主线已完成多轮课程式迭代，当前分叉集中在“单体稳定可用”和“微服务化演进”两条轨道。

## Slide 6
METRICS
数据 / 指标要点
3
代码生成模式
287
Java 文件
7
微服务模块
14
后端测试文件
17
Vue 文件
3
核心数据表
可观测性基础
• Actuator 暴露健康与运行状态
• Prometheus 注册 AI 模型调用指标
• 请求数、错误数、Token、响应时间可采集
• 业务转化、部署成功率等需接入真实环境后沉淀
今日指标口径
本页使用静态仓库扫描结果；线上访问量、生成成功率、平均耗时等运行指标暂无生产数据输入。建议后续从 Prometheus / 日志链路汇总至日报。
仓库扫描
可接入运行时

## Slide 7
QUALITY
测试与 CI 状态
1
后端测试
14 个 *Test.java，覆盖代码解析、AI 生成、LangGraph 工作流、截图与图片工具。
已配置
2
前端脚本
存在 build、type-check、lint、format、openapi2ts；未发现前端测试脚本。
部分覆盖
3
CI / CD
未发现 .github/workflows、GitLab CI、Jenkinsfile 或容器编排配置。
缺口
最近状态：本次日报未执行业务测试，仅对仓库配置和报告产物做生成校验。

## Slide 8
RISKS
风险与阻塞
高
配置安全
application.yml 与 prod sample 中存在 API Key 占位、默认密码和部署占位信息。
中
自动化交付
未发现 CI/CD 与容器化配置，验证链路依赖本地命令。
中
双轨代码
单体与微服务代码并存，POM 版本存在漂移风险。
中
测试可重复性
多项 AI / 图片 / 工作流测试依赖外部服务，稳定性与成本需要隔离。
低
代码整洁度
可见 TODO、调试输出与 printStackTrace，后续需纳入治理。
阻塞判断：目前未看到代码级阻断主流程的问题；阻塞主要来自生产凭据、自动化验证和架构治理。

## Slide 9
NEXT STEPS
建议下一步
1
配置与环境治理
• 拆分本地 / 生产配置模板
• 移除默认密码与敏感占位
• 补充启动前置检查清单
2
自动化验证
• 新增后端基础单测工作流
• 前端 type-check / build 纳入 CI
• 隔离外部 AI 集成测试
3
交付链路
• 补充 Docker / Compose 示例
• 沉淀部署参数说明
• 接入部署成功率与耗时指标
4
架构收敛
• 明确单体与微服务维护边界
• 统一 Spring Boot 版本
• 识别重复代码并建立同步策略
优先级建议：先补“可安全运行 + 可自动验证”，再推进“可稳定交付 + 可持续演进”。

## Slide 10
READY
TO
HARDEN
总结
项目状态：核心能力完整，工程化进入补强阶段
1
已完成
AI 生成、流式对话、预览编辑、部署分享、后台管理与监控基础已形成闭环。
2
近期重点
最新提交聚焦微服务改造，可观测性与部署链路已进入项目主线。
3
主要风险
生产配置、CI/CD、外部依赖测试和单体/微服务版本漂移需要治理。
4
建议方向
优先补齐自动化验证和配置安全，再推进部署指标和架构边界收敛。
报告路径：docs/reports/project-status-2026-06-25.pptx