## Slide 1
DAILY STATUS · 内部汇报
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向项目维护者与研发团队的仓库盘点：能力、近期变更、风险与下一步。
汇报日期
2026-08-27
时区
北京时间
基线提交
893918c
受众
维护者 / 团队
数据来源：README、主模块目录、git 历史（近 7 日优先）与测试/监控配置盘点

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
2 / 10
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，单体与微服务双轨并存
平台定位
用户用自然语言描述需求，平台自动选择生成策略、调用工具写出代码，并以流式输出展示执行过程。生成结果可预览、可视化改稿、一键部署与源码下载。
后端：Spring Boot 3.5 + Java 21 + LangChain4j / LangGraph4j
前端：Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite
基础设施：MySQL、Redis / Redisson、对象存储、Prometheus
微服务：Spring Cloud Alibaba + Dubbo 3.3 + Nacos
287
Java 源文件
38
前端 Vue / TS
60
累计提交
7
微服务模块
当前基线
HEAD 停在教程第 14 期：微服务改造完成，同时保留完整单体代码。版本号仍为 0.0.1-SNAPSHOT。仓库自 2025-08-26 后再无提交。

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
3 / 10
核心能力
四条业务主线已贯通，覆盖生成、改稿、发布与治理
智能代码生成
按需求路由 HTML、多文件、Vue 工程三种策略。通过工具调用写文件，并用 SSE 流式展示推理与执行过程。
可视化编辑
预览页进入编辑模式后点选页面元素，带着选择器上下文继续对话，直到页面满意为止。
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截取封面、支持完整源码下载。后台可把应用标记为精选案例。
企业级管理
覆盖用户与应用管理、权限校验、限流与 Prompt 审查，并监控 AI 调用与系统指标。

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
4 / 10
架构与模块
单体教学路径与微服务拆分并存，工作流节点已产品化
单体主线
应用、用户、对话、截图、下载同进程运行
门面 + 解析/保存模板方法 + Vue 工程构建
工作流：采集图、增强、路由、生成、质检、构建
质检失败回环到生成；通过后按类型决定是否构建
微服务拆分
common / model / client
公共能力、模型与 RPC 契约
user
账号、会话与鉴权
app
应用编排与生成入口
ai
模型、工具与工作流
screenshot
封面截图服务
数据模型精简为 user、app、chat_history 三张核心表。前端覆盖首页、对话预览与应用编辑，管理员可管理用户、应用和对话。

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
5 / 10
近期进展
近 7 日无新提交；最近有效里程碑仍是 2025-08-26 的微服务改造
近 7 日
0
新增提交
昨日与本周窗口内仓库保持静止。上次活动距今约一年，HEAD 仍指向第 14 期完成提交。
基线 893918c
作者 鱼皮 · 2025-08-26
2025-08-26
第 14 期完成
微服务改造收口，回补完整单体代码，并声明中间态提交不可单独使用。
2025-08-26
服务拆分连打
通用、模型、接口、用户、AI、应用、截图与跨服务调用依次合入。
2025-08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性落地：Prometheus 抓取、Grafana 看板样例。
2025-08-13
第 10–11 期
LangGraph 工作流，以及并发、限流、审查、成本与稳定性优化。

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
6 / 10
数据与指标要点
仓库静态盘点可量化；业务运行指标尚未从监控系统回灌本汇报
325
业务源文件
Java + Vue + TS
15
测试类
约 38 个用例方法
0
CI 工作流
无 GitHub Actions
3
生成策略
HTML / 多文件 / Vue
代码构成（静态统计）
Chart: 
| Java | Vue | TypeScript
文件数 | 287 | 17 | 21
待接入运行指标
以下数字当前无法从仓库读出，需对接监控与业务库后回填：
日活用户、新建应用数
部署成功率与耗时
AI Token 与费用
限流触发与质检回环次数

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
7 / 10
质量与测试
存在本地测试与监控样例，但缺少自动门禁，近期无法读取 CI 状态
测试资产
单体侧 15 个测试类，覆盖解析、门面、路由、工作流与截图。多数用例依赖真实模型或外部接口，不适合无密钥空跑。
持续集成
仓库没有 GitHub Actions 或 GitLab CI。编译、单测与前端 lint 均未在合并前强制执行，回归主要靠人工。
可观测性
prometheus.yml 抓取 /api/actuator/prometheus；grafana 目录含 AI 模型看板样例。告警规则文件目前仍为空。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
8 / 10
风险与问题
当前阻塞偏工程治理，而不是单一功能缺口
高
双轨代码同步
单体与微服务并行。第 14 期中间态提交不可单独检出，后续改动容易漂移。
高
无 CI 门禁
合并缺少编译与测试闸门。外部接口测试未分层，回归主要靠人工。
中
供应商补丁残留
复制的 LangChain4j 流式代码含调试输出和未完成注释，维护成本偏高。
中
外部模型绑定
默认对接 DeepSeek 与通义。密钥不在仓库内，本地和教学环境容易中断。
中
版本与依赖
LangGraph4j 仍是 RC。单体 Spring Boot 3.5.4 与微服务 3.5.3 不一致。
低
仓库长期静止
自 2025-08-26 再无新提交。文档、依赖和运行手册可能已经落后。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-27
9 / 10
下一步计划
建议按质量门禁、架构收口、可观测性、依赖治理四条线推进
01
补齐最小 CI
增加编译、与外部接口解耦的单测、前端 lint。把依赖真实模型的用例标为手动或集成测试。
02
明确主交付形态
选定微服务或单体为官方路径，写清启动手册，避免中间态提交被误用。
03
回填运行指标
从监控系统与业务表导出日活、生成次数、部署成功率、Token 费用，供后续日报使用。
04
清理供应商补丁
去掉调试打印与未完成注释，评估能否回到上游版本，降低双份维护成本。
05
对齐依赖版本
统一 Spring Boot 小版本，规划 LangGraph 从 RC 升级，并检查密钥样例不入库。

## Slide 10
总结与建议焦点
能力闭环已在教学基线上成立；当前最大缺口是工程治理，而不是再堆功能。
能力已成型
生成、可视化改稿、部署分享、后台治理四条主线齐备，工作流已带质检回环。
治理是短板
近 7 日零提交、无 CI、双轨并存。供应商补丁与 RC 依赖需要收口。
本周先做门禁
优先落地最小 CI 与指标回填，再谈新功能或微服务深化。
下次汇报关注：CI 是否落地、主架构是否选定、运行指标是否可自动回填。
yu-ai-code-mother · 2026-08-27 · 北京时间 · 10 / 10