## Slide 1
DAILY PROJECT STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-07-03（北京时间）
4
核心能力
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
15
测试文件
后端 JUnit 测试类
0
近 7 天提交
当前仓库无新增提交
面向维护者：聚焦能力现状、近期改造、风险与下一步

## Slide 2
CURRENT POSITIONING
项目概览
02
AI
定位
以 AI 开发实战与后端架构设计为核心，对标企业级 AI 代码生成平台。
TS
技术底座
Spring Boot 3 + LangChain4j + LangGraph4j；前端采用 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue。
UX
产品闭环
从需求输入、AI 生成、实时预览、可视化编辑到部署分享和后台管理。
1
提示词
2
生成策略
3
代码文件
4
在线预览
5
部署分享
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 3
REPOSITORY SHAPE
架构与模块轮廓
03
单体主应用
controller/service/core/ai/langgraph4j 分层清晰
支持 App、User、ChatHistory 等业务对象
内置 Redis 会话、MyBatis-Flex、COS、Actuator
代码解析、保存、构建、截图形成后端闭环
微服务改造分支
common
通用能力
model
数据模型
client
内部接口
user
用户服务
app
应用服务
ai
AI 模块
screenshot
截图服务
近期提交显示第 14 期已完成微服务改造，并保留完整单体项目代码。
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 4
CAPABILITY SNAPSHOT
当前核心能力
04
AI
智能代码生成
按提示词自动路由 HTML / 多文件 / Vue 项目生成类型，SSE 流式返回执行过程。
UX
可视化编辑
前端 iframe 注入编辑脚本，可选中页面元素并把上下文带回 AI 对话。
OPS
部署与下载
生成产物可构建、部署到访问目录、生成截图封面，并支持源码下载。
API
管理与监控
应用/用户/历史管理、精选应用、限流、缓存、Prometheus 指标与健康检查。
一句话判断：产品主链路已经可串联，维护重点正在从能力拼装转向稳定性、配置化与微服务落地验证。
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 5
RECENT CHANGELOG
昨日 / 近期进展
05
近 7 天
无新增 git 提交
报告以最近可见提交与当前目录状态为依据。
2025-08-26
微服务改造完成
新增 common/model/client/user/app/ai/screenshot 模块，并保留完整单体项目代码。
2025-08-26
Dubbo + Nacos 跨服务调用
应用、用户、截图服务开始拆分并补齐内部服务实现。
2025-08-14
可观测性
Actuator、Prometheus 指标和 AI 调用监控能力进入主线。
2025-08-13
成本 / 稳定性 / 安全优化
服务缓存、限流、Prompt 安全审查等基础治理能力完善。
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 6
METRICS & QUALITY SIGNALS
数据 / 指标与测试状态
06
6
后端 Controller
App/User/History/Workflow/Static/Health
17
前端 Vue 文件
页面与公共组件
15
后端测试文件
JUnit 测试覆盖核心生成/工具/工作流
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows 配置
已具备的质量信号
Maven + Spring Boot Test 支持后端单测
前端提供 build、type-check、lint 脚本
运行态暴露 health/info/prometheus 监控端点
状态说明
未发现最近 CI 运行记录；无法判断远端自动化状态
运行时业务指标需接入环境后由 Prometheus 采集
本次只生成报告文件，未触碰业务代码
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 7
RISKS & OPEN ITEMS
风险、阻塞与未完成项
07
!
配置依赖
本地配置仍包含 AI、COS、Pexels、DashScope 等示例密钥位，部署前需要环境化与密钥管理。
!
AI 成本与稳定性
代码生成依赖外部模型、工具调用和流式响应，需持续观测失败率、重试和 token 成本。
!
微服务验证
第 14 期提交显示微服务拆分完成，但仍需按真实环境验证 Nacos/Dubbo、服务边界和调用链。
!
测试自动化
未发现 CI workflow；后端/前端脚本存在但缺少远端自动化质量门禁。
!
安全边界
iframe 可视化编辑、静态资源预览、源码下载和部署目录都需要持续校验权限与隔离。
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 8
NEXT ACTIONS
建议的下一步
08
1
补齐 CI 门禁
增加后端 Maven test、前端 build/type-check/lint 的 GitHub Actions 或等价流水线。
2
配置治理
将模型、对象存储、图片检索、部署域名等配置接入安全的环境变量/密钥系统。
3
微服务验收
在 Nacos/Dubbo 环境下验证 user/app/ai/screenshot 服务联通和失败降级。
4
生成链路压测
围绕 SSE、工具调用、Vue 构建、截图上传建立稳定性与成本基线。
5
权限与隔离复核
重点检查应用下载、部署目录访问、iframe 编辑脚本和静态预览边界。
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与测试配置扫描
yu-ai-code-mother · 2026-07-03

## Slide 9
总结判断
主链路已经成型，下一阶段应把“可用”推进到“可运营、可观测、可安全发布”。
OK
保持优势
AI 代码生成 + 可视化编辑 + 一键部署形成差异化体验。
UP
近期焦点
微服务化、观测、限流、缓存、安全审查构成工程化升级主线。
QA
主要短板
自动化测试/CI 和真实环境运行指标仍需补强。
建议优先级：CI 门禁 → 配置治理 → 微服务验收 → 生成链路指标 → 权限隔离复核
输出文件：docs/reports/project-status-2026-07-03.pptx