## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 面向项目维护者 / 团队
报告日期（北京时间）
2026-06-05
基于 README、模块目录、git 近期提交、测试与监控配置生成
Ocean Gradient

## Slide 2
01
项目概览：教学型企业级 AI 代码生成平台
每日项目状态 · 2026-06-05 · 02/10
定位
项目以 Spring Boot 3 + LangChain4j + LangGraph4j + Vue 3 为核心，演示从需求描述到应用生成、编辑、部署和后台管理的完整链路。
维护视角
当前仓库同时保留单体后端与微服务后端形态，适合教学、架构演进演示和后续服务化改造复盘。
当前基线
主干可见最新业务里程碑为 2025-08-26 的“教程第 14 期 - 微服务改造完成”。
4
核心产品能力
生成、编辑、部署、管理
2
后端运行形态
单体版 + 微服务版
7
微服务子模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
15
后端测试类
集中在单体 src/test
数据来源：README、pom.xml、目录结构、git log、Prometheus 配置

## Slide 3
02
当前核心能力
每日项目状态 · 2026-06-05 · 03/10
AI
智能代码生成
需求描述输入后，AI 分析并选择生成策略，通过工具调用创建代码文件；SSE 流式输出执行过程。
VIS
可视化编辑
生成应用实时预览，进入编辑模式后可选中页面元素，并通过对话持续修改页面。
DEP
一键部署分享
支持云端部署、自动截图封面、生成可访问 URL，并提供完整项目源码下载。
OPS
企业级管理
后台覆盖用户、应用、聊天历史、精选应用与系统/业务指标监控能力。
维护重点： 这些能力跨越 AI 编排、文件生成、静态资源预览、部署与管理后台，后续改动应优先保护端到端链路。

## Slide 4
03
架构与模块地图
每日项目状态 · 2026-06-05 · 04/10
单体后端
src/
Spring Boot 3.5.4 · Java 21 · 端口 8123
controller
ai / langgraph4j
core / service
monitor / ratelimter
微服务后端
yu-ai-code-mother-microservice/
Dubbo 3.3 + Nacos · Spring Cloud Alibaba
common/model/client
user/app/ai
screenshot
服务间 RPC
前端应用
yu-ai-code-mother-frontend/
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
HomePage
AppChatPage
Admin pages
OpenAPI API 层
微服务 7 模块
common
model
client
user
app
ai
screenshot
架构含义：单体保留完整项目代码，微服务目录承接服务化拆分；前端通过 API 层与应用/用户/聊天等后端接口协作。

## Slide 5
04
业务与 AI 工作流主线
每日项目状态 · 2026-06-05 · 05/10
1
需求输入
用户在首页输入应用需求并创建应用
2
AI 路由
根据场景选择 HTML / 多文件 / Vue 项目生成策略
3
工具执行
读写/修改/删除文件，图片/Logo/Mermaid 等工具增强
4
预览部署
实时预览、可视化编辑、一键部署与源码下载
关键工程点
SSE 流式输出、LangGraph 工作流、AI 工具调用、静态资源服务和部署截图共同构成端到端体验。
维护关注
任何 AI 生成策略或预览部署改动，都需要同步验证前端对话页、后端流式接口与静态资源访问。

## Slide 6
05
昨日 / 近期变更
每日项目状态 · 2026-06-05 · 06/10
近 7 日仓库活动：以日报文档自动化与版式修复为主；另有远端分支提交 refactor(frontend): 重构前端架构，提取 composables 与组件拆分。
06-02
日报生成与版式调整
新增 2026-06-02 状态汇报；调整项目状态汇报版式。
06-02
前端重构分支
远端分支出现 composables 与组件拆分方向的前端架构重构提交。
06-03
报告质量修复
恢复封面标题、清理文本层、优化日报版式。
06-04
昨日日报
新增 2026-06-04 日报并修复时间线布局。
代码基线提示：当前检出主线最新业务提交仍为 893918c（2025-08-26，微服务改造完成）；近 7 日活动主要来自自动化报告分支与一个前端重构分支。

## Slide 7
06
数据 / 指标要点
每日项目状态 · 2026-06-05 · 07/10
15
后端测试类
单体 src/test 覆盖 AI、解析、工作流、工具与截图
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
4
核心能力
生成、编辑、部署、管理
0
发现的 CI 工作流
未发现 .github/workflows 等自动化流水线
指标接入成熟度（维护者视角）
代码结构
测试入口
线上业务指标
CI 自动化
业务/AI 调用量、部署量、活跃用户等线上指标尚需接入真实数据源后持续沉淀。

## Slide 8
07
测试 / CI / 可观测性状态
每日项目状态 · 2026-06-05 · 08/10
TST
后端单体测试
根目录 Maven 配置 spring-boot-starter-test；src/test 下 15 个 JUnit 测试类，覆盖 AI、核心解析、LangGraph 工作流与工具。
WEB
前端质量门禁
package.json 提供 npm run lint、npm run build（vue-tsc + Vite），但未发现前端单测框架配置。
OBS
可观测性
prometheus.yml 抓取 /api/actuator/prometheus；后端配置暴露 health、info、prometheus 端点。
CI
CI 状态
未发现 .github/workflows、GitLab CI、Jenkinsfile、Dockerfile 或 compose 等流水线/容器编排配置。
最近状态说明
本次任务仅生成日报 PPT，未修改业务代码；由于无 CI 配置，最近流水线状态无法从仓库配置中读取。

## Slide 9
08
未完成项、风险与阻塞
每日项目状态 · 2026-06-05 · 09/10
未完成项
CI/CD 自动化未落地
缺少 Pull Request 自动构建、测试和制品检查。
微服务模块测试空白
微服务目录暂无测试代码，服务拆分后回归信号不足。
线上业务指标未固化
AI 调用量、部署成功率、活跃用户等仍需接入数据面板。
部署依赖需环境化
Nacos、Redis、MySQL、COS、AI Key 等配置对运行成功影响大。
近期业务主干无新增
主线最新业务里程碑停留在微服务改造完成。
风险热区
自动化缺失
高
外部服务配置
中高
AI 成本与稳定性
中
服务拆分回归
中
阻塞判断：当前未发现代码层面硬阻塞；主要阻塞来自自动化验证与真实运行环境依赖不足。

## Slide 10
09
建议下一步与今日结论
每日项目状态 · 2026-06-05 · 10/10
建议下一步
补齐最小 CI
PR 触发后端 mvn test、前端 lint/build，先建立基础质量门禁。
拆分端到端冒烟脚本
覆盖创建应用、AI 对话流式输出、预览静态资源、部署入口。
推进微服务回归覆盖
优先为 user/app/screenshot 服务增加接口与 Dubbo 调用测试。
完善指标看板
将 AI 调用成功率、平均耗时、部署成功率接入 Prometheus/Grafana。
梳理配置与启动文档
沉淀 Nacos/Redis/MySQL/COS/AI Key 的本地与测试环境运行说明。
今日结论
项目核心能力与双轨后端结构清晰，当前主要工作重心应从“功能存在”转向“验证自动化、服务化回归与线上指标闭环”。
本日报覆盖
README 与前端说明
主要模块目录与技术栈
近 7 日 git 活动
测试 / CI / 监控配置
风险与行动建议
生成文件：docs/reports/project-status-2026-06-05.pptx