## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-06-19（北京时间）
维护者 / 团队视角
Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3

## Slide 2
项目概览
定位、架构形态与当前维护信号
STATUS
一句话状态
项目已具备从需求输入、AI 生成、实时预览、部署分享到后台管理的端到端能力；代码同时保留完整单体版本与微服务拆分版本。
状态判断：稳定维护期
产品定位
教学向企业级 AI 代码生成平台，对标大厂 AI 应用生成体验。
架构形态
单体后端 + 微服务拆分版 + Vue 前端，覆盖演进路径。
技术基线
Java 21、Spring Boot 3.5、LangChain4j、LangGraph4j、Vue 3。
近期活跃
近 7 天无提交；最新主线提交为 2025-08-26 微服务改造完成。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
02

## Slide 3
核心能力
从“生成”到“管理”的闭环能力
STATUS
01
智能代码生成
用户输入需求描述，AI 自动选择生成策略，通过工具调用写入代码文件，并使用流式输出展示执行过程。
02
可视化编辑
生成应用实时展示；进入编辑模式后可选择页面元素，并继续通过 AI 对话快速改页面。
03
一键部署分享
支持云端部署、自动截取封面图、生成可访问地址，并提供完整项目源码下载。
04
企业级管理
包含用户管理、应用管理、精选设置、系统监控与 AI 调用指标监控等后台能力。
需求
生成
编辑
部署
运营
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
03

## Slide 4
模块地图
主要目录与职责边界
STATUS
yu-ai-code-mother
单体后端
src/
REST API 与权限
AI 生成门面 / 工作流
部署、截图、下载
监控与限流
微服务版
yu-ai-code-mother-microservice/
common / model / client
user / app / ai
screenshot 独立服务
Dubbo + Nacos
前端与运维
frontend / sql / prometheus.yml
Vue 3 + TypeScript
Ant Design Vue 页面
MySQL 初始化脚本
Prometheus 抓取模板
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
04

## Slide 5
昨日 / 近期变更
近 7 天优先，结合最近主线提交判断
STATUS
近 7 天
0
新增提交
当前分支工作区干净，未发现昨日代码变更；可将本次报告视作基线巡检。
2025-08-26
微服务改造完成
最新主线提交：包含完整单体项目代码，并完成微服务版收束。
2025-08-26
Dubbo + Nacos 调用
中间态提交：跨服务调用链路完善。
2025-08-26
截图服务拆分
中间态提交：Selenium 截图能力独立服务化。
结论：主线近期代码活动较低，优先补齐自动化验证与运行文档。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
05

## Slide 6
数据 / 指标要点
当前可从仓库静态信息得到的基线
STATUS
4
核心产品能力
生成、编辑、部署、管理
7
微服务子模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
15
后端测试类
集中在单体后端 src/test/java
0
CI 工作流
.github/workflows 未发现配置
建议新增运行指标
AI 调用成功率、平均生成耗时、流式输出首包时间、部署成功率、截图耗时、热门应用转化。
测试现状提示
后端测试多为 SpringBoot/AI 集成型；如无 API Key、MySQL/Redis/COS/Selenium 等依赖，自动化环境中可能不稳定。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
06

## Slide 7
未完成项
从维护与工程化角度识别的待补齐事项
STATUS
1
自动化流水线缺口
未发现 GitHub Actions / Jenkins / GitLab CI 等配置，回归验证主要依赖本地手动执行。
2
前端与微服务测试空白
前端 package.json 无测试脚本；微服务目录未发现 src/test。
3
运行环境依赖较多
AI Key、MySQL、Redis、COS、Nacos、浏览器驱动等需要明确启动与配置路径。
4
部署链路文档可继续细化
已有 Prometheus 模板，但生产部署、告警、容量与成本治理仍需落成文档或脚本。
优先级视图
CI 基线
冒烟测试
环境文档
监控看板
注：优先级来自仓库静态巡检，不代表线上故障。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
07

## Slide 8
风险与阻塞
影响稳定交付与日常维护的关键风险
STATUS
!
外部服务耦合
AI 服务、对象存储、浏览器截图、数据库与缓存均可能成为本地/CI 阻塞点。
!
缺少统一 CI
无自动触发的构建、测试、前端类型检查，合并前质量信号不足。
!
集成测试脆弱
AI 工作流测试依赖密钥、网络与模型响应，容易出现非代码因素失败。
!
微服务启动复杂
Dubbo、Nacos 与多模块配置提高新维护者复现成本。
当前未发现近期代码变更引入的新风险，主要风险集中在工程化与环境可复现性。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
08

## Slide 9
建议下一步
聚焦可验证、可复现、可观测
STATUS
1
建立 CI 基线
后端 mvn test、前端 type-check/build，先允许外部依赖测试分组跳过。
2
拆分测试层级
将纯工具/解析测试与真实 AI 集成测试分层，降低日常回归成本。
3
补齐环境手册
统一 API Key、MySQL、Redis、COS、Nacos、浏览器驱动的最小启动说明。
4
沉淀监控面板
围绕 AI 调用、生成耗时、部署成功率、错误码建设 Prometheus/Grafana 看板。
5
梳理演示路径
维护一条稳定端到端 Demo：创建应用 → 对话生成 → 预览 → 部署 → 管理。
短期目标：让维护者在无人工猜测的情况下完成构建、验证、演示与问题定位。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
09

## Slide 10
总结
项目具备完整产品闭环，当前更需要工程化基线来支撑稳定维护。
保持能力闭环
智能生成、编辑、部署、管理四大能力完整，是后续演示和迭代的核心资产。
降低复现成本
通过 CI、分层测试、环境文档，减少外部依赖对维护效率的影响。
补齐观测指标
围绕 AI 调用和部署链路沉淀可量化指标，形成日常巡检依据。
下一次状态更新建议聚焦：CI 落地与端到端 Demo 验证