## Slide 1
DAILY PROJECT STATUS
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother
维护者 / 团队
仓库静态分析
北京时间
2026 · 07 · 18
状态判断：能力完整，维护活跃度与工程门禁需优先恢复
AI
API
WEB
OPS
报告范围：README、主要模块、Git 提交与测试/CI 配置
yu-ai-code-mother · 01

## Slide 2
02
EXECUTIVE SNAPSHOT
今日管理摘要
!
仓库能力面已覆盖生成、编辑、部署、监控与微服务；当前主要问题不是“缺功能”，而是维护停滞、无 CI、双架构能力不齐。
0
近 7 天提交
含昨日：无变更
893918c
最近提交
2025-08-26
14
教程里程碑
覆盖完整产品链路
无
CI 流水线
状态不可追溯
今日判断
建议把下一轮工作聚焦到“可持续维护”：依赖更新 → 测试分层 → CI 门禁 → 微服务能力对齐。
依据：git log（2026-07-11 至 2026-07-18）、README、仓库配置
yu-ai-code-mother · 02

## Slide 3
03
PROJECT MAP
项目概览：双形态全栈架构
一套业务能力，两种交付形态
01
需求输入
自然语言描述应用
02
AI 生成
路由 · 工具调用 · SSE
03
可视编辑
iframe 点选 · 对话修改
04
部署交付
云端访问 · 截图 · 源码
交付形态
完整单体
Spring Boot 3.5.4
LangChain4j + LangGraph4j
Redis / Caffeine / MySQL
Prometheus + Grafana
限流、安全护轨、工作流
微服务版
7 个业务子模块
Dubbo + Nacos
user / app / ai / screenshot
common / model / client
独立端口、跨服务调用
差异提醒
工作流、监控、限流尚未完整迁入微服务版。
依据：README、根 pom.xml、yu-ai-code-mother-microservice/pom.xml
yu-ai-code-mother · 03

## Slide 4
04
CAPABILITY PORTFOLIO
核心能力：从描述到可分享应用
01
智能代码生成
3 种模式
HTML 原生、多文件原生、Vue 工程；智能路由选择策略，工具调用负责文件读写与修改。
02
可视化编辑
增量迭代
生成应用实时预览；iframe 内点选元素，继续与 AI 对话完成局部或全量修改。
03
部署与交付
闭环
一键部署、自动封面截图、访问地址分享，并支持完整项目源码打包下载。
04
企业级治理
可运营
用户与应用管理；精选审核；Prompt 护轨；限流缓存；AI / 系统监控。
关键差异化：LangGraph4j 并发工作流 + 代码质检循环 + Prompt 增强，让项目超越基础 CRUD 教学。
依据：README、AppChatPage.vue、visualEditor.ts、WorkflowSseController
yu-ai-code-mother · 04

## Slide 5
05
REPOSITORY SIGNALS
数据 / 指标要点：规模可观，活跃度停滞
287
Java 源文件
单体 + 微服务
34
Vue / TS 文件
前端 src 目录
7
微服务子模块
另含 1 个父 POM
14
JUnit 测试
单体工程为主
提交活跃度
最近 7 天
0 次
最近提交
2025-08-26
解读
规模指标说明内容完整，
但不等于稳定交付。
更关键：自动化验证、依赖新鲜度，
以及双架构差距。
数据口径：仓库静态扫描
统计口径：当前 HEAD（893918c）；文件数不含依赖与构建产物
yu-ai-code-mother · 05

## Slide 6
06
CHANGE TIMELINE
近期进展：本周无变更，回看最近里程碑
2026-07-11 至 07-18：0 条提交；2026-07-17（昨日）：无代码变更。
08-12
第 10–11 期
LangGraph4j 高级特性
系统优化
08-14
第 12 期
部署上线
生产配置
08-14
第 13 期
Actuator / Prometheus
Grafana 可观测性
08-26
第 14 期
Dubbo + Nacos
微服务改造完成
最近提交
893918c · 教程第 14 期 — 微服务改造完成（包含完整单体项目代码）
历史最近里程碑
依据：git log；时间轴日期为 2025 年，报告日为 2026-07-18
yu-ai-code-mother · 06

## Slide 7
07
QUALITY GATES
CI / 测试状态：有测试资产，缺自动门禁
工程可验证性
需改善
测试文件
14
CI 配置
0
前端脚本
lint · build
结论：无可查询的近期 CI 运行记录。
01
仓库未发现 CI 配置
无 .github/workflows、Jenkinsfile 或 GitLab CI，PR 缺持续验证。
02
JUnit 测试共 14 类
覆盖解析、AI 生成、工作流与截图工具，但多数集中于完整单体。
03
测试存在外部依赖
AI、图片检索、截图等测试依赖 live API / 浏览器，容易在无密钥环境波动。
04
前端具备检查脚本
package.json 提供 type-check、lint 与 build，但尚未由 CI 统一触发。
依据：测试目录、前端 package.json 与 CI 配置扫描；未宣称测试已通过
yu-ai-code-mother · 07

## Slide 8
08
OPEN GAPS
未完成项：产品能力完整，工程闭环仍有缺口
A
微服务能力未对齐
架构一致性
工作流、监控、限流与完整可观测性仍以单体实现为主。
B
缺统一 API Gateway
平台入口
微服务需分别访问多个端口，入口治理与统一鉴权不足。
C
工作流业务整合未闭环
业务联动
CodeGeneratorNode 仍标注固定 appId，需接回正式 App 链路。
D
定制流式代码有技术债
代码健康
fork 类保留 TODO 与 OLOLO 调试输出，增加维护与升级风险。
文档侧缺口：README 强调“扩展点”，但仓库没有正式 ROADMAP / TODO 文档，贡献优先级不透明。
依据：微服务目录、CodeGeneratorNode.java、dev/langchain4j 定制源码、README
yu-ai-code-mother · 08

## Slide 9
09
RISK LANDSCAPE
风险与阻塞：维护停滞是首要系统性风险
影响 ↑
发生可能性 →
重点治理
R1
R2
R3
R4
R5
R1
长期无提交
依赖老化 / 安全补丁缺失
R2
环境依赖复杂
MySQL / Redis / Nacos
密钥 / 浏览器
R3
外部 API 测试
在 PR 环境难以稳定复现
R4
双代码库并存
贡献者难判断推荐部署形态
R5
无质量门禁
回归完全依赖手动验证
阻塞本质：缺少可重复、无密钥也能运行的验证路径。
风险排序基于仓库证据的定性评估，不代表线上事故数据
yu-ai-code-mother · 09

## Slide 10
10
ACTION PLAN
建议下一步：先恢复可维护性，再扩展能力
P0
建立可信基线
1
新增 CI：后端编译/单测 + 前端 type-check/build
2
将 live AI / 截图测试标记为 integration，默认使用 Mock
3
明确 README 推荐运行形态与环境依赖清单
立即优先
P1
降低技术债
1
升级关键依赖并完成安全审计
2
移除 OLOLO 调试输出，收敛 fork TODO
3
完成固定 appId 到正式 App 业务链路整合
基线后推进
P2
对齐平台能力
1
补 Spring Cloud Gateway 与统一鉴权
2
迁移工作流、监控、限流到微服务版
3
补充微服务部署拓扑与可观测性手册
能力扩展
优先级依据：先恢复可验证性与维护节奏，再处理架构扩展
yu-ai-code-mother · 10

## Slide 11
SUMMARY
今日结论
功能完整 ≠ 工程健康
项目已具备从 AI 生成到部署运营的完整教学闭环；下一阶段的最高价值，是用 CI、测试分层和架构对齐把“能运行”升级为“可持续演进”。
01
保持优势
保留生成 / 编辑 / 部署 / 工作流的完整链路
02
先补底座
恢复依赖更新、无密钥测试与自动质量门禁
03
再做统一
明确单体 / 微服务定位并补齐 Gateway 与能力差距
下一份日报应重点观察：是否恢复提交、是否新增 CI、是否形成可重复测试基线。
每日项目状态 · 2026-07-18（北京时间）
yu-ai-code-mother · 11