## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
面向项目维护者 / 团队 · 运行日：2026-07-06（北京时间）
今日结论
主干能力完整，近 7 天无新增提交；最近变更主题仍是微服务化、可观测性和稳定性补强。
AI
SSE
Vue
Dubbo
OBS
Ocean Gradient

## Slide 2
项目状态
项目概览
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 02
APP
产品定位
面向“用户一句话生成应用”的 AI 零代码平台，覆盖生成、预览、编辑、部署、分享与管理后台。
API
后端形态
根目录保留完整 Spring Boot 单体；microservice 目录提供 Dubbo + Nacos 的服务化拆分路径。
UI
前端体验
Vue 3 + Vite + Ant Design Vue，包含应用对话、可视化编辑、管理端页面与 OpenAPI 客户端。
4
README 明确的核心能力
7
微服务子模块
15
后端测试文件
代码生成链路
就绪
部署/截图能力
就绪
CI 自动化
未发现
Spring Boot 3.5 / Java 21
LangChain4j + LangGraph4j

## Slide 3
项目状态
核心能力
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 03
GEN
智能代码生成
基于需求描述自动选择 HTML、多文件或 Vue 项目策略，并通过工具调用生成代码。
EDIT
可视化编辑
生成应用实时预览，编辑模式可选择页面元素并继续对话修改。
DEP
一键部署分享
支持部署到云端、自动截图封面、访问链接分享与源码下载。
OPS
企业级管理
用户、应用、对话管理，结合限流、监控、精选应用和后台管理页。
从生成到上线闭环

## Slide 4
项目状态
系统版图
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 04
1
单体后端
src/ + 根 pom.xml
控制器、AI 生成、限流、缓存、监控、MyBatis-Flex 数据访问。
2
前端应用
yu-ai-code-mother-frontend
Vue 3 SPA、可视化编辑、管理后台、OpenAPI 客户端。
3
基础设施
sql / prometheus / grafana
数据表初始化与 AI 模型监控看板配置。
微服务拆分目标态
common
model
client
user
app
ai
screenshot
Dubbo + Nacos 跨服务调用

## Slide 5
项目状态
昨日 / 近期变更
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 05
1
近 7 天
无新增提交
截至运行日，git log --since=7 days 无输出。
2
2025-08-26
微服务改造完成
完成 common/model/client/user/app/ai/screenshot 拆分，并保留完整单体。
3
2025-08-14
可观测性
加入 Prometheus 指标与 Grafana AI 模型监控看板。
4
2025-08-14
部署上线
补充生产配置样例与前端构建脚本。
5
2025-08-13
安全/稳定/成本优化
Prompt 审查、重试护轨、防工具循环与路由模型降本。
昨日代码层面：未发现新增提交
近期主线：架构演进 + 质量护栏

## Slide 6
项目状态
数据 / 指标要点
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 06
0
近 7 天提交
3
核心数据表
10s
Prometheus 抓取间隔
当前仓库未包含线上运行快照，建议日报持续接入以下口径
AI 调用量
建议接入
Token 消耗
建议接入
生成成功率
建议接入
应用部署数
建议接入
指标来源：Actuator / Prometheus / Grafana 配置已具备基础入口

## Slide 7
项目状态
测试与 CI 状态
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 07
OK
后端单体测试
15 个测试文件，覆盖 AI 服务、工作流、工具、解析与截图。
存在
MID
前端质量脚本
build、type-check、lint、format 可用；未发现 test script。
部分
GAP
微服务测试
微服务子模块未发现测试文件。
缺口
GAP
CI 工作流
未发现 .github/workflows 或同类 CI 配置。
缺口
本次为文档/PPT 生成任务，未修改业务代码；重点检查 PPT 文本与残留模板词。

## Slide 8
项目状态
未完成项、风险与阻塞
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 08
高
运行环境依赖
MySQL、Redis、COS、AI API Key、Pexels、DashScope 等需本地/生产配置，样例值需替换为真实值。
中
CI 覆盖缺口
仓库未发现 CI workflow；前端没有自动测试脚本，微服务缺少测试目录。
中
微服务落地复杂度
Dubbo + Nacos 目标态已拆分，但本地联调依赖注册中心和多服务启动顺序。
中
指标闭环
已具备 Prometheus/Grafana 配置，但日报级真实运行数据需接入环境采集。
当前阻塞：无代码层面阻塞；主要是环境、自动化与运行数据闭环

## Slide 9
项目状态
建议下一步
2026-07-06
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 09
1
补齐自动化入口
新增后端 Maven、前端 type-check/build 的 CI 基线。
2
沉淀运行指标
将 AI 调用量、Token、错误率、部署成功率写入日报口径。
3
微服务联调脚本
提供 Nacos/Dubbo 多服务本地启动与健康检查说明。
4
扩展测试覆盖
优先覆盖 AppService、AI 路由、部署/下载、截图服务边界。
5
配置安全治理
将密钥样例、生产配置与敏感日志策略整理成维护清单。

## Slide 10
总结
能
能力面
生成、编辑、部署、管理与监控基础能力已形成闭环。
变
变化面
近 7 天无提交；最近主线是微服务化和质量治理。
风
风险面
CI、微服务测试、运行指标与环境配置是主要待补齐点。
行
行动面
优先建立自动化验证和日报指标采集，降低维护不确定性。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-07-06.pptx