## Slide 1
STATUS BRIEFING
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态
从代码生成到部署分享：当前能力、工程健康度与下一步
需求理解
→
AI 生成
→
可视化编辑
→
部署分享
→
后台治理
2026.07.25 · 北京时间
yu-ai-code-mother · 团队维护者汇报

## Slide 2
01 · EXECUTIVE VIEW
项目概览
7
微服务模块
287
Java 文件
17
Vue 页面组件
60
历史提交
一句话判断
产品链路已完整，工程交付仍需补强。
平台覆盖“描述需求 → AI 生成 → 可视化修改 → 云端部署 → 分享/下载 → 后台治理”主流程；关注点应从功能扩张转向可重复验证与持续交付。
状态信号
仓库近 7 天
0 次提交
功能面完整 · 可观测性已铺设
CI/CD 缺失 · 活跃度偏低
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
2 / 10

## Slide 3
02 · ARCHITECTURE
当前架构：双形态并存
前端体验层
Vue 3 + TypeScript
AI 对话与 SSE 流式输出
实时预览与可视化编辑
部署与应用管理界面
单体基线
Spring Boot 3.5 · Java 21
LangChain4j / LangGraph4j
解析、保存与 Vue 构建
用户 / 应用 / 对话服务
微服务形态
Dubbo · Nacos 服务治理
USER / APP / AI / SHOT
COMMON / MODEL / CLIENT
截图、COS 与源码下载
架构观察：保留完整单体代码便于教学与运行；微服务拆分已完成，但双线维护会放大版本漂移与验证成本。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
3 / 10

## Slide 4
03 · PRODUCT CAPABILITIES
核心能力已形成闭环
生
01
智能代码生成
AI 自动路由生成策略，支持 HTML、多文件与 Vue 项目，通过工具调用读写文件。
编
02
可视化编辑
对话流式输出与右侧实时预览协同，可选中页面元素后用自然语言继续迭代。
云
03
部署与分享
一键部署、自动截图封面、生成访问地址，并支持完整项目源码下载。
管
04
企业级管理
用户、应用、对话与精选管理；具备限流、缓存、监控和权限控制基础。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
4 / 10

## Slide 5
04 · RECENT CHANGES
近期进展：最近一轮聚焦工程化
近 7 天：0 次提交
2025-08-13
安全与稳定性
Prompt 审查、稳定性与成本优化
2025-08-14
上线与可观测性
部署上线；Prometheus / Grafana
2025-08-26
微服务改造
完成 7 模块拆分，保留单体代码
2026-07-25
当前盘点
距最新代码提交约 333 天
判断
昨日与近 7 天均无业务代码变化；日常自动化仅产出状态汇报。项目已从功能搭建进入“恢复维护节奏、补齐交付门禁”阶段。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
5 / 10

## Slide 6
05 · REPOSITORY SIGNALS
数据与质量信号
静态仓库盘点
287
Java 文件
17
Vue 文件
15
后端测试类
0
CI 工作流
工程健康度信号
功能覆盖
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
架构能力
单体 + 微服务 + 监控
自动化验证
有后端测试，无前端测试
持续交付
未发现 CI 配置
口径说明：文件与提交数来自 Git 跟踪记录；健康度为基于仓库证据的定性评分，不代表线上 SLA 或生成成功率。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
6 / 10

## Slide 7
06 · RISKS & BLOCKERS
未完成项、风险与阻塞
优先级
问题
证据
潜在影响
P0
持续集成缺失
未发现 GitHub Actions 配置
无法自动构建测试与阻断回归
P0
环境基线较重
依赖模型 API、MySQL、Redis、Nacos
本地与集成测试受外部服务影响
P1
双架构维护
单体与微服务代码同时保留
修复需双线同步，易出现漂移
P1
推理模型兼容
Issue #5：reasoning_content 缺失
DeepSeek 思考模式生成 Vue 失败
当前无权限或依赖安装阻塞；主要阻塞是缺少可复现的自动化验证环境，以及已知模型兼容问题未合入修复。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
7 / 10

## Slide 8
07 · QUALITY & OPERATIONS
测试与可运维性现状
测
测试基础
有基础，覆盖不均
15 个后端测试类
覆盖解析、路由、工作流
多数依赖外部环境
观
可观测性
能力已铺设
Actuator + Micrometer
Prometheus 指标采集
Grafana AI 模型面板
交
交付门禁
当前缺失
未发现 CI 工作流
前端无自动化测试
无近期流水线可核验
最近 CI 状态：不适用——仓库未配置可识别的 CI 流水线。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
8 / 10

## Slide 9
08 · PRIORITIZED PLAN
建议的下一步
01
P0
建立最小 CI 门禁
后端编译与可独立运行单元测试；前端 type-check、build 与只读 lint。
02
P0
定义可复现测试环境
分层隔离 MySQL、Redis、Nacos 与外部 AI/COS；关键链路提供 mock。
03
P1
收敛双架构维护规则
明确单体与微服务主维护线、同步边界和发布策略，避免重复修复。
04
P1
修复推理模型兼容并补齐指标
跟进 Issue #5（reasoning_content）；采集生成成功率与部署成功率。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
9 / 10

## Slide 10
SUMMARY
今日结论
产品能力链条完整；当前主要矛盾已从“有没有功能”转向“能否持续、可靠地交付”。
01
能力
生成、编辑、部署、管理已闭环
02
信号
近 7 天无提交，维护节奏中断
03
行动
CI 与可复现测试环境优先
下一次更新重点：CI 首次运行结果 · 外部依赖隔离 · Issue #5 修复验证 · 核心生成链路指标
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-25
10 / 10