## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
2026-07-07 | 北京时间
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j/LangGraph4j + Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台。
面向项目维护者与团队，用于同步能力边界、近期状态、测试缺口与下一步建议。
Spring Boot
Vue 3
LangGraph4j
SSE
Dubbo/Nacos
自动生成报告，仅新增/更新 docs/reports 下的 PPT 文件

## Slide 2
项目概览
仓库扫描与 README 归纳
状态一句话
项目处于“功能完整、双架构并存”的教学/工程样板阶段：单体版能力最全，微服务版已完成模块拆分与 Dubbo/Nacos 集成；近 7 天主线无代码变更，CI 与微服务测试仍需补齐。
3
代码生成模式
7
微服务子模块
15
单体测试类
关键能力拼图
A
智能生成
自然语言输入，AI 路由选择 HTML / 多文件 / Vue 工程生成策略。
B
可视化编辑
iframe 预览、元素点选与 AI 对话改页面，缩短调试链路。
C
部署分享
部署地址、封面截图与项目源码下载形成交付闭环。
D
后台监控
用户/应用/对话管理，Actuator + Prometheus 本地监控配置。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
02

## Slide 3
核心能力
README + 前后端代码证据
1
生成
SSE 流式输出、限流保护、三种代码生成类型，覆盖单页、原生多文件与 Vue 工程。
CodeGenTypeEnum
2
编辑
生成结果实时预览，可视化选中页面元素，并通过 AI 对话持续修改。
visualEditor.ts
3
交付
一键部署、自动封面、源码下载，让应用从生成走到可访问与可分享。
AppController
4
治理
管理员可管理用户、应用和对话；本地 Prometheus 配置已覆盖单体服务。
prometheus.yml
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
03

## Slide 4
主要模块目录
单体 + 微服务 + 前端并存
1
单体后端
src/
Spring Boot 3.5.4 / Java 21
LangChain4j + LangGraph4j
应用、用户、对话、部署、监控
2
微服务版
yu-ai-code-mother-microservice/
common / model / client
user / app / ai / screenshot
Dubbo + Nacos 服务协作
3
前端
yu-ai-code-mother-frontend/
Vue 3 + TypeScript + Vite
Ant Design Vue + Pinia
首页、对话页、管理后台
观察：根 pom 未聚合微服务目录，两套后端形态并存；前端开发代理默认指向单体 8123。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
04

## Slide 5
AI 生成工作流
LangGraph4j 可用工作流路径
1
图片采集
image_collector
2
提示增强
prompt_enhancer
3
类型路由
router
4
代码生成
code_generator
5
质量检查
quality_check
6
项目构建
project_builder
质检条件边：通过且需要构建进入 project_builder；通过但无需构建结束；失败则回到 code_generator 重新生成。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
05

## Slide 6
昨日 / 近期变更
最近 7 天优先
近 7 天检查结果
0
当前分支业务提交
0
origin/master 近 7 天提交
2025-08-26
最新主线里程碑日期
本次日报未发现昨日业务代码变更。
当前分支无未提交业务代码改动。
远端主线最近提交为微服务改造完成。
最后一次主线里程碑
微服务改造完成
保留完整单体项目代码
Dubbo + Nacos
跨服务调用链路建立
截图服务
Selenium 独立服务化
模块拆分
user / app / ai 等 7 子模块
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
06

## Slide 7
数据 / 指标要点
当前以代码静态扫描为主
154+
单体 Java 文件
后端单体业务与 AI 工作流能力集中。
34
前端源码文件
Vue 页面、组件、API 与可视化编辑工具。
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot。
15
单体测试类
覆盖 AI、工作流、代码解析和截图等方向。
运行期指标建议接入：生成成功率、平均生成耗时、AI 调用 token/成本、部署成功率、截图失败率、SSE 中断率。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
07

## Slide 8
CI / 测试状态
未发现 CI，测试集中在单体
未发现
CI/CD
无 .github/workflows、.gitlab-ci 或 Jenkinsfile。
存在
后端单体测试
JUnit/Spring Boot Test；15 个测试类。
缺失
微服务测试
微服务目录未发现测试类。
部分具备
前端质量脚本
有 lint、type-check、build；无 test script。
结论：具备本地质量检查基础，但缺少自动化流水线与跨架构测试保障。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
08

## Slide 9
风险与阻塞
基于配置、测试与代码迹象
1
配置外部化
AI、COS、Pexels、DashScope 等凭据仍需环境化与生产配置治理。
2
微服务依赖
user/app/screenshot 等服务依赖 Nacos；未发现 gateway 模块。
3
测试缺口
微服务无测试，前端无 test script，CI 缺失导致回归风险偏高。
4
架构差异
LangGraph4j 工作流与 Prometheus 主要在单体，微服务能力需对齐。
5
调试残留
流式工具调用相关代码保留 debug 输出与待办注释。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
09

## Slide 10
建议的下一步
优先补齐可验证、可部署、可观测闭环
1
建立 CI 基线
后端 mvn test、前端 type-check/build/lint 纳入 PR 检查。
2
补齐微服务测试
先覆盖 app/user/ai/screenshot 的核心服务与远程调用契约。
3
收敛配置
将本地凭据样例与生产参数分层，减少误用默认配置风险。
4
对齐双架构能力
明确单体与微服务版能力矩阵，补齐工作流与监控差异。
5
接入运营指标
围绕生成、部署、截图、AI 成本建立可视化看板。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
10

## Slide 11
总结
当前项目能力轮廓清晰，单体实现成熟度高；下一阶段重点是把质量保障、配置治理与运行指标补成工程闭环。
保持优势
AI 代码生成、可视化编辑、部署分享与后台管理已形成完整产品链路。
补齐短板
自动化 CI、微服务测试与前端测试仍是当前最大质量缺口。
聚焦交付
优先把生成成功率、部署成功率、AI 成本等指标接入常态化看板。
READY
docs/reports/project-status-2026-07-07.pptx