## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
2026-06-10（北京时间）
状态基调
功能完整的教学版稳定态
近 7 天无业务提交
生产化短板集中在配置、CI 与依赖环境
代码轨道
单体 + 微服务 + 前端
近期提交
7 天内无
汇报产物
真实 PPTX
01

## Slide 2
项目概览
面向维护者的全栈资产盘点：从能力、代码轨道到运行依赖。
AI
项目定位
企业级 AI 代码生成平台教学项目
Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3
生成、编辑、部署、管理闭环
代码轨道
根目录单体后端
微服务多模块版本
Vue 3 前端工程
运行基础
MySQL / Redis
Nacos + Dubbo（微服务）
COS / Selenium / 外部 AI
状态判断
教学版能力完整
生产化仍需工程治理
近期以维护观察为主
总体判断
仓库最新主线提交为 2025-08-26
“第 14 期 - 微服务改造完成”。
当前分支近 7 天未产生业务提交；系统已呈现完整产品闭环，
但运行高度依赖本地密钥、中间件与外部服务配置。
3
主要工程
后端 / 微服务 / 前端
0
近 7 天提交
业务路径无变更
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
02

## Slide 3
核心能力
README 与前端说明中明确的 4 大产品能力。
AI
1
智能代码生成
输入需求描述
AI 路由生成 HTML / 多文件 / Vue 工程
SSE 流式展示执行过程
2
可视化编辑
生成应用实时预览
选择页面元素并与 AI 对话修改
面向低代码体验闭环
3
一键部署分享
部署到云端
自动封面截图
支持源码下载与分享地址
4
企业级管理
用户与应用管理
精选应用配置
系统与业务指标监控
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
03

## Slide 4
技术架构与模块边界
单体、微服务与前端并存，便于教学递进，也带来双轨维护成本。
AI
前端体验层
yu-ai-code-mother-frontend
Vue 3 + TypeScript + Vite
Ant Design Vue / Pinia / Router
主页、对话、编辑、管理后台
✓
单体后端
src/main/java
Spring Boot 3 · 端口 8123
Controller / Service / AI / Workflow
Actuator + Prometheus 指标
✓
微服务改造版
yu-ai-code-mother-microservice
common / model / client
user / app / ai / screenshot
Dubbo + Nacos 跨服务调用
✓
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
04

## Slide 5
昨日 / 近期变更
近 7 天优先：当前主线无新增业务提交，最近主题是微服务改造收口。
AI
结论：近期没有代码层面的昨日变更；状态汇报重点转向“现状盘点 + 工程治理缺口”。
2025-08-26
微服务改造完成
单体完整代码保留
微服务多模块成型
近 7 天
无业务提交
git log 无输出
当前分支干净
今日
生成状态汇报
整理能力 / 风险 / 下一步
新增 PPTX 报告
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
05

## Slide 6
数据 / 指标要点
基于仓库可核对信息整理；运行时业务指标需接入真实环境后采集。
AI
14
后端测试类
src/test/java 下可见
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
3
生成类型
HTML / 多文件 / Vue 工程
0
CI 流水线
未发现 workflows / Jenkins / GitLab CI
工程化成熟度观察
产品功能闭环
86%
架构演示完整性
80%
自动化测试/CI
28%
开箱即用配置
35%
说明
百分比为汇报用
成熟度判断，不代表
线上真实业务量。
建议后续接入 Actuator、
Prometheus 与前端埋点。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
06

## Slide 7
测试与 CI 状态
有本地测试入口与监控配置，但自动化流水线仍为空白。
AI
后端测试
Maven + Spring Boot Test
14 个 *Test.java
覆盖 AI、工作流、截图、解析、并发
部分测试依赖真实 AI / 网络
前端质量入口
npm run build
npm run lint
npm run type-check（经 build 串联）
未发现单元测试框架
CI 状态
未发现 .github/workflows
未发现 .gitlab-ci.yml
未发现 Jenkinsfile
需本地手动执行验证
最近状态
本次为文档型变更，仅生成 PPTX。
已使用 markitdown 对产物进行内容抽取与占位文本检查；
业务测试未运行，因为没有修改业务代码。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
07

## Slide 8
风险与阻塞
生产化推进前需要优先消解的阻塞项。
AI
密钥与本地配置缺失
application.yml 中 DeepSeek、DashScope、
Pexels、COS 仍是示例值；
本地 profile 文件未入库。
外部依赖较重
MySQL、Redis、Nacos、COS、
Selenium 与外部 AI 服务
均需可用环境支撑。
单体 / 微服务双轨
两套轨道并存，教学递进清晰；
长期维护容易出现功能漂移。
自动化保障不足
微服务模块未发现测试；
现有测试对密钥和网络敏感，
不适合直接进入 CI。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
08

## Slide 9
未完成项
从“能跑 demo”到“可持续维护”还需要补齐的工程资产。
AI
01
环境模板
补充 application-local 示例、密钥注入说明与最小运行清单。
02
自动化流水线
增加后端 fast test、前端 build/type-check/lint 的 CI 门禁。
03
微服务测试
为 user/app/ai/screenshot 增加可离线运行的契约或切片测试。
04
部署说明
整理 Nacos、Redis、MySQL、Selenium、对象存储的启动顺序与故障排查。
05
指标落地
将 Prometheus 配置与业务指标、AI 调用成本、生成成功率建立看板。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
09

## Slide 10
建议下一步
优先级围绕“可运行、可验证、可维护”。
AI
1
收敛每日
状态信号
固定采集 git、测试、
依赖配置、关键目录变化，
形成可复用日报模板。
2
补齐可离线
验证链路
拆出不依赖外部 AI 的
单元测试与 mock 契约，
保障 CI 稳定执行。
3
落地最小 CI
后端 fast test；
前端 build、type-check、
lint 作为 PR 门禁。
4
完善环境
文档
提供 local profile 示例，
说明 Nacos / Redis / MySQL /
COS / Selenium 初始化。
5
治理双轨
代码
明确单体与微服务的
维护策略，减少同一能力
在两处重复演进。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-10
10

## Slide 11
总结
当前项目处于“能力完整、工程治理待加强”的维护观察阶段。
可展示
四大产品能力、AI 工作流、
前端管理页与部署闭环
已具备教学演示价值。
需补齐
CI、离线测试、环境模板、
部署说明是进入稳定协作前
的关键缺口。
下一步
先做可运行与可验证，
再推进生产化监控和
双轨代码治理。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-06-10.pptx
11