## Slide 1
DAILY STATUS
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
面向项目维护者/团队 · 基于 README、模块结构与近期 Git 提交自动生成
平台能力
AI 生成 / 编辑 / 部署
当前基线
单体 + 微服务模块并存
提交窗口
近 7 天无新提交
北京时间 2026-07-04

## Slide 2
项目概览
定位：对标企业级 AI 代码生成平台，覆盖从需求输入到应用部署分享的闭环
2026-07-04
Spring Boot 3
主要后端形态
Java 21 / Maven
Vue 3
前端技术栈
TypeScript / Vite
7 个
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
15 个
测试样例
JUnit 覆盖 AI/工作流/工具
01
业务闭环
用户输入需求后创建应用，AI 流式生成代码，右侧实时预览；完成后可部署、下载源码并分享访问地址。
02
治理面
包含用户管理、应用管理、精选应用、对话历史、权限校验与限流等后台能力。
03
技术底座
LangChain4j/LangGraph4j 负责 AI 服务与工作流；Redis、Caffeine、Prometheus/Grafana 提供缓存和监控支撑。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
02

## Slide 3
核心能力地图
从代码生成到部署运营，已具备产品级主要链路
2026-07-04
AI
AI 代码生成
按需求自动路由生成 HTML、多文件或 Vue 项目代码，支持流式输出与工具调用。
UI
可视化预览/编辑
生成应用实时展示，前端具备对话页、应用编辑页与静态资源访问链路。
DEP
一键部署分享
后端复制生成物到部署目录，生成 deployKey，并支持截图封面与源码下载。
OPS
企业级管理
管理员应用/用户/对话管理，精选应用配置，权限拦截与通用响应封装。
生成 → 预览 → 部署 → 管理
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
03

## Slide 4
近期进展快照
当前运行日向前 7 天无新增提交；下列为最近提交窗口内的关键工程演进
2026-07-04
1
2025-08-26
微服务改造完成
新增/整理 common、model、client、user、app、ai、screenshot 7 个模块。
2
2025-08-14
可观测性
加入 Prometheus 指标、Grafana 看板与 AI 模型监控上下文。
3
2025-08-13
系统优化
完成限流、Prompt 审查、重试护栏、Redis 缓存和并发优化。
4
2025-08-13
AI 工作流
补充 LangGraph4j 工作流、SSE/Flux 演示与质量检查节点。
近期判断：主线能力已覆盖完整产品闭环，当前更需要把“单体与微服务并存”收敛为清晰运行路径，并补齐自动化验证。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
04

## Slide 5
模块结构与职责
代码组织已拆出清晰边界，但仍需明确默认交付形态
2026-07-04
单体主应用
src/main/java：AI、控制器、服务、工作流、监控、限流等完整实现
src/test/java：AI 生成、LangGraph4j、工具类与截图测试样例
prometheus.yml / grafana：监控配置与可视化资产
当前可作为功能完整基线
微服务目录
common
model
client
user
app
ai
screenshot
Nacos + Dubbo 跨服务调用的拆分形态已提交，报告建议在 README 或运行手册中明确默认启动顺序与生产推荐部署方式。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
05

## Slide 6
数据 / 指标要点
仓库已有监控基础；运行态指标需接入实际环境后持续观测
2026-07-04
可观测
生成链路
AI 调用监听器、上下文与 Prometheus registry 已接入
多级缓存
缓存策略
Redis + Caffeine 支撑精选应用等高频查询
限流
请求保护
AI 对话接口按用户限流，降低成本与滥用风险
15 文件
测试资产
覆盖解析、生成、工作流、图片工具与并发场景
待接入生产数据：日活用户、生成成功率、平均首 token 延迟、部署成功率、单次生成成本、错误率与告警闭环。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
06

## Slide 7
未完成项
从教学样例走向可维护产品，主要差距集中在运行路径、自动化与文档
2026-07-04
1
运行手册
单体/微服务两套形态并存，需要明确推荐启动方式、配置依赖与环境变量。
2
测试 / CI
未发现 .github 工作流；Maven/npm 测试与构建脚本存在但未形成自动门禁。
3
生产指标
Prometheus/Grafana 资产已在仓库中，缺少近期运行态数据和稳定性基线。
4
安全配置
AI Key、COS、Redis、Nacos 等依赖需通过样例配置与密钥管理方式统一说明。
5
端到端验证
生成、预览、部署、下载、截图的跨服务 E2E 场景仍需自动化覆盖。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
07

## Slide 8
风险与阻塞
风险分为工程一致性、依赖可用性与质量门禁三类
2026-07-04
高
架构分叉
单体代码与微服务代码同时存在，后续变更可能出现逻辑漂移。
中
外部依赖
AI 模型、Redis、COS、Selenium/浏览器、Nacos 等依赖缺少本地替身。
中
自动化缺口
未发现仓库 CI 配置，PR 无自动构建/测试反馈会增加回归风险。
中
成本与限流
已有用户限流与重试护栏，但缺少近期用量和成本阈值数据。
阻塞判断：当前无代码层面的硬阻塞；主要阻塞来自缺少环境化验证和自动化质量门禁。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
08

## Slide 9
建议下一步
优先把“能运行、能验证、能观测”变成维护者日常工作流
2026-07-04
1
收敛运行路径
明确单体与微服务的推荐使用场景；补充启动顺序、依赖服务、样例配置。
2
建立自动门禁
添加 GitHub Actions 或等价 CI：后端 mvn test、前端 npm run build/type-check。
3
补齐 E2E 验证
覆盖创建应用、AI 流式生成、预览、部署、源码下载和截图封面链路。
4
固化运营指标
将生成成功率、延迟、成本、部署成功率接入 Grafana 看板并设置阈值。
执行原则：先稳定主链路，再扩展高级工作流与多模型能力。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
09

## Slide 10
总结
当前项目已具备 AI 零代码应用生成平台的完整业务雏形，下一阶段重点是工程化收敛与持续验证。
能力
AI 代码生成、预览、部署、下载、后台管理与监控底座已覆盖。
变化
最近提交集中在微服务改造、可观测性、安全/稳定/成本优化。
风险
单体与微服务并存、外部依赖多、自动化 CI 缺口需要治理。
建议
优先补齐运行文档、CI、E2E 验证和运行态指标看板。
报告路径：docs/reports/project-status-2026-07-04.pptx
END