## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
运行日：2026-06-27（北京时间）
Ocean Gradient
维护者视角
仓库快照
今日重点
01
能力面：AI 生成、预览、部署、后台管理已形成闭环
02
架构面：单体与微服务代码并存，微服务改造已完成教学节点
03
工程面：测试脚本存在，但缺少 CI 工作流和自动质量门禁

## Slide 2
概览
项目定位与当前状态
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 2/10
企业级 AI 代码生成平台
面向“从需求描述到应用生成、编辑、部署、管理”的全链路教学项目。后端以 Spring Boot 3、LangChain4j、LangGraph4j 为核心，前端以 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue 提供交互体验。
当前基线
仓库目前保留单体应用代码，同时新增 Maven 微服务聚合工程，适合继续沉淀部署、测试和工程化规范。
A
产品闭环
创建应用、AI 对话生成、实时预览、下载代码与部署分享。
B
工程底座
MySQL、Redis、缓存、限流、Knife4j、Prometheus 监控端点。
C
架构演进
微服务模块已拆分 common/model/client/user/app/ai/screenshot。
D
质量现状
测试目录与构建脚本存在；未发现 GitHub Actions 工作流。

## Slide 3
能力
核心能力版图
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 3/10
01
智能代码生成
根据提示词选择 HTML、多文件或 Vue 项目生成策略，支持 LangChain4j 流式输出与工具调用消息。
02
可视化编辑
生成应用在右侧 iframe 中实时预览，用户可进入编辑模式选中页面元素并继续对话调整。
03
一键部署与下载
应用可部署到云端生成访问地址，创建者可下载生成源码 zip，部署后更新访问信息。
04
企业级管理
后台提供用户、应用、对话历史管理，并支持精选应用、权限校验、分页查询与缓存。
需求 → 生成 → 预览 → 迭代 → 部署

## Slide 4
架构
主要模块与调用关系
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 4/10
前端体验层
Vue 3 / TypeScript
Ant Design Vue
Pinia / Vue Router
聊天、预览、编辑、后台
单体服务层
Spring Boot 3
App/User/ChatHistory
AI 生成门面
SSE 与静态资源
微服务演进层
common / model / client
user / app / ai
screenshot
Dubbo + Nacos
基础设施：MySQL · Redis / Session · Caffeine · COS · Selenium 截图 · Prometheus / Actuator · Knife4j

## Slide 5
进展
昨日与近期变更快照
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 5/10
近 7 天
未发现新提交
本次日报以 README、模块目录、测试/配置和最近可见提交为依据，不推断运行环境线上数据。
893918c
2025-08-26
微服务改造完成，包含完整单体项目代码
966b2e5
2025-08-26
Dubbo + Nacos 跨服务调用中间态
0a1acfe
2025-08-26
截图服务拆分与接入
41a189a 等
2025-08-26
用户、应用、AI、模型、通用模块拆分
提示：多个中间态提交明确标注“不要单独使用当前提交”

## Slide 6
指标
数据与指标要点
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 6/10
4
核心产品能力
README 明确列出
7
微服务模块
Maven modules
17
测试文件
单体测试目录
3
核心数据表
user/app/chat_history
0
CI 工作流
.github/workflows 未发现
运行指标状态
仓库已提供 Prometheus 抓取配置和 Spring Boot Actuator Prometheus 端点，但本次自动化未连接线上环境，应用生成量、AI 调用量、部署成功率等生产指标需由运行环境补齐。
测试覆盖入口
监控配置
CI 自动化

## Slide 7
质量
CI / 测试配置现状
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 7/10
T
后端测试资产
单体项目存在 JUnit 测试：AI 生成、类型路由、工作流、并发、图片工具、代码解析、截图工具等。Maven 包含 spring-boot-starter-test。
F
前端质量脚本
前端 package.json 提供 build、type-check、lint、format、preview 等脚本，基于 Vite、vue-tsc、ESLint、Prettier。
C
CI 状态
未发现 .github/workflows 配置；无法从仓库内确认最近 CI 运行结果或自动化质量门禁。
本次报告验证范围
仅对新生成 PPT 进行内容与占位符检查；未修改业务代码，未执行后端/前端完整业务测试。

## Slide 8
风险
未完成项、风险与阻塞
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 8/10
1
配置落地
application.yml 中仍含 API Key、COS、Pexels、DashScope 等占位配置，需要环境变量化与样例校验。
2
CI 缺口
无工作流文件，提交后缺少自动构建、测试和前端类型检查。
3
部署链路
Nacos、Dubbo、Redis、MySQL、截图服务等依赖尚缺少一键本地编排说明。
4
AI 成本与稳定性
长上下文、流式输出、推理模型与外部图片服务会放大超时、限流、成本和错误恢复压力。
5
截图与浏览器环境
Selenium/WebDriver 依赖运行环境，部署时需验证浏览器、字体、沙箱与网络访问。
6
双轨代码维护
单体与微服务并存有利教学，但后续改动需要明确主线，避免逻辑分叉。
!

## Slide 9
计划
建议的下一步
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2026-06-27 · 9/10
01
补齐自动化质量门禁
新增 CI：Maven test、前端 type-check/build、lint 检查。
02
标准化配置与部署
整理环境变量、样例配置、Docker/Compose 或本地启动文档。
03
收敛主线架构
明确单体与微服务的维护边界，避免重复实现继续扩散。
04
建设端到端冒烟
覆盖创建应用、SSE 生成、预览、下载、部署、后台查询。
05
完善运营指标
接入生成量、失败率、AI 调用时延/成本、部署成功率和缓存命中。
优先级建议：先建立质量门禁，再推进部署与指标闭环

## Slide 10
总结
平台具备产品闭环和架构演进基础，下一阶段重点应从“能力完整”转向“可稳定交付”。
能力
AI 生成、对话预览、可视化编辑、部署下载、后台管理已形成主干闭环。
进展
最近可见提交集中于微服务改造完成，当前 7 天内无新增代码提交。
关注
配置治理、CI 自动化、依赖编排、测试稳定性和运行指标是近期主要抓手。
今日建议
把 CI 与配置治理作为下一轮工程化基础任务，优先消除“无法确认构建/测试状态”的风险。
PPT 路径
/docs/reports/project-status-2026-06-27.pptx