## Slide 1
INTERNAL · DAILY STATUS · 教学项目维护
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向项目维护者：能力基线、近期变更、风险阻塞与下一步建议
汇报日期
2026-09-03
代码基线
第 14 期 · 微服务完成
Spring Boot 3 LangChain4j Vue 3 Dubbo + Nacos 可观测性
维护团队内部 非对外发布稿

## Slide 2
01 / 今日快照
一眼看清仓库现状
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
02 / 10
基于 README、主模块目录与 git 历史整理。近 7 日 master 无业务提交，能力基线锁定在 2025-08-26。
0
近 7 日业务提交
master 无新 commit
373
距上次业务提交
天（2025-08-26）
3
仍打开的 Issue
#5 #65 #81
无
仓库 CI 流水线
无 GitHub Actions
仓
仓库规模（当前 HEAD）
跟踪文件 386 · Java 287 · Vue 17 · 提交 60
双形态并存：根目录单体 Spring Boot 3.5.4 + yu-ai-code-mother-microservice（7 模块）
前端 Vue 3.5 + Ant Design Vue + Vite 7；后端 Java 21 / LangChain4j 1.1 / LangGraph4j 1.6-rc2
测试：单体侧 15 个 JUnit 文件，无仓库级 CI 绑定
议
今日阅读结论
教程主线已收口到第 14 期，产品能力完整可演示
仓库活跃度来自日报 Draft PR，不等于功能迭代
学员侧问题（镜像、推理字段）仍未关闭，影响跟学体验
生产指标尚未接入，本页数字均为仓库静态盘点

## Slide 3
02 / 项目概览
企业级 AI 代码生成教学平台
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
03 / 10
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略、流式写出代码、预览编辑，并支持一键部署与后台治理。
产品定位
对标大厂的 AI 应用生成器：从提示词到可访问网站，覆盖生成、改稿、发布、运营全链路。
目标用户
教程学员与二次开发者；同时可作为内部演示环境验证智能体与工作流能力。
交付形态
完整视频/文字教程配套代码。根目录保留单体，microservice 目录给出拆分完成后的形态。
作者 / 仓库
程序员鱼皮 · liyupi/yu-ai-code-mother
当前版本
0.0.1-SNAPSHOT（教学迭代版）
最新业务提交
893918c · 2025-08-26 23:23 +0800
生成策略
HTML / 多文件 / Vue 工程 三种模式
观测栈
Actuator + Prometheus + Grafana 看板
会话与缓存
Spring Session Redis + Caffeine 多级缓存

## Slide 4
03 / 核心能力
四条产品主线已经打通
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
04 / 10
01
智能代码生成
需求描述进入后，路由模型选择 HTML / 多文件 / Vue 工程。工具调用写文件，SSE 流式回传过程。
DeepSeek + 通义路由 · 限流 5 次/分钟
02
可视化编辑
生成页实时预览；可选中 DOM 元素，继续与 AI 对话做增量或全量修改，直到满意。
原生全量改 · 工程增量改
03
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截封面、对象存储落盘，并支持完整项目源码打包下载。
Selenium 截图 · 腾讯云 COS
04
企业级管理
用户/应用/对话后台；精选应用；AI 调用与系统性能监控，管理员可运营内容池。
权限拦截 · Prometheus 指标

## Slide 5
04 / 架构与模块
单体可跑通，微服务已拆完
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
05 / 10
单体（根目录 src/）
a
ai / tools
生成服务、路由、文件工具、Prompt 安全护栏
c
core
解析、保存模板、工程构建与流式处理
l
langgraph4j
网站生成工作流、子图、图片并发收集
s
service
用户、应用、对话、截图、项目下载
r
ratelimter / monitor
Redisson 限流与 AI 模型指标采集
c
controller
App SSE、静态资源、健康检查、工作流
微服务（7 模块）
common / model / client
公共能力、领域模型、RPC 接口
user
账号、登录态、鉴权拦截
app
应用生命周期与对话编排
ai
模型、工具、工作流执行
screenshot
网页截图独立服务
基础设施
Spring Cloud Alibaba 2023.0.1 + Dubbo 3.3 + Nacos

## Slide 6
05 / 近期进展
昨日无代码变更，活跃在文档侧
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
06 / 10
统计窗口：2026-08-27 至 2026-09-03。业务代码最后一次合入仍是教程第 14 期。
08-26
第 14 期合入
微服务改造完成，单体代码同步保留
08-27…09-02
日报自动化
连续 Draft PR #94–#100，仅新增汇报 PPT
09-02
昨日汇报
PR #100：11 页 Teal Trust 状态稿
09-03
本日
再次盘点，Issue 与基线均未变化
未合入业务
近 7 日 origin/master 无功能、缺陷或依赖变更。中间态微服务提交已由最终 893918c 收口，请勿单独检出中间 commit。
文档节奏稳定
每日 09:00 UTC 自动化继续产出状态稿。#91–#100 均为 Draft，尚未并入默认分支。
社区问题停滞
Issue #81（npm 镜像 404）于 8 月打开后未见修复说明；#5 / #65 仍开放，无关联开发分支。

## Slide 7
06 / 数据与验证
产品指标待接入，测试仅本地可跑
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
07 / 10
以下 KPI 非生产实数
日生成次数
待接入
需从应用表 / 对话日志汇总
Token 消耗
待接入
AiModelMetricsCollector 已埋点
部署成功率
待接入
部署接口 + 截图失败率联表
生成 P95 时延
待接入
建议接 Actuator 直方图
测试资产
单体 src/test 下 15 个 JUnit 类：门面、解析、路由、工作流、截图、图片工具
多数用例依赖外部模型 / 搜索 / 浏览器，无法在无密钥环境稳定绿
前端有 lint / type-check / build 脚本，无自动化跑通记录
微服务模块未见对等的测试套件
CI 与近期工作流
仓库无 .github/workflows，无 Jenkins / GitLab CI 配置
GitHub Actions 近记录仅为 Copilot 仓库访问检查（2026-03，success），与构建无关
prometheus.yml 抓取 localhost:8123 /api/actuator/prometheus，属本地观测
结论：质量门禁缺失，回归依赖人工

## Slide 8
07 / 风险与阻塞
三枚打开的 Issue，加上工程债
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
08 / 10
高
#5 Vue 工程生成缺 reasoning_content
DeepSeek thinking 模式下助手消息缺字段，工具调用直接 400。影响核心 Vue 生成路径。
中
#81 清华 npm 镜像 404
教程步骤把 registry 指到 tuna 后，@vitejs/plugin-vue@^6 安装失败。后端学员跟学前端受阻。
中
#65 You.com 联网搜索未落地
期望给 VUE_PROJECT 增加实时检索工具。无实现分支，生成内容时效性仍受限于模型知识。
中
双代码树维护成本
单体与微服务并行，中间态提交注释明确「不要单独使用」。新人易检出半成品。
中
无 CI、测试偏集成
15 个测试多需密钥与浏览器。合并质量无法自动守门，日报也无法引用构建绿红。
低
Vendored LangChain4j 残留调试
拷贝源码中仍有 OLOLO 打印与上游 TODO，不阻塞功能，但增加阅读噪音。

## Slide 9
08 / 下一步计划
先止血学员路径，再补质量门禁
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
09 / 10
1
复现并修复 #5
用 DeepSeek reasoner + Vue 工程跑通工具调用。补齐 reasoning_content 透传或关闭思考模式的兼容分支，补回归用例。
高优先
2
写清前端安装说明
README / 前端 README 标明官方 registry；说明 tuna 对 scoped 包的兼容问题，给 #81 一条可复制的修复命令。
高优先
3
补最小 CI
GitHub Actions：后端编译 + 不依赖外网的单测；前端 lint / type-check。先让日报能引用红绿，而不是「无流水线」。
中优先
4
评估 #65 是否做
若继续教学扩展，按现有 BaseTool 规范加搜索工具；否则在 Issue 标明暂缓，避免期望悬挂。
中优先
5
接通四个产品指标
从已有 Monitor / 应用表导出日生成、Token、部署成功、P95。本页「待接入」应在一周内变成真实数。
中优先

## Slide 10
09 / 总结
能力完整，迭代静止，该补体验与门禁
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-03 · 内部维护汇报
10 / 10
能力
智能生成、可视化编辑、部署分享、后台治理四条主线可用，单体与微服务两套代码均在仓库中。
节奏
昨日与近 7 日均无业务提交；仓库动态主要是日报 Draft PR，不要误读为功能在迭代。
风险
#5 阻断 Vue 生成，#81 阻断学员安装，无 CI 使回归不可见。这三件事比新功能更值得做。
下一步
先修推理字段与安装文档，再加编译级 CI，最后把四个产品指标从「待接入」换成真实数据。
下一份日报关注点：#5 / #81 是否有进展，以及是否出现第一条构建工作流。