## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
面向项目维护者 / 团队 · 北京时间 2026-06-08
分支：cursor/bc-51fc82a9...df14
状态维度
能力
变更
风险
计划
资料来源：README、主要模块目录、近期 git 提交与构建/测试配置。

## Slide 2
项目概览
当前定位：面向教学与实战的企业级 AI 应用/代码生成平台。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
02
01
产品目标
用户通过自然语言创建网站应用，支持预览、二次对话修改、部署、分享与源码下载。
02
技术底座
Spring Boot 3 + Java 21，结合 LangChain4j、LangGraph4j 与响应式流式输出。
03
前端体验
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，提供对话、预览、管理与部署交互。
04
运维视角
Actuator + Prometheus 指标端点已配置，支持后续接入仪表盘与告警。
1
需求输入
2
AI 路由
3
代码生成
4
预览部署
5
管理监控

## Slide 3
核心能力
从“提示词”到“可访问应用”的主流程已经具备较完整闭环。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
03
AI
智能代码生成
支持 HTML、多文件项目与 Vue 项目流式生成；后端按应用 ID 维度创建 AI 服务实例并保存生成产物。
UX
可视化编辑与实时预览
应用对话页提供生成结果 iframe 预览、编辑模式、选中元素上下文和追加对话能力。
OPS
部署、下载与分享
后端提供部署接口、源码 ZIP 下载和静态资源访问，前端含部署成功弹窗与新窗口打开。
ADM
企业级管理与治理
应用/用户/对话历史管理、鉴权、限流、缓存、监控指标和精选应用配置均已有基础。
能力闭环：创建应用 -> SSE 生成 -> 右侧预览 -> 对话编辑 -> 部署/下载 -> 管理运营

## Slide 4
模块与架构状态
当前保留单体完整代码，同时包含微服务拆分版本。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
04
单体主应用
controller：应用、用户、对话历史、健康检查、工作流 SSE、静态资源
core/ai/langgraph4j：代码解析、保存、工作流节点、工具调用和质量检查
service/mapper/model：应用与用户领域、MyBatis-Flex 数据访问
monitor/ratelimiter/config：Prometheus 指标、限流、Redis/COS/AI 模型配置
微服务版本
yu-ai-code-common / model / client：公共基础、模型与跨服务客户端
yu-ai-code-user：用户与鉴权服务
yu-ai-code-app：应用生命周期服务
yu-ai-code-ai / screenshot：AI 生成与截图能力独立部署
架构观察：主线已覆盖从业务 API 到 AI 工作流的完整链路，后续重点是稳定微服务运行态与自动化验证。

## Slide 5
昨日 / 近期变更
近 7 天引用中，以日报沉淀与一次前端架构重构为主。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
05
1
06-07
日报新增与版式润色
新增 2026-06-07 状态汇报，并继续 polish layout。
2
06-06
日报持续补齐
新增 2026-06-06 项目状态汇报。
3
06-05
中文日报提交
新增 2026-06-05 每日项目状态汇报。
4
06-04/03
汇报版式迭代
修复时间线、清理文本层、恢复封面标题。
5
06-02
前端架构重构
提取 composables、拆分聊天页组件、补充类型与菜单常量。
当前工作分支最近提交停在“教程第 14 期 - 微服务改造完成”；近期日报/前端重构来自全仓库引用视角。

## Slide 6
数据 / 指标要点
本页为仓库静态扫描视角，业务运行指标需接入监控后持续沉淀。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
06
146
主应用 Java 文件
6
后端控制器
14
后端测试类
17
前端 Vue 文件
7
微服务模块
监控配置
Spring Boot 暴露 health / info / prometheus
prometheus.yml 抓取 /api/actuator/prometheus
默认抓取目标 localhost:8123，间隔 10 秒
质量信号
根目录未发现 GitHub Actions workflow
前端 package.json 提供 build / lint 脚本
后端存在 Spring Boot 测试与工作流测试资产

## Slide 7
CI / 测试配置状态
目前更像“可本地运行测试资产”，尚未形成自动化 CI 反馈闭环。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
07
BE
后端
Spring Boot Test 依赖
代码解析与 AI 生成相关测试
工作流与工具调用测试
FE
前端
npm run build
npm run lint
Vite + vue-tsc 类型检查
CI
CI 状态
未发现 .github/workflows
无法读取最近 CI 运行结果
建议补齐最小验证流水线
本次汇报未改动业务代码，因此验证重点放在 PPT 结构、文本提取与占位残留检查。

## Slide 8
未完成项、风险与阻塞
主要风险来自运行环境、自动化验证和分支状态可见性。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
08
1
配置依赖
本地 MySQL/Redis、COS、Pexels、DashScope/DeepSeek 等仍需真实配置，样例中仍是示例值。
2
自动化验证
未发现 CI workflow，前后端 build/test/lint 未形成合并前强制反馈。
3
AI 稳定性
生成链路依赖外部模型、工具调用与网络质量，成本、超时、重试和质量评估仍需持续压测。
4
微服务运行态
微服务拆分已完成，但跨服务调用、Nacos/Dubbo 配置与单体兼容需要持续回归。
5
报告连续性
近 7 天日报频繁新增，但当前工作树未包含历史 docs/reports 文件，需要关注分支/引用同步。

## Slide 9
建议下一步
优先把“能跑通”沉淀成“可持续验证、可观测、可交付”。
yu-ai-code-mother / 每日项目状态
09
1
补齐最小 CI
后端编译/单测、前端 type-check/build/lint，先覆盖主分支合并门禁。
2
完善环境配置
区分 local/sample/prod，收敛密钥注入方式，明确 MySQL/Redis/COS/AI 服务启动说明。
3
建立端到端冒烟
覆盖创建应用、SSE 生成、预览、部署、下载和管理员精选的主流程。
4
强化工作流观测
围绕 AI 模型耗时、token、失败率、重试次数和工具调用产物增加指标看板。
5
同步分支与日报资产
确认近日报告提交所在引用，避免自动化报告在不同分支上产生重复或缺失。

## Slide 10
总结
当前判断
平台能力面较完整，已经覆盖 AI 生成、预览编辑、部署下载、后台管理与监控基础；近期重点应从功能实现转向稳定性、自动化验证和可观测闭环。
今日交付
docs/reports/project-status-2026-06-08.pptx
能力闭环清晰
CI 需补齐
配置需治理
观测需深化
下一次日报建议增加：自动化测试运行结果、业务指标快照、风险项关闭进度。