## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 维护者简报
2026-08-12
北京时间 · 自动化日报
Teal Trust 版式

## Slide 2
项目概览
定位
企业级 AI 代码生成平台：需求描述 → 策略选择 → 工具调用 → 流式交付
技术栈
Spring Boot 3.5 · Java 21 · LangChain4j · LangGraph4j · Vue 3 · Redis
双形态
完整单体（src）与微服务拆分并存：user / app / ai / screenshot，Dubbo + Nacos
教学主线
教程已推进至第 14 期：微服务改造完成，含可观测与系统优化能力

## Slide 3
核心能力
智能代码生成
需求分析 + 生成策略路由 + 工具调用；流式输出可见执行过程
可视化编辑
实时预览；选中元素与 AI 对话，支持原生全量与工程增量修改
一键部署分享
云端部署、自动封面截图、可访问地址与完整源码下载
企业级管理
用户/应用管理、精选案例、AI 调用与系统性能监控

## Slide 4
架构与模块盘点
单体应用（主教学路径）
ai / core / langgraph4j 工作流
控制器：App、User、Chat、Workflow
限流、Prompt 审查、多级缓存
Actuator + Prometheus + Grafana
本地单测约 15 个 Java 测试类
微服务（第 14 期完成态）
yu-ai-code-user / app / ai
screenshot / client / model / common
Dubbo + Nacos 跨服务调用
前端：Vue 3 + Ant Design Vue + Vite 7
注意：中间态提交勿单独检出使用

## Slide 5
近期进展（近 7 日优先）
业务代码静默
近 7 日 master 无新业务提交；HEAD 仍为 2025-08-26 的 893918c（教程第 14 期微服务改造完成）。
1
主线基线
可观测性、部署、成本/安全/并发优化与微服务拆分均已合入历史主线
2
社区动态
昨日新增 Issue #81：前端 npm install 在清华镜像拉取 @vitejs/plugin-vue 失败
3
待审能力
PR #66（You.com 联网搜索）仍为 OPEN / MERGEABLE，配套 Issue 65
4
日报节奏
自动化日报持续产出；多份 Draft 日报 PR 仍在队列堆积待治理

## Slide 6
数据与指标要点
1,872
仓库 Stars
404
仓库 Forks
75
开放 Issues
0
近 7 日提交
运行时指标说明（待接入）
AI 调用量、Token 成本、生成成功率：仓库已具备 Grafana/Prometheus 配置，日报尚未自动拉取运行时指标
单测覆盖：存在 Facade / Workflow / Tools 等测试类，但无 CI 跑通记录可引用
建议下一阶段将 Actuator 与关键业务计数写入日报数据页

## Slide 7
质量与 CI 状态
CI / Actions
未发现业务向 GitHub Actions 工作流
无统一的构建与测试门禁状态可汇报
前端具备 lint、type-check 脚本，依赖本地执行
建议补最小 CI：mvn test 与 npm lint
本地测试资产
AiCodeGenerator / Routing / Facade
LangGraph 工作流与并发子图测试
图片工具与截图工具测试
部分用例依赖外部 API Key，不便裸跑

## Slide 8
风险与问题
高
Issue #5 · Vue 生成失败
reason-content / reasoning_content 字段缺失，影响 Vue 工程生成稳定性，长期未关闭
中
Issue #81 · npm 安装失败
清华镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@^6，阻断新手前端环境搭建；需官方源或镜像指引
中
Issue #65 / PR #66 · 能力合入停滞
You.com 搜索 PR 已 MERGEABLE，但近月未推进；社区贡献闭环偏慢
低
日报与主线脱节
自动化 Draft PR 持续堆积，缺少合并/清理策略；业务仓库近 7 日零提交

## Slide 9
建议的下一步
01
修复 #5
兼容模型返回的 reasoning 字段，恢复 Vue 项目生成主路径
02
回应 #81
在 README 补充 npm 官方源指引，降低前端环境搭建摩擦
03
审合 #66
评估 You.com 搜索安全性与配置，尽快合并或明确反馈
04
最小 CI
增加 Actions：后端 mvn test，前端 lint 与 type-check
05
报告治理
合并或关闭堆积 Draft 日报；可选接入 Prometheus 到数据页

## Slide 10
总结
1
平台能力完备：生成 / 可视化编辑 / 部署 / 管理 / 微服务与可观测均在主线
2
近 7 日无业务代码变更；社区侧出现环境搭建问题（#81）与既有缺陷（#5）
3
优先打通稳定性与贡献闭环：修 #5 → 指引 #81 → 审 #66 → 补最小 CI
4
运行时指标与日报 Draft 治理可作为下一阶段工程化改进项
yu-ai-code-mother · 2026-08-12