## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 2026-06-09（北京时间）
今日焦点
近期仓库提交集中在日报文档产出；业务代码侧保持稳定。
AI
智能生成
SSE
流式对话
DEP
部署分享
OPS
后台监控
范围：README、主要模块目录、近 7 天提交、测试/CI 配置

## Slide 2
01 / PRODUCT SNAPSHOT
项目概览
定位
面向“输入需求 → AI 生成应用 → 实时预览 → 部署分享”的企业级 AI 代码生成平台。
技术栈：Spring Boot 3 / Vue 3
AI：LangChain4j / LangGraph4j
形态：单体 + 微服务
4
核心能力
生成、编辑、部署、管理
7
微服务模块
common / model / client / user / app / ai / screenshot
21
Java 版本
目标版本：Java 21
前端体验层
Vue 3 + TypeScript / Ant Design Vue / Pinia + Router
后端服务层
用户/应用/对话接口 / SSE 流式生成 / 部署与静态资源
AI 与运维层
LangChain4j / LangGraph4j / Prometheus + Grafana / COS/截图集成
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
02

## Slide 3
02 / SYSTEM MAP
模块与架构视图
UI
前端应用
页面：主页、对话页、管理页、编辑页
API：app/user/chat/static/health
API
单体后端
控制器、服务、AI 工作流、部署下载
MySQL / Redis / 监控 / Knife4j
MS
微服务形态
user/app/ai/screenshot 拆分
Dubbo + Nacos；client/common/model 支撑
EXT
外部依赖
AI / DashScope / COS
Pexels / Prometheus / Grafana
架构状态：教学项目保留单体完整代码，同时提供微服务改造目录；后续运行侧需明确部署形态与服务编排。
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
03

## Slide 4
03 / CAPABILITY GRID
当前核心能力
AI
智能代码生成
· 根据需求选择生成策略
· 工具调用生成 HTML / 多文件 / Vue 项目
· SSE 展示 AI 执行过程
VIS
可视化编辑
· 生成应用实时预览
· 编辑模式选择页面元素
· 通过对话继续修改页面
DEP
一键部署分享
· 生成 deployKey 并复制部署目录
· 静态资源访问与源码下载
· 异步截图生成应用封面
ADM
企业级管理
· 用户与权限控制
· 应用管理、精选设置、搜索分页
· 对话历史与监控入口
能力边界：真实运行依赖 AI API Key、MySQL、Redis、对象存储与可用的浏览器截图环境。
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
04

## Slide 5
04 / LAST 7 DAYS
近期进展
近 7 天可见提交共 13 个，全部集中在 docs/reports 日报 PPT 产出与版式优化；业务代码没有新增提交。
06-02
新增并调整日报版式
06-03
清理文本层、恢复封面标题
06-04
新增日报并修复时间线
06-05
新增中文日报
06-06
新增日报
06-07
新增并压缩优化日报
06-08
新增日报
13
近 7 天提交
均为报告文件新增或版式修正
0
业务代码提交
主功能代码在观察期内稳定
7
连续日报天数
06-02 至 06-08 已持续产出
1
今日新增文件
本报告：project-status-2026-06-09.pptx
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
05

## Slide 6
05 / REPOSITORY SIGNALS
数据与指标要点
287
Java 文件
包含单体与微服务目录；AI、控制器、服务、工具类较完整。
34
前端源码文件
17 个 Vue 页面/组件 + 17 个 TypeScript 工具/API 文件。
14
Java 测试文件
覆盖 AI 生成、LangGraph 工作流、工具和截图等方向。
0
CI 工作流
未发现 .github/workflows，需要补充自动化验证。
运行指标状态
· Prometheus 已配置 /api/actuator/prometheus 抓取
· Grafana 目录存在 AI 模型看板配置
· 告警规则与生产数据源尚未在仓库中落地
本期解读
当前更适合用“仓库结构与提交趋势”观察项目状态；在线用户数、生成成功率、AI 成本、部署成功率等业务指标需要接入真实运行环境后采集。
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
06

## Slide 7
06 / QUALITY GATES
测试与 CI 状态
1
Maven 后端
存在 mvnw 与 Spring Boot 测试依赖；单体和微服务均配置 Java 21。
可运行
2
前端质量
package.json 提供 build、type-check、lint、format 脚本。
脚本就绪
3
自动化测试
发现 14 个 Java Test；未发现前端 spec/test 文件。
覆盖不均
4
CI 配置
未发现 .github/workflows；提交前验证依赖人工或本地命令。
待补齐
建议：先建立最小 CI（后端 mvn test + 前端 type-check/build），再补充 AI 生成链路的可控集成测试。
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
07

## Slide 8
07 / RISKS
风险与阻塞
CFG
配置依赖
· AI API Key、COS、DashScope、Pexels 仍需环境化配置
· 样例配置中存在本地 MySQL/Redis 假设
RUN
运行编排
· 微服务依赖 Nacos/Dubbo 与多端口协同
· 仓库未提供 docker-compose 或一键编排
QA
质量门禁
· 缺少 CI 工作流和前端测试文件
· AI 生成链路验证成本较高
OBS
可观测性
· Prometheus/Grafana 有雏形
· 缺少告警规则和业务指标接入
REL
交付体验
· 截图依赖浏览器驱动和对象存储
· 部署静态目录与域名需生产化确认
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
08

## Slide 9
08 / NEXT ACTIONS
建议下一步
1
建立最小 CI
后端测试、前端构建、报告检查纳入自动验证。
2
收敛运行配置
补充 local/prod 说明，明确 AI、COS、Redis、MySQL、Nacos 必填项。
3
验证生成链路
覆盖“创建应用 → 流式生成 → 预览 → 部署 → 截图”的端到端路径。
4
完善可观测性
接入调用量、成功率、耗时、成本、部署成功率和告警规则。
5
沉淀部署文档
区分单体与微服务运行模式，补充服务编排和故障排查手册。
优先级建议：先补质量门禁与配置文档，再扩展业务指标；避免在运行基础未稳定前扩大功能面。
每日项目状态 / 面向项目维护者与团队
09

## Slide 10
09 / SUMMARY
今日结论
稳定
核心代码能力完整，近 7 天无业务代码扰动。
聚焦
近期产出集中在项目状态汇报自动化和版式迭代。
补强
CI、端到端验证、配置文档、业务监控仍是主要短板。
推进
下一步建议先打通质量门禁和运行编排，再扩充指标体系。
报告文件
docs/reports/
project-status-2026-06-09.pptx
DONE
资料来源：README、模块目录、配置文件、近 7 天 git 提交。