## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 2026-07-13 · 面向项目维护者/团队
4
核心能力
7
微服务模块
0
近 7 天提交
基于 README、主要模块目录与近期提交自动生成

## Slide 2
项目概览
项目概览
定位：以 AI 开发实战 + 后端架构设计为核心的企业级 AI 代码生成平台
FE
用户入口
Vue 3 + TypeScript 前端承载应用创建、AI 对话、实时预览、部署与管理。
API
业务服务
Spring Boot 3 后端提供应用、用户、对话历史、静态资源和工作流接口。
AI
AI 与部署
LangChain4j / LangGraph4j 驱动代码生成，支持截图、COS 上传、Prometheus 监控。
当前形态：单体主工程 + 前端工程 + 微服务改造目录并存，README 面向教程和项目能力说明。
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
02

## Slide 3
核心能力
当前能力
按 README 与主要代码模块归纳的已具备能力面
1
智能代码生成
用户输入需求后创建应用，AI 路由生成类型，并通过 SSE 流式输出生成过程。
2
可视化编辑
前端内置 iframe 注入式 VisualEditor，可选中页面元素并与 AI 对话迭代修改。
3
一键部署分享
后端复制生成产物到部署目录，Vue 项目先构建，并异步生成封面截图。
4
企业级管理
提供用户、应用、对话历史、精选应用、权限校验和后台管理页面。
能力覆盖“生成-预览-编辑-部署-管理”闭环
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
03

## Slide 4
架构视图
模块结构与技术栈
从仓库目录提炼的主要子系统与依赖
前端层
yu-ai-code-mother-frontend：Vue 3、Vite、Pinia、Ant Design Vue、Axios
单体后端
src/：Spring Boot 3.5、LangChain4j、LangGraph4j、MyBatis-Flex、Redis、COS、Selenium
微服务目录
yu-ai-code-mother-microservice：common、model、client、user、app、ai、screenshot
可观测性
Actuator + Prometheus 配置；Grafana 配置文件位于 grafana/ 目录
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
04

## Slide 5
近期进展
昨日 / 近期变更
Git 近 7 天无提交；以下为最近提交序列呈现的项目阶段
近 7 天
未发现提交记录；本次自动化仅新增日报 PPT。
2025-08-26
教程第 14 期：微服务改造完成，包含 common/model/client/user/app/ai/screenshot。
2025-08-14
教程第 13 期：可观测性；第 12 期：部署上线。
当前分支
用于生成每日项目状态报告，未触碰业务代码。
!
解读
项目最近一次有代码含义的提交已超过 7 天；日报重点应转向版本现状、风险清单和下一步验证。
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
05

## Slide 6
指标快照
数据 / 指标要点
静态仓库指标 + 运行指标接入建议
7
前端路由
主页、登录、注册、管理、对话、编辑等页面
14
后端测试类
覆盖代码解析、AI 服务、工作流与截图工具
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
0
CI workflow
未发现 .github 工作流配置
运行指标建议接入
AI 调用量/成功率
生成耗时 P95
部署成功率
模型成本/用户
说明：运行态数据需依赖生产监控、业务埋点与 AI 模型日志，当前报告未连接外部监控源。
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
06

## Slide 7
风险清单
风险与阻塞
影响交付稳定性、协作效率和上线可控性的主要风险
R1
环境强依赖
MySQL、Redis、AI API Key、COS、Pexels/DashScope 等配置仍需真实环境支撑。
R2
CI 缺口
未发现 GitHub Actions；自动构建、测试、制品验证与 PR 门禁需要补齐。
R3
测试可运行性
部分 AI/截图/工作流测试可能依赖外部服务，需区分单元测试与集成测试。
R4
微服务切换成本
微服务目录已完成改造，但单体与微服务并存，部署拓扑和配置边界需持续确认。
当前阻塞更偏“工程化与环境验证”，不是单一业务模块缺失。
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
07

## Slide 8
下一步计划
未完成项与建议下一步
围绕可上线、可观测、可协作的近期执行重点
未完成 / 待确认
建议下一步
1
生产配置与密钥管理策略未在仓库中落地
2
监控面板与业务指标口径需对齐
3
单体/微服务部署方式需明确推荐路径
4
AI 成本、限流与失败降级策略需持续验证
1
补齐 CI：后端 Maven、前端 type-check/build、基础安全扫描
2
将外部依赖测试分层，形成可稳定运行的单元测试集
3
完善部署文档与本地/生产环境配置样例
4
接入 AI 调用、生成耗时、部署成功率等看板指标
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
08

## Slide 9
工程质量
CI / 测试配置状态
仓库内测试与自动化入口的当前观察
存在
后端测试
src/test/java 下 14 个 Test 类，覆盖核心解析、AI 服务、LangGraph4j 工作流和截图工具。
存在
前端脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format、dev、preview 等脚本。
缺失
CI 工作流
.github 工作流目录未发现，当前无法从仓库判断最近 CI 运行状态。
已验证报告
本次执行
报告生成未运行业务测试；PPT 文件通过文本提取与占位符检查。
QA
建议
PR 门禁优先从“无需外部服务”的后端单元测试和前端 type-check/build 开始，再逐步接入集成测试环境。
yu-ai-code-mother · 项目状态 · 2026-07-13
09

## Slide 10
总结
当前项目已形成“AI 生成 - 实时预览 - 可视化编辑 - 部署分享 - 管理监控”的完整产品骨架。
1
能力面
功能覆盖面完整，适合继续围绕稳定性与工程化推进。
2
近期状态
近 7 天无代码提交，最近提交聚焦微服务改造、部署与可观测性。
3
优先级
建议先补 CI、测试分层、环境配置文档和运行指标闭环。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-07-13.pptx