## Slide 1
DAILY STATUS REPORT
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother｜面向项目维护者 / 团队
4
核心能力
3
生成模式
7
微服务模块
2026-06-11（北京时间）
依据 README、模块目录与 git 历史生成

## Slide 2
项目概览
企业级 AI 代码生成平台，当前保留单体主线与微服务拆分版本。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
2/11
1
产品定位
• 用户通过自然语言创建网站应用
• 生成、预览、部署、分享形成闭环
2
技术底座
• Spring Boot 3 + Java 21
• LangChain4j / LangGraph4j + Vue 3
3
交付形态
• 单体版功能较完整
• 微服务版完成核心拆分
系统链路（当前视图）
前端 Vue 3
后端 API
AI 工作流
部署/截图
监控指标
判断：平台已具备端到端 Demo 与教学项目展示能力，工程化保障（CI、测试隔离、配置治理）仍是主要补强方向。

## Slide 3
当前核心能力
按用户价值链路归纳已实现能力。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
3/11
1
智能代码生成
• 需求描述自动路由生成策略
• 支持 HTML / 多文件 / Vue 工程
• SSE 流式展示 AI 执行过程
2
可视化编辑
• iframe 点选页面元素
• 结合 AI 对话快速修改页面
• 前端编辑体验已接入应用对话页
3
一键部署分享
• 生成应用部署到静态目录
• 生成可访问地址与封面截图
• 支持完整项目源码下载
4
企业级管理
• 用户登录与权限控制
• 应用 CRUD、精选与后台管理
• 对话历史持久化与查询
5
监控与治理
• Actuator + Prometheus 指标
• AI 请求、Token、耗时监控
• Redis/Caffeine 缓存与分布式限流
能力覆盖“生成 → 预览 → 编辑 → 部署 → 管理 → 监控”的完整产品闭环。

## Slide 4
模块版图
单体主线功能完整，微服务版本完成基础拆分但高级能力仍需补齐。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
4/11
单体后端 /workspace/src
• controller/service/mapper 承载核心业务 API
• ai/core/langgraph4j 承载生成引擎与工作流
• config/monitor/ratelimter 提供配置、指标、限流
• resources/prompt 保存多套生成与质检提示词
状态：功能完整度高，适合作为主线演示和回归基线
微服务 / yu-ai-code-mother-microservice
common
model
client
user
app
ai
screenshot
• Dubbo + Nacos 调用链已建立
• 工作流、监控、网关仍待统一迁移
状态：拆分成型，但回归保障和前端接入仍偏弱

## Slide 5
近期进展
最近 7 天无新增提交；以下为 git 历史中最新可追踪变更。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
5/11
2025-08-26
微服务改造完成
保留完整单体代码，形成单体 + 微服务双轨结构。
2025-08-26
Dubbo + Nacos
补齐跨服务调用，打通用户、应用、截图服务。
2025-08-26
服务拆分迭代
依次抽取 common/model/client/user/app/ai/screenshot。
2025-08-14
可观测性
引入 Actuator、Prometheus 与 Grafana 面板配置。
2025-08-13
系统优化
完成实时性、并发、限流、安全、成本相关优化。
日报解读：当前不是高速提交期，更适合优先补工程化、测试隔离与微服务能力对齐。

## Slide 6
数据 / 指标要点
运营数据未在仓库内沉淀，本页采用代码与配置维度指标。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
6/11
15
后端测试类
单体 src/test/java；多为集成测试
0
CI 流水线
未发现 GitHub/GitLab/Jenkins 配置
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
3
生成类型
HTML、多文件、Vue 工程
4+
外部依赖域
AI、MySQL、Redis、COS/图片/截图
2
监控资产
Prometheus 配置 + Grafana 面板
说明：如需业务级日报指标，建议后续接入应用创建数、生成成功率、部署成功率、AI 成本与响应耗时。

## Slide 7
测试与 CI 状态
测试入口存在，但自动化与稳定可复现性不足。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
7/11
1
后端测试
• 单体后端有 15 个 Java 测试类
• 覆盖解析、生成、工作流、图片工具、截图工具
• 大量用例依赖 AI API、Redis、MySQL、外网或 Chrome
2
前端 / 微服务测试
• 未发现前端 spec/test 文件
• 微服务模块未发现测试类
• 拆分后的跨服务回归需要补充契约或集成测试
3
CI 配置
• 未发现 .github/workflows
• 未发现 GitLab CI 或 Jenkinsfile
• 最近 CI 状态无法从仓库配置判断
可运行命令：后端 ./mvnw test；前端 npm run build / npm run lint（需先安装依赖并准备本地配置）。

## Slide 8
风险与问题
按影响范围聚焦当前维护风险。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
8/11
环境配置
local profile、数据库、Redis 与多个外部 API Key 需要手工准备；生产配置仅提供模板。
回归保障
无 CI；集成测试强依赖外部服务，难以在干净环境稳定执行。
架构双轨
单体与微服务存在重复代码，微服务功能未完全追平单体主线。
运行时依赖
截图依赖 Chrome/Selenium，Vue 工程构建依赖 Node/npm，容器环境需额外校验。
技术债
内嵌改造的 LangChain4j 流式 Tool Call 源码有待整理，调试输出需清理。

## Slide 9
未完成项
面向维护者的待收敛清单。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
9/11
1
微服务能力追平
• 迁移 LangGraph4j 工作流与 Workflow SSE
• 补齐 Actuator/Prometheus 与 Health 控制器
2
入口与路由统一
• 评估 API Gateway 或前端环境切换方案
• 明确单体/微服务的默认部署路径
3
测试体系建设
• 前端、微服务测试为空
• AI 与外部资源需要 Mock / Testcontainer 隔离
4
配置与安全治理
• 沉淀本地配置样例和启动检查
• 避免默认弱口令与敏感配置散落
优先级建议：先保证可构建、可回归、可启动，再推进功能迁移和体验增强。

## Slide 10
建议的下一步
按工程风险递减排列，便于团队拆解任务。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
10/11
1
建立最小 CI
后端编译 + 可离线单测，前端 type-check/build；先跳过外部依赖型集成用例。
2
沉淀环境手册
补充 application-local 样例说明、必需中间件、API Key 与截图运行依赖。
3
测试分层
把纯单元、集成、外部服务用例分组，加入 Mock 或可替代测试配置。
4
微服务追平
按 app/user/screenshot/ai 的调用链逐步迁移工作流、监控和健康检查。
5
清理技术债
整理改造版 LangChain4j 文档，移除调试输出，统一依赖版本。
本页不估算日历时间，仅描述技术拆解顺序与风险依赖。

## Slide 11
总结
当前适合从“功能可演示”推进到“工程可持续”。
Teal Trust
yu-ai-code-mother 每日项目状态｜2026-06-11（北京时间）
11/11
单体功能完整度
高
微服务完整度
中
测试覆盖与隔离
低
CI/CD 自动化
无
今日结论：产品能力链路清晰，短板集中在自动化验证、运行环境标准化和微服务功能追平。
资料来源：README、前端 README、Maven / npm 配置、模块目录、最近 git 提交历史。