## Slide 1
INTERNAL · DAILY STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向项目维护者与教学协作团队的基线扫描：能力、近期变更、开放问题与下一步。
2026-08-22 北京时间
HEAD 893918c
教程第 14 期基线
近 7 日 master 无业务提交
双栈（单体 + 微服务）并存 · 3 个 Open Issue · 无业务 CI

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
2 / 11
今日速览
仓库静态扫描结果，并非生产运行时指标
0
近 7 日提交
master 自 2025-08-26 静止
893918c
当前 HEAD
第 14 期微服务改造完成
3
Open Issues
编号 5 / 81 / 65
15
测试类
仓库无 GitHub Actions
判断
教学主线已闭环到微服务改造；代码基线稳定，但社区 Issue 与双栈维护成本尚未消化。今日汇报以冻结基线与开放风险为主，不臆造业务增长数字。

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
3 / 11
项目概览
对标大厂的企业级 AI 代码生成教学平台
定位
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略、流式产出代码，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。
作者形态
程序员鱼皮教学项目，含完整教程
仓库周期
2025-07-24 起步，共 60 次提交
当前基线
第 14 期微服务改造完成（含单体）
生成模式
HTML、多文件、Vue 工程三种路由
数据模型
user、app、chat_history 三张表
单体后端
Spring Boot 3.5.4、Java 21、MyBatis-Flex
AI 运行时
LangChain4j 1.1.0、LangGraph4j rc2
微服务
Spring Cloud Alibaba、Dubbo 3.3、Nacos
前端
Vue 3、TypeScript、Ant Design Vue
数据缓存
MySQL、Redis / Redisson、Caffeine
可观测
Actuator、Prometheus、Grafana 样例

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
4 / 11
核心能力
README 四大能力与代码实现一一对应
智能代码生成
路由服务选择 HTML、多文件或 Vue 工程；工具调用写文件，SSE 流式回传执行过程。
可视化编辑
生成页实时预览。原生模式全量改稿，工程模式增量修改；可选中元素并与 AI 对话迭代。
一键部署分享
部署到云端、自动截封面、产出可访问地址，并支持完整源码下载。截图已拆为独立服务。
企业级管理
用户、应用、对话后台；精选优先级；限流与 Prompt 审查；指标可接入 Prometheus。

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
5 / 11
架构与模块
同一仓库同时保留可运行单体与七模块微服务
单体栈 src/
154
Java 源文件（含部分厂商适配）
6
HTTP 控制器：应用 / 用户 / SSE
8
前端页面：首页、对话、管理、登录
3
工作流变体：串行、子图、并发收集
微服务栈 7 模块
common / model / client
公共能力、数据模型、内部 RPC 接口
yu-ai-code-user
账号、会话、权限拦截
yu-ai-code-app
应用、对话、生成门面、限流
yu-ai-code-ai
模型工厂、工具、记忆
yu-ai-code-screenshot
网页截图与封面上传

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
6 / 11
近期进展
近 7 日无新提交；里程碑回看第 10 至 14 期
近 7 日
0
业务提交
昨日与本周均无 master 变更。HEAD 停留在 2025-08-26 第 14 期完成提交。
上次活动距今约 12 个月
1
08-12 第 10 期
LangGraph4j 工作流与图片并发收集
2
08-13 第 11 期
并发、实时、限流、Prompt 审查与成本
3
08-14 第 12–13 期
部署上线与可观测性（Prometheus + Grafana）
4
08-26 第 14 期
微服务拆分完成；中间态提交不可单独使用

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
7 / 11
数据与指标要点
左侧为仓库可核验数字；右侧运行时数据待 Grafana 对接
60
历史提交
7
微服务模块
3
生成模式
3
核心数据表
Chart: 第 9–14 期活跃日提交次数
| 08-07 | 08-12 | 08-13 | 08-14 | 08-26
教程提交密度 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9
运行时指标待采集
日活用户 / 新建应用：未接入
AI 调用次数与 Token：需 PromQL
生成成功率 / 耗时 P95：无窗口
部署成功率：无生产采样

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
8 / 11
工程健康度
仓库无业务 CI；测试以集成场景为主
持续集成
无 .github/workflows。近期 Actions 仅见 Copilot 仓库访问探测（2026-03），不能代表构建质量。
自动化测试
15 个测试类覆盖工作流、解析、路由与工具。多数依赖真实模型或外部 API，不能当作离线门禁。
可观测样例
prometheus.yml 抓取本机 8123 的 Actuator 指标；grafana/ 含 AI 模型看板样例，告警规则仍为空。
依赖成熟度
LangGraph4j 1.6.0-rc2；LangChain4j 混用 1.1.0 与 1.1.0-beta7。厂商目录内残留未完成注释与调试输出。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
9 / 11
风险与问题
开放 Issue 与结构性阻塞，按影响排序
高
#5 Vue 生成缺少 reasoning_content
DeepSeek 推理接口升级后，工具调用第二轮缺字段即 400。社区建议换模型绕过，主线尚未合入补丁。
中
#81 前端 npm 镜像安装失败
清华镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@^6。后端学员按视频改 registry 后卡住。文档未写官方源回退步骤。
中
#65 You.com 联网搜索未落地
提案完整但无实现。不阻塞现有三种生成模式，却拉高了对生成时效性的预期。
高
结构 双栈并存与基线冻结
第 14 期中间态提交被明确禁止单独使用。近一年无维护，RC / beta 依赖漂移风险上升。

## Slide 10
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-22
10 / 11
下一步计划
建议按「先修复、再护栏、后扩展」排序
01
修复 #5 推理字段
为 DeepSeek 工具轮次补齐 reasoning_content，或默认路由到非推理模型并在 README 标明。
02
补齐前端安装说明
在前端 README 写明官方 npm 源，以及清华镜像失败时的回退命令，关闭 #81 认知缺口。
03
最小离线 CI
新增 compile 与不连外网的单元测试工作流。现有工作流、截图测试标为 manual。
04
明确双栈边界
文档写清「学习用单体 / 进阶用微服务」，并警告中间态提交不可单独检出运行。
05
决策 #65
本周内接受、延期或关闭 You.com 搜索提案，避免功能预期悬空。

## Slide 11
总结
能力完整、基线冻结、风险集中在兼容性与文档。
能力已齐
生成、改稿、部署、治理四条主链路，在单体和微服务中都可对照学习。
进度静止
近 7 日零提交，HEAD 锁定第 14 期。教学交付完成，工程演进暂停。
优先灭火
先修 #5 推理字段与 #81 安装文档，再补离线 CI，最后决策扩展工具。
指标诚实
仓库数字可复核；生产调用与成功率需等 Grafana 采集，今日不做虚报。
yu-ai-code-mother · 11 / 11