## Slide 1
PROJECT STATUS · DAILY BRIEF
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
2026年8月30日 · 北京时间
能力闭环已完成教学里程碑，近一年主线无业务合入。本日只读仓库与公开 Issue，不改动代码。
面向维护者 / 教学团队
教程第 14 期后稳态
仅文档汇报，无业务改动
数据截止：仓库 master @ 893918c · 近 7 日无业务提交

## Slide 2
OVERVIEW
项目概览
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
2 / 10
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户描述需求后，系统自动路由生成策略、流式产出代码，并支持预览、编辑、部署与后台治理。
双形态交付
根目录单体 Spring Boot 与 7 模块微服务并存，教学路径完整保留。
AI 驱动主路径
LangChain4j 工具调用加 LangGraph4j 工作流，覆盖路由、增强、生成与质检。
全栈技术栈
Java 21、Spring Boot 3.5、Redis、Vue 3 与 Vite 7；观测使用 Prometheus 与 Grafana。
工程护栏已落地
Prompt 审查、限流、多级缓存、会话记忆与 AI 指标采集均已进入主线。

## Slide 3
CAPABILITIES
核心能力
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
3 / 10
智能代码生成
按需求选择 HTML、多文件或 Vue 工程。工具写文件，过程流式回传。
可视化编辑
右侧实时预览站点。对话页可继续改需求，满意后再部署。
一键部署分享
部署得到访问地址。自动截封面，并支持下载完整源码。
企业级管理
用户、应用与精选后台齐全。管理员可查看调用与性能。
生成工作流主链
01
采集配图
02
增强提示
03
策略路由
04
生成代码
05
质量检查
06
工程构建

## Slide 4
ARCHITECTURE
架构与模块
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
4 / 10
单体应用（教学主线）
AI 层
生成服务、类型路由、护轨、文件工具集
核心引擎
门面、解析/保存、流式处理、Vue 构建
工作流
LangGraph4j 节点：配图、增强、路由、质检
业务域
用户、应用、对话历史、部署与截图
治理
鉴权、限流、Redis 记忆、AI 指标监听
微服务（第 14 期）
common
通用配置、COS、异常与常量
model
实体、DTO、枚举与 VO
client
内部 RPC 接口契约
user
账号鉴权与用户服务
app
应用、对话、下载主业务
ai
模型、工具与生成工厂
screenshot
网页截图独立服务

## Slide 5
RECENT PROGRESS
近期进展
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
5 / 10
近 7 日窗口
0 笔
业务代码提交
master 停在 2025-08-26
自动化连续产出日报草稿，覆盖 8 月 19 日至 29 日。Issue 81 在 8 月 28 日有改用 yarn 的评论，属学员环境反馈，未合入主线。
2025-08-13
第 11 期系统优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、实时性与成本优化连续落地。
2025-08-14
第 12–13 期
部署上线路径打通；Prometheus / Grafana 可观测性接入。
2025-08-26
第 14 期微服务完成
当日 10 次提交拆出 7 模块；最终提交恢复完整单体，避免中间态。
2026-08-28
社区动态
Issue #81（npm 清华镜像 404）获建议改 yarn；#5 / #65 仍开放。

## Slide 6
METRICS
数据与指标要点
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
6 / 10
说明：本仓未接入生产运行看板。以下数字来自仓库与 GitHub 公开元数据，不是线上 DAU / Token 消耗。
60
主线提交总数
截至提交 893918c
146
单体 Java 文件
位于 com.yupi 包
7
微服务模块
Dubbo 与 Nacos
14
后端测试类
共 25 个用例
3
开放 Issue
编号 5、65、81
0
近 7 日业务提交
仅有日报草稿

## Slide 7
QUALITY GATE
CI 与测试状态
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
7 / 10
无项目级流水线
仓库没有 workflows 配置。构建、单测和前端检查均未作为拉取请求门禁自动执行。
有本地测试资产
单体 14 个测试类、25 个用例，覆盖解析、工作流节点、配图工具与生成门面。微服务未见对等测试。
多为集成向用例
大量用例依赖真实模型或外网图片服务。本日未执行整套测试，结果不可当作绿灯。
仅见无关成功记录
最近成功记录是 2026 年 3 月 9 日的 Copilot 动态任务，与业务回归无关。

## Slide 8
RISKS
风险与阻塞
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
8 / 10
高
主线长期无演进
距最后业务提交已超过一年。文档日报不能替代缺陷修复与依赖升级。
高
Vue 工程生成缺陷
Issue 5：DeepSeek 工具调用缺少思考字段，生成 Vue 项目会直接失败。
中
双架构同步成本
单体与微服务各有一份实现。中间态提交曾污染主干，后续改动易分叉。
中
学员安装受阻
Issue 81：清华 npm 镜像缺少 Vite 插件 6.x，前端安装会失败。
中
能力缺口未排期
Issue 65 联网搜索工具仍开放，生成结果时效性受限。
低
上游补丁残留
内嵌 LangChain4j 含调试打印，有误提交和日志噪音风险。

## Slide 9
NEXT STEPS
建议的下一步
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
9 / 10
01
补齐前端安装说明
在前端 README 标明官方 registry 或 yarn；给 #81 一个可复制的排障段落，降低学员卡点。
02
复现并修复 Issue #5
对齐 DeepSeek thinking 模式的消息字段，避免 Vue 工程生成在工具调用阶段直接报错。
03
加最小 CI 门禁
先跑可离线的编译 + CodeParser 等单测；前端加 type-check / lint。外网集成测试单独打标。
04
约定主线架构
明确后续改动落单体还是微服务，避免再出现「中间态污染教学主干」的提交。
05
清理上游补丁噪音
隔离 vendored LangChain4j，去掉调试输出；评估 #65 搜索工具是否纳入下一期教程。

## Slide 10
SUMMARY
今日结论
01
能力闭环已经完成
生成、预览、部署、治理与观测构成完整教学产品；第 14 期微服务可作为进阶对照。
02
主线处于维护空窗
近 7 日零业务提交。社区问题在积压，日报自动化不能替代缺陷与文档响应。
03
工程化是当前短板
缺 CI、测试偏集成、双架构易分叉。本周应优先可上手与可回归，而不是新功能。
下一步一句话：先让学员装得上、Vue 生成跑得通，再谈新工具与微服务演进。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-30
10 / 10