## Slide 1
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother
AI 零代码应用生成平台
范围：README、主要模块目录、近 7 天优先的 git 提交、本地测试/CI 配置
北京时间 2026-06-28
AI
AI 生成
UI
实时预览
CD
一键部署
OP
企业监控
今日结论：功能主线完整，近期本地提交无新增；工程化与运行依赖仍是主要关注点。

## Slide 2
01
项目概览：面向 AI 代码生成的全栈平台
每日项目状态 | 2026-06-28
定位
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台，支持用户用自然语言创建、编辑、部署和管理应用。
维护者视角
1
单体版与微服务版并存
2
前端覆盖用户与管理后台
3
监控、限流、缓存等企业化能力已铺底
377
仓库文件
rg 可见文件
287
Java 文件
单体 + 微服务
17
Vue 文件
前端视图层
14
后端测试
src/test/java
最近 7 天本地 git log 无提交；最新可见提交集中在 2025-08 的微服务改造与可观测性。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 3
02
当前核心能力：从需求到可访问应用
每日项目状态 | 2026-06-28
AI
智能代码生成
用户输入需求后由 AI 路由生成 html / multi_file / vue_project 代码。
SSE
SSE 流式对话
后端 TEXT_EVENT_STREAM 输出生成过程，前端 EventSource 实时接收。
VE
可视化编辑
生成应用可预览并选择页面元素，继续通过 AI 对话修改。
URL
部署与分享
支持一键部署、自动截图封面、获取访问地址和源码下载。
ADM
管理后台
用户、应用、对话历史与精选应用管理能力已覆盖。
MON
监控基础
Actuator、Prometheus、Grafana 配置用于系统与 AI 调用观测。
能力链路：创建需求 -> AI 生成 -> 实时预览 -> 二次编辑 -> 部署分享 -> 管理监控
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 4
03
模块地图：单体主线 + 微服务演进
每日项目状态 | 2026-06-28
单体后端 /src
1
controller：应用、用户、对话、静态资源接口
2
ai/core：LangChain4j、代码解析保存与构建
3
langgraph4j：工作流、图片收集、质量检查
4
service/mapper/model：业务、数据访问与 DTO/VO
5
monitor/ratelimiter：指标采集与 Redis 限流
前端 /yu-ai-code-mother-frontend
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue，覆盖首页、应用对话、编辑页、管理后台、Pinia 状态与 API 封装。
微服务版 /yu-ai-code-mother-microservice
common / model / client / user / app / ai / screenshot 七个 Maven 模块，基于 Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos 演进。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 5
04
生成与交付链路：AI 工作流贯穿前后端
每日项目状态 | 2026-06-28
1
需求输入
首页提示词创建应用
2
类型路由
选择 html / multi_file / vue_project
3
AI 工具调用
生成文件并流式输出
4
预览编辑
页面展示与可视化二次修改
5
部署截图
发布地址、封面图与源码下载
关键价值：生成过程可观测、结果可预览、交付可部署，形成端到端闭环。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 6
05
昨日/近期变更：本地最近 7 天无新提交
每日项目状态 | 2026-06-28
近 7 天观察
本地 git log 在运行日向前 7 天内未发现提交，因此本次汇报将“近期变更”扩展到最新可见提交序列。
0
近 7 天提交
本地 git log
12
最新可见提交
摘要纳入分析
1
2025-08-26
第 14 期：微服务改造完成，包含完整单体项目代码
2
2025-08-26
第 14 期：Dubbo + Nacos 跨服务调用、用户/应用/AI/截图服务拆分
3
2025-08-14
第 13 期：可观测性能力补充
4
2025-08-14
第 12 期：部署上线相关能力
提示：多个微服务改造中间态提交注明“不建议单独使用当前提交”，维护分支时需以最终完成态为基准。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 7
06
数据/指标要点：当前仓库可见口径
每日项目状态 | 2026-06-28
3
生成模式
html / multi_file / vue_project
7
微服务模块
common 到 screenshot
14
后端测试
偏集成化
0
CI workflow
.github/workflows 未发现
测试与构建入口
1
后端单体：mvn test
2
微服务聚合：cd yu-ai-code-mother-microservice && mvn test
3
前端：npm run build / type-check / lint
4
前端 lint 会执行 --fix，CI 中需谨慎使用
Java
287
Vue
17
Test
14
文件体量显示后端与微服务代码占主导，前端页面已具备主要业务闭环。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 8
07
风险与阻塞：运行依赖和工程化短板优先
每日项目状态 | 2026-06-28
!
外部依赖较多
MySQL、Redis、DeepSeek、DashScope、Pexels、COS、Nacos/Dubbo 未配置时会阻塞运行与测试。
!
缺少 CI 配置
未发现 GitHub Actions、GitLab CI、Jenkins 等自动化流水线。
!
测试隔离不足
后端测试多为 SpringBootTest，容易依赖真实上下文和外部服务。
!
主线分叉风险
单体版与微服务版并存，后续功能归属需明确，避免重复实现。
!
安全与凭证治理
示例配置和默认凭证需生产替换；静态资源路径访问建议继续审查。
优先级建议：先补自动化验证与环境配置说明，再处理主线归属和安全审查。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 9
08
未完成项：从“能跑”走向“可维护”
每日项目状态 | 2026-06-28
待推进 1
CI 基线
新增构建、测试、类型检查流水线，避免回归靠人工发现。
待推进 2
配置模板
完善本地/测试/生产 profile、依赖启动说明和密钥注入方式。
待推进 3
测试分层
拆出不依赖外部服务的单元测试，集成测试使用可替换配置。
待推进 4
安全审查
检查静态资源访问、上传/下载路径、默认凭证和管理接口权限。
待推进 5
演进路线
明确单体版与微服务版的功能同步策略和维护边界。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 10
09
建议下一步：降低运行不确定性
每日项目状态 | 2026-06-28
1
验证闭环
1
补 GitHub Actions 或同类 CI
2
拆分后端单元/集成测试
3
前端增加非修复型 lint 命令
2
环境治理
1
整理依赖服务清单与启动顺序
2
统一 profile 与密钥注入
3
沉淀本地 smoke test 脚本
3
产品演进
1
明确单体/微服务主线
2
补管理后台关键指标看板
3
跟踪安全路径与部署体验
推进原则：先稳定交付与验证，再扩大功能面；优先减少外部依赖导致的不确定性。
yu-ai-code-mother / Cursor 自动化汇报
资料口径：README、主要目录、本地 git 历史与测试配置

## Slide 11
总结
当前平台已具备“需求输入 -> AI 生成 -> 预览编辑 -> 部署分享 -> 管理监控”的完整业务骨架。
1
能力成熟度
核心链路清晰，微服务改造和可观测性已有最近可见提交支撑。
2
近期状态
运行日近 7 天无新增提交，需重点关注既有能力的验证与维护。
3
主要风险
外部依赖、缺少 CI、测试隔离和主线分叉是当前优先风险。
4
下一步
补自动化验证、环境说明和安全审查，提升可维护性与交付确定性。
报告文件：docs/reports/project-status-2026-06-28.pptx