## Slide 1
DAILY STATUS
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
面向项目维护者与团队的周内快照：能力盘点、近期变更、开放问题与建议下一步。
2026 年 9 月 10 日
汇报日 · 北京时间
近 7 日 0 次业务提交
主分支保持 893918c
教程第 14 期完成
微服务改造已合入
受众：项目维护者 / 核心研发 · 范围：README · 模块目录 · Git 历史 · 开放 Issue

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
01 / OVERVIEW
项目概览
14
教程期次已交付
截至微服务改造完成
7
微服务模块
从 common 到 screenshot
14
单体自动化测试
微服务侧尚无测试
3
开放 Issue
含 1 个生成阻塞
产品定位
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户用自然语言描述需求，平台选择策略并流式生成可预览、可编辑、可部署的网站应用。
仓库同时保留单体（根目录 Spring Boot）与微服务（yu-ai-code-mother-microservice）两套实现，第 14 期提交明确要求勿单独使用中间态。
前端为独立 Vue 3 工程，覆盖对话生成、可视化改稿、部署分享与管理后台。
技术栈快照
后端
Spring Boot 3.5 / Java 21 / MyBatis-Flex
AI
LangChain4j 1.1 + LangGraph4j 1.6-rc2
通信
SSE 流式 · Dubbo 3.3 · Nacos
数据
MySQL · Redis Session · Redisson 限流
前端
Vue 3 · TypeScript · Ant Design Vue
观测
Micrometer · Prometheus · Grafana

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
02 / CAPABILITIES
四大核心能力
01
智能代码生成
按需求自动路由 HTML / 多文件 / Vue 工程策略；工具调用写文件，SSE 流式展示推理与执行过程。
02
可视化编辑
预览页进入编辑模式后可选中 DOM，结合对话做原生全量或工程增量修改，直到满意。
03
一键部署分享
部署到云端并自动截封面，给出可访问地址；支持完整项目打包下载与精选案例展示。
04
企业级管理
用户 / 应用 / 对话管理，精选置顶，Prompt 审查与用户级限流，AI 调用与系统指标可观测。

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
03 / ARCHITECTURE
架构与模块地图
单体后端
controller
应用 / 用户 / 对话 / 工作流 SSE
ai + tools
生成服务、路由、文件工具集
langgraph4j
12 个节点：路由、采集、质检、构建
core
解析 / 保存 / 构建处理器
guardrail
Prompt 安全输入与输出重试
ratelimiter
Redisson 用户级限流切面
monitor
请求、错误、Token、耗时指标
微服务拆分
01
yu-ai-code-common
通用工具与 COS
02
yu-ai-code-model
实体 / DTO / 枚举
03
yu-ai-code-client
跨服务接口定义
04
yu-ai-code-user
用户与鉴权
05
yu-ai-code-app
应用编排与限流
06
yu-ai-code-ai
模型、工具、护栏
07
yu-ai-code-screenshot
网页截图服务
前端工程
17 个 Vue 页面/组件：首页、对话预览、可视化编辑、部署弹窗、应用与用户管理、对话管理。
配套设施
sql/ 建表脚本、prometheus.yml 抓取 /api/actuator/prometheus、grafana/ 提供 AI 模型看板模板。仓库内无业务 GitHub Actions。

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
04 / RECENT CHANGES
近期进展与变更
近 7 日
0
次业务代码提交
HEAD 仍为 893918c（2025-08-26，教程第 14 期）。本周仅有自动化每日汇报草稿 PR，无功能或缺陷修复合入 master。
最近有效提交距今已超过一年。
2025-08-12
第 10 期 · LangGraph 工作流
网站生成图、图片并发收集与高级节点
2025-08-13
第 11 期 · 系统优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、稳定性与成本
2025-08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性（Prometheus / Grafana）
2025-08-26
第 14 期 · 微服务完成
7 模块拆分 + Dubbo/Nacos；含完整单体代码
2026-08-28
社区反馈升温
Issue #81 清华 npm 镜像无法解析 @vitejs/plugin-vue

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
05 / METRICS
数据与指标要点
146
单体 Java 源文件
118
微服务 Java 源文件
6
单体 REST 控制器
12
工作流节点类
质量与协作门禁
指标 | 现状 | 说明
单体单测 | 14 个 | 工作流、路由、解析、截图
微服务单测 | 0 个 | 拆分后未同步测试资产
仓库 CI | 未配置 | 仅有 Copilot Agent 工作流
开放 Issue | 3 个 | #5 / #65 / #81
业务提交（7 日） | 0 | master 冻结于第 14 期
运行时指标口径
代码已埋点 ai_model_requests_total、错误计数、Token 与响应耗时，并提供 Grafana 看板模板。本汇报环境无法连接生产 Prometheus，下列业务数暂无实测值，需运维导出后回填：
应用生成成功率 / 失败原因分布
日均 Token 消耗与单次生成时延
部署成功次数与封面截图成功率
限流触发次数与护栏拦截次数

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
06 / RISKS
风险与阻塞
P0
Vue 工程生成协议不兼容
Issue #5：DeepSeek 工具调用缺少 reasoning_content，生成 Vue 项目会直接失败。学习路径核心场景受阻。
P1
前端依赖安装失败
Issue #81：清华 npm 镜像 404 @vitejs/plugin-vue。新人按教程改 registry 后无法 npm i，体验入口断裂。
P1
双轨代码与中间态风险
第 14 期多次中间提交曾污染单体。新人若 checkout 中间 SHA 会得到不完整系统。文档警示需更醒目。
P2
质量门禁缺失
无测试 CI；微服务 0 单测。回归依赖人工。LangChain4j 内仍有调试输出与上游 TODO。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
07 / OPEN WORK
未完成项盘点
#5
兼容 DeepSeek thinking + tool-call
补齐 assistant 消息 reasoning_content，恢复 Vue 工程生成主路径。
#81
前端安装文档纠偏
写明官方 registry 或可用镜像，并锁定 Vite 插件版本，避免 404。
#65
You.com 联网搜索工具
按现有 BaseTool 规范新增可选搜索，仅对 VUE_PROJECT 开放。
工程
微服务测试与 CI
至少覆盖健康检查、用户登录、应用创建的冒烟，并挂到 PR。
工程
清理上游调试残留
OpenAiStreamingResponseBuilder 仍有调试打印，不宜出现在教学主干。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 2026-09-10 · 北京时间
内部维护汇报 · 请勿外传敏感配置
08 / NEXT STEPS
建议的下一步
01
修复 #5 生成阻塞
优先对齐 DeepSeek thinking 模式下的消息结构，补回归用例覆盖 Vue 工程流。
02
降低安装摩擦
更新前端 README：推荐官方源或已验证镜像，补充 yarn 备选与常见 404 处理。
03
评估 #65 搜索工具
若要增强时效性，按 ImageSearchTool 模式接入；需单独配置密钥，默认关闭。
04
补齐最小 CI
单体跑现有 14 个测试；微服务加 2–3 个冒烟。无密钥的单测先绿。
05
冻结双轨说明
在 README 置顶：学习用最终 893918c；不要检出标注为中间态的提交。

## Slide 10
09 / TAKEAWAYS
今日结论
能力面已经闭环
生成、可视化改稿、部署下载、管理与观测均在第 14 期到位，足以支撑教学主线。
本周代码面静止
近 7 日无业务提交。维护重心应转向学习者阻塞与工程卫生，而不是新功能。
先打通主路径
修复 #5 与安装文档后，再评估搜索工具和微服务 CI，投入产出更清晰。
下一汇报窗口：2026-09-11 · 关注 #5 / #81 是否有新评论或修复分支