## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother
报告日期（北京时间） 2026-06-17
分析范围：README、主要模块目录、近 7 天 git 提交、测试/CI 配置
AI
生成 -> 预览 -> 部署 -> 管理
面向项目维护者 / 团队

## Slide 2
CURRENT STATE
项目概览
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
2
定位
企业级 AI 代码生成与应用发布平台
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3，覆盖从自然语言需求到网站应用生成、预览、部署、管理的闭环。
主后端：Java 21 / Spring Boot / MyBatis-Flex
前端：Vue 3 / TypeScript / Vite / Ant Design Vue
微服务拆分：Spring Cloud Alibaba / Dubbo / Nacos
基础设施：Redis、COS、Prometheus、Selenium 截图
4
核心能力
生成、编辑、部署、管理
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
8
前端页面
首页、生成、编辑、后台等
6
主接口层
Controller 文件
状态判断
主链路能力完整，架构与演示价值突出；当前近期提交以报告文档为主，业务代码无明显新增。项目后续重点应放在自动化验证、配置治理与线上可观测闭环。
OK

## Slide 3
CAPABILITIES
核心能力
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
3
01
智能代码生成
用户输入需求后，AI 自动分析生成类型，通过工具调用产出代码文件，并以 SSE/流式方式展示执行过程。
02
可视化编辑
生成应用可实时预览，进入编辑模式后选择页面元素，并通过 AI 对话进行迭代修改。
03
一键部署与分享
支持应用部署、封面截图、静态资源访问与完整源码下载，形成从生成到交付的闭环。
04
企业级管理
覆盖用户、应用、对话历史、精选应用、管理员操作、限流、监控与业务指标基础。
能力闭环
1
需求输入
2
AI 工作流
3
代码产物
4
预览编辑
5
部署分享

## Slide 4
MODULE MAP
模块与架构视图
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
4
单体后端
controller / service / mapper
ai / core / langgraph4j
manager / monitor / ratelimiter
application.yml 与 prod sample
前端应用
pages：首页/对话/编辑/后台
api：用户与应用接口定义
stores / router / layouts
Vite + TypeScript + Ant Design Vue
微服务版本
yu-ai-code-common / model / client
yu-ai-code-user / app / ai
yu-ai-code-screenshot
Spring Cloud Alibaba + Dubbo
主线：单体后端仍承担核心业务；前端负责用户工作台与管理台；微服务目录体现拆分与演进方向。

## Slide 5
RECENT CHANGES
昨日 / 近期变更
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
5
近 7 天提交观察
9
报告/文档提交
6/10 至 6/15
0
业务代码提交
从提交标题观察
06-10
新增并修复日报版式
06-11
新增每日项目状态报告
06-12
新增每日项目状态报告
06-13/14
优化报告视觉与可读性
06-15
新增每日项目状态报告
06-16
未见仓库提交记录
结论：近期维护活动集中在状态汇报产物，未观察到核心能力、接口或前端体验的业务变更。

## Slide 6
SIGNALS
数据 / 指标要点
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
6
15
后端测试文件
覆盖 AI、core、workflow、工具类
37
LangGraph4j 文件
工作流、节点、工具、状态模型
8
前端页面
用户、应用、后台管理
0
显式 CI 工作流
.github/GitLab/Jenkins 未发现
可观测与运维基础
Actuator + Prometheus 指标配置已存在
Redis Session / Redisson 限流作为运行支撑
Grafana 与 prometheus.yml 提供监控落地方向
指标缺口
本次为静态仓库分析，未接入真实线上调用量、成功率、响应耗时、成本与用户留存数据。建议后续将监控面板关键数字固化为日报输入。
!

## Slide 7
RISKS & BLOCKERS
风险与问题
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
7
高
CI 缺失
仓库未发现 GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins，回归验证依赖本地执行。
中
外部依赖多
DeepSeek、DashScope、Pexels、COS、MySQL、Redis、Selenium 等均可能影响稳定性。
中
配置与密钥治理
prod sample 已存在，但多环境启动仍依赖人工配置，需明确校验与文档。
中
双轨架构一致性
单体与微服务目录并存，接口、模型和部署方式需要持续同步。
低
运营指标缺口
日报暂缺真实产品指标，难以量化业务健康度和 AI 成本变化。
阻塞判断：未发现代码层面的新阻塞；主要阻塞来自自动化验证与依赖环境的不确定性。

## Slide 8
NEXT STEPS
建议的下一步
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
8
01
补齐 CI 基线
新增后端 Maven test、前端 type-check/lint/build，形成 PR 级自动反馈。
02
沉淀运行配置
梳理 MySQL、Redis、AI Key、COS、Nacos 等依赖的启动校验与示例。
03
强化生成链路测试
围绕代码生成、路由、质量检查、部署下载补充稳定的集成/契约测试。
04
接入日报真实指标
从 Prometheus/Grafana 或业务表中提取调用量、成功率、耗时与成本趋势。
05
治理单体与微服务边界
明确当前推荐部署形态，减少模型、接口和配置的双份漂移。
优先级建议：先建立自动化验证，再把监控指标纳入日报输入，最后推进架构边界治理。

## Slide 9
SUMMARY
总结
2026-06-17 | yu-ai-code-mother
9
总体判断
项目核心能力闭环清晰，适合作为 AI 代码生成平台的教学与演示底座。当前近期变更以日报文档为主，产品/工程质量的下一阶段重点是自动化验证与运行指标闭环。
维护建议
保持报告节奏的同时，将 CI、配置校验、关键指标采集纳入下一批工程化任务。
A
当前能力
生成、编辑、部署、管理四大能力已在 README 与模块结构中体现。
B
近期进展
近 7 天主要是每日状态报告新增与视觉/可读性优化。
C
关键风险
无显式 CI、外部服务依赖多、真实运营指标尚未纳入日报。
建议进入工程化增强阶段