## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER · 维护组内部简报
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 能力盘点、近期变更与风险跟踪
2026-08-14 周五
北京时间
HEAD 893918c
教程第 14 期完成态
近 7 日零提交
master 业务冻结
开放 Issue × 3
#5 #81 #65
受众：项目维护者 / 核心团队 口径：仓库事实 + 开放 Issue / PR，不含线上运行时指标
智能生成
可视化编辑
一键部署
企业治理
内部使用 · 仅新增报告文件 · 未改业务代码

## Slide 2
01 / 开场
今日速览
01
主线稳定、业务冻结
master 近 7 日与昨日均无业务提交，基线仍为 2025-08-26 教程第 14 期微服务改造完成态。
02
教学能力已闭环
智能生成、可视化编辑、部署分享、后台治理四条主链路齐全，单体与微服务代码并存。
03
三件开放事项未动
Issue #5 推理字段缺失、#81 前端镜像安装失败、PR #66 联网搜索仍待评审合并。
04
质量门禁缺失
仓库无业务向 GitHub Actions；本地有 15 个 Java 测试类，运行结果未纳入日报。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
2 / 10

## Slide 3
02 / 项目概览
平台定位与仓库形态
这是什么
面向教学的企业级 AI 代码生成平台：用户用自然语言描述需求，平台选择生成策略、调用工具写出代码，并支持预览、改稿、部署与管理。
技术主栈
Spring Boot 3.5.4 · Java 21 · LangChain4j 1.1 · LangGraph4j 1.6-rc2
前端
Vue 3.5 · TypeScript · Vite 7 · Ant Design Vue · Pinia
数据与缓存
MySQL · Redis Session · Redisson 限流 · Caffeine 本地缓存
可观测
Actuator + Prometheus + Grafana「AI模型监控看板」
双形态
根目录单体完整可用；yu-ai-code-mother-microservice 为 7 模块拆分
数据模型
user / app / chat_history 三张核心表，支持精选与部署键
60
累计提交 · 2025-07-24 起
146
单体 Java 类 · com.yupi 包
7
微服务模块 · Dubbo + Nacos
15
Java 测试类 · 无 CI 自动跑
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
3 / 10

## Slide 4
03 / 核心能力
四条主链路均已落地
01
智能代码生成
需求描述进入后，路由模型选择 HTML / 多文件 / Vue 工程策略；工具读写文件并流式回传执行过程。
SSE + 工具调用
02
可视化编辑
生成结果实时预览。原生模式全量改稿，工程模式增量改文件，可点选元素继续与 AI 对话。
对话改稿
03
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截封面、源码打包下载；精选应用可在首页展示。
COS + 截图
04
企业级管理
用户与应用后台、对话管理、权限注解、限流与 Prompt 审查，管理员可设精选与监控。
治理闭环
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
4 / 10

## Slide 5
04 / 架构
单体能力面与微服务拆分
单体已具备的能力面
1
生成策略
HTML · MULTI_FILE · VUE_PROJECT，路由模型做分类
2
AI 工具
文件读写改删、列目录、退出；工作流侧有搜图 / Logo / 图示
3
工作流
LangGraph4j：收集图片、生成、质检，支持并发子图
4
接口层
App / User / ChatHistory / 静态资源 / 工作流 SSE / 健康检查
5
防护
用户级限流（对话 5 次/分）、Prompt 审查、鉴权注解
6
前端页
首页、对话预览、应用编辑、用户登录注册、三类管理页
微服务模块（第 14 期）
common / model / client
通用、数据模型、跨服务接口
yu-ai-code-user
账号、会话、权限
yu-ai-code-app
应用生命周期与对话
yu-ai-code-ai
模型、工具、工作流
yu-ai-code-screenshot
站点截图与封面
中间态提交不可单独检出使用，需以完成态 893918c 为准。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
5 / 10

## Slide 6
05 / 近期进展
昨日与近 7 日变更
活跃度
0
近 7 日 master 业务提交
昨日 08-13
无代码变更，亦未见对应日报 PR
本周 08-08 起
仅自动化日报草稿，未合入主线
08-11
社区新增 Issue #81（npm 镜像 404）
基线 2025-08-26
第 14 期微服务改造完成，其后无业务提交
最近业务提交在讲什么
▸ 第 14 期：通用 / 模型 / 接口 / 用户 / AI / 应用 / 截图拆分，Dubbo + Nacos 联通。
▸ 第 13 期：可观测性，Prometheus 抓取 /api/actuator/prometheus。
▸ 第 11–12 期：限流、Prompt 审查、缓存与并发、成本与稳定性、部署上线。
▸ 第 9–10 期：可视化改稿与 LangGraph4j 网站生成工作流（含图片并发收集）。
社区与自动化动态（非主线代码）
日报 PR
7 月下旬起每日草稿持续出现，均为 DRAFT，主线未收录报告目录
#81
8 月 11 日开启，清华 npm 镜像缺少 @vitejs/plugin-vue，尚无维护者回复
#66
You.com 搜索工具 +173/−0，状态 MERGEABLE，自 7 月 26 日起无新推进
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
6 / 10

## Slide 7
06 / 数据与指标
仓库可核验数字 + 运行时待回填
3
种
生成模式
html / multi_file / vue_project
6
个
后端控制器
含工作流 SSE 与健康检查
8
个
前端页面
用户 / 应用 / 管理三类
3
个
开放 Issue
#5 #81 #65
已埋点、日报未能取值
本环境未连接生产 Prometheus / Grafana，下列指标在代码与看板中已定义，数值记为「未采集」。
ai_model_requests_total
总成功请求数 · 未采集
ai_model_tokens_total
Token 消耗 · 未采集
ai_model_response_duration_seconds
平均响应时间 · 未采集
ai_model_errors_total
错误次数与类型分布 · 未采集
CI / 测试状态
1. 无 .github/workflows，没有编译 / 单测 / 前端 lint 门禁。
2. 最近仓库级 Actions 记录为 2026-03 Copilot 访问检查，与业务质量无关。
3. 单体测试覆盖工作流、解析器、路由、截图与若干工具，需密钥与浏览器，不适合直接当门禁全跑。
4. 前端有 type-check / lint / format 脚本，未见统一流水线调用。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
7 / 10

## Slide 8
07 / 风险与问题
阻塞项按影响排序
高
#5 Vue 生成缺失 reasoning_content
DeepSeek 推理接口升级后，工具调用二次请求若缺少推理字段会直接失败。评论区已有「换非推理模型或给 LangChain4j 打补丁」的路径，主线尚未合入。影响工程模式核心体验。
中
#81 清华 npm 镜像安装失败
学习者按教程切 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/npm 后，@vitejs/plugin-vue@^6.0.0 返回 404。8 月 11 日开启，零评论。文档未写明官方源或可用镜像，阻塞前端起步。
中
#65 / #66 联网搜索待审
You.com 工具按现有 BaseTool 规范实现，仅挂 VUE_PROJECT。PR 可合并但无评审结论，也未评估密钥与外呼成本。
中
无 CI 与日报堆积
回归靠本地手工。每日状态 PR 长期 DRAFT，报告目录未进 master，历史口径无法在主线检索。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
8 / 10

## Slide 9
08 / 下一步
建议按优先级推进
1
修复 #5 推理字段
优先验证社区方案：非推理模型兜底，或在流式/工具回传链路补 reasoning_content。补回归用例后再合入。
2
回应 #81 安装文档
README / 前端说明补充：默认用官方 npm；若用镜像需核验 scoped 包是否同步。给一条可复制的排障命令。
3
评审 #66 联网搜索
核对 ToolManager 注册范围、密钥配置与失败降级。小而可回滚则合并，否则明确关闭原因。
4
补最小 CI
先跑不依赖外网模型的编译与 CodeParser 等纯单测，前端加 type-check。工作流/截图测标记为手工。
5
指标进日报
若有共享 Grafana，回填请求量、Token、时延、错误率；没有则保持「未采集」，避免空数字。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
9 / 10

## Slide 10
09 / 总结
一句话与本周焦点
平台教学主线已经完整：能生成、能改、能部署、能管理。当前矛盾不是缺功能，而是 #5 卡住 Vue 工程生成、文档跟不上学习者环境，以及没有门禁守住回归。
保持
· 完成态 893918c 作为唯一推荐基线
· 单体与微服务目录并存，避免再改中间态
· Grafana 看板定义继续沿用
本周必做
· 落地 #5 补丁或模型兜底
· 补前端安装说明，关闭或回复 #81
· 给出 #66 合并或关闭结论
不要做
· 不要在无评审时合入联网搜索
· 不要把依赖外网的测试直接当 CI
· 不要再堆积无法检索的日报草稿
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-14
10 / 10