## Slide 1
DAILY STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向：项目维护者 / 团队
2026
运行年
06-02
北京时间
11页
报告结构
Teal Trust / Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
01

## Slide 2
研判依据与范围
README、主要模块目录、提交历史、测试/监控配置
SRC
资料来源
· 根 README 与前端 README · 单体后端 / 微服务模块目录 · 最近提交与测试配置扫描
MOD
代码结构
· Spring Boot 3.5 / Java 21 · Vue 3 + TypeScript + Vite · 保留单体与微服务两套后端形态
GIT
时间口径
· 运行日：2026-06-02（北京时间） · 近 7 天：未发现新增提交 · 最近提交集中于 2025-08-26
结论摘要
● 当前仓库呈现完整教学型全栈平台：AI 生成、预览、部署、管理、监控链路均有代码承载。
● 近期历史工作重点是微服务化拆分，配合可观测性、部署上线、成本与稳定性优化。
● 近 7 天没有新增代码提交，今日报告侧重当前状态盘点与下一步推进建议。
● 未发现 GitHub Actions 等 CI 工作流；存在 Maven 测试依赖和前端构建/类型检查脚本。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
02

## Slide 3
项目概览
企业级 AI 代码生成平台：从需求输入到应用部署分享
需求描述
AI 路由
代码生成
实时预览
部署分享
NOW
当前定位
· 基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3 的全栈 AI 应用生成平台 · 目标对标网页端 AI 应用生成器，支持从提示词到可访问站点的闭环 · 教学项目属性明显，覆盖智能体、工作流、微服务、监控和部署实践
USE
主要用户与场景
· 普通用户：创建应用、持续对话修改、查看预览、部署与下载源码 · 管理员：用户管理、应用管理、精选应用、对话记录查询 · 维护者：关注 AI 调用、系统性能、成本与服务稳定性
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
03

## Slide 4
核心能力
从 AI 生成到运营管理的 4 条主线
AI
智能代码生成
SSE 流式返回 AI 执行过程；按需求智能选择 HTML / 多文件 / Vue 项目生成策略。
UI
可视化编辑与预览
生成应用可实时展示，用户通过对话持续迭代页面，形成边看边改体验。
DEP
一键部署与下载
部署到静态目录，生成访问 URL；支持源码打包下载，并异步生成封面截图。
OPS
企业级管理与监控
用户/应用/精选/对话历史后台管理；Micrometer + Prometheus 暴露 AI 调用指标。
闭环
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
04

## Slide 5
技术架构与模块
单体后端 + 微服务改造版本 + Vue 前端并存
FE
前端层
· Vue 3 / TypeScript / Vite · Ant Design Vue、Pinia、Vue Router · 页面：主页、对话页、应用编辑、管理员管理
BE
单体后端
· Spring Boot 3.5 / Java 21 · App/User/ChatHistory/Static/Workflow 控制器 · LangChain4j、LangGraph4j、Redis、MySQL、COS、Selenium
MS
微服务版本
· common / model / client · user / app / ai / screenshot 服务 · Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos 跨服务调用方向
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
05

## Slide 6
昨日 / 近期变更
近 7 天无新增提交；最近历史变更聚焦工程化与微服务化
近 7 天
未发现新增 git 提交；本日报告基于当前代码快照生成。
2025-08-26
第 14 期：微服务改造完成，覆盖 common/model/client/user/app/ai/screenshot。
2025-08-14
第 13 期：可观测性；第 12 期：部署上线相关能力。
2025-08-13
第 11 期：成本、稳定性、安全限流、Prompt 审查、并发与缓存优化。
!
状态判断
当前代码已经覆盖主流程，但近期没有自动化 CI 结果可直接引用；建议补齐稳定的流水线后再进入持续迭代节奏。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
06

## Slide 7
数据 / 指标要点
代码规模与可观测性基础；真实运营数据需接入运行环境
154
单体 Java 文件
118
微服务 Java 文件
15
测试源码文件
0
GitHub Actions 工作流
10s
Prometheus 抓取间隔
M
已内置指标
· ai_model_requests_total：AI 请求总量 · ai_model_errors_total：AI 错误次数 · ai_model_tokens_total：Token 消耗 · ai_model_response_duration_seconds：响应时长
D
当前解读
· 代码层面具备指标采集与 Prometheus 暴露能力 · 未接入线上运行数据，本页仅展示仓库扫描结果与配置口径 · 建议后续补齐 Grafana 面板截图和每日真实趋势
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
07

## Slide 8
未完成项
从“能跑通”走向“可持续交付”需要补齐的事项
CFG
运行配置外置化
application.yml 中仍可见 API Key、COS、MySQL/Redis 等示例值，需要明确本地/测试/生产配置边界。
CI
CI 与质量门禁
未发现 GitHub Actions 工作流，后端测试与前端构建尚未形成自动化必过门禁。
OBS
真实指标接入
Prometheus/Grafana 配置存在，但日报尚无线上请求、错误率、Token 成本等真实数据源。
SVC
微服务落地验证
微服务模块完整拆分，但仍需确认 Nacos/Dubbo 依赖、服务启动顺序与集成测试覆盖。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
08

## Slide 9
风险与阻塞
影响稳定性、成本与交付节奏的重点
风险热区
外部依赖
AI 成本
CI 缺口
微服务联调
R
重点风险列表
· AI 服务、COS、Pexels、DashScope、Selenium、MySQL/Redis 等外部依赖较多，环境缺口会直接影响主流程。 · AI 生成接口虽有限流与监控，但真实成本、失败率、超时率仍缺少日报数据支撑。 · 仓库未发现 CI 工作流，回归质量主要依赖人工或本地执行。 · 部分复制的 LangChain4j 相关源码中存在 待处理注释与调试输出痕迹，需评估维护边界。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
09

## Slide 10
建议的下一步
围绕交付闭环、质量门禁和可观测性逐步推进
1
补齐 CI
新增后端 Maven 测试、前端类型检查/构建的基础流水线，形成提交级反馈。
2
完善环境说明
沉淀本地启动、微服务启动、AI/COS/Redis/MySQL/Nacos 配置清单与样例。
3
接入日报指标
将 Prometheus/Grafana 的请求量、错误率、延迟、Token 成本纳入每日状态。
4
验证核心链路
用固定提示词跑通创建、对话生成、预览、部署、下载、截图全链路。
5
收敛风险项
清理调试输出，明确 fork/复制三方源码的升级策略和责任边界。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
10

## Slide 11
总结
当前处于功能闭环完整、工程化仍需加强的阶段
OK
今天的判断
· 平台主链路能力清晰，覆盖 AI 生成、预览、部署和后台管理。 · 微服务改造已有完整目录与模块，但仍需要稳定联调与流水线保障。 · 近 7 天无新增提交，本日报告作为当前基线快照。
FOC
优先关注
· CI / 测试状态透明化 · 真实运行指标接入 · 外部依赖配置治理 · AI 调用成本与安全策略持续验证
NEXT
下一份日报建议
· 引入实际构建/测试结果 · 展示 Prometheus/Grafana 指标截图或趋势 · 标注新提交对核心链路的影响 · 记录阻塞项责任人与状态
报告文件：docs/reports/project-status-2026-06-02.pptx
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
11