## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother | 面向项目维护者与团队
运行日：2026-07-08（北京时间）
输入需求
AI 工作流
生成应用
部署分享
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
01

## Slide 2
项目概览
全栈 AI 代码生成平台，覆盖从对话生成到部署分享的闭环
2026-07-08
01
定位
基于 Spring Boot 3、LangChain4j、LangGraph4j 与 Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台教程项目。
02
产品闭环
用户输入需求，AI 分析生成策略并流式输出代码；前端实时预览，支持部署、分享与源码下载。
03
工程形态
仓库同时保留完整单体项目、微服务拆分版本、Vue 前端、SQL 与监控配置。
Vue 3 前端
应用服务
AI 模块
用户服务
截图服务
监控配置
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
02

## Slide 3
核心能力
README 与前端功能说明中的主线能力
2026-07-08
AI
智能代码生成
输入需求后由 AI 选择 HTML、多文件或 Vue 项目生成策略，流式展示生成过程。
UI
可视化编辑与预览
生成应用在对话页实时预览，并支持围绕页面效果继续对话迭代。
Go
一键部署分享
部署生成应用到静态资源目录，返回可访问地址，并支持源码下载。
Ops
企业级管理
提供用户管理、应用管理、精选应用、对话历史管理与管理员权限控制。
流式对话
应用列表
精选展示
权限控制
源码下载
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
03

## Slide 4
技术与架构快照
单体可运行基线 + 微服务改造模块并存
2026-07-08
后端 / AI 基座
Java 21 + Spring Boot 3.5.x
LangChain4j、LangGraph4j、DashScope
Redis / Caffeine 缓存、限流与 Prompt 审查
MyBatis-Flex、MySQL、COS、Selenium 截图
Actuator + Prometheus 指标暴露
前端 / 微服务形态
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
Vue Router、Pinia、Axios、Vite
微服务模块：common、model、client、user、app、ai、screenshot
Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos 跨服务调用
保留 SQL、Grafana、Prometheus 运维资产
架构重点：当前更像“教学与演进仓库”，既展示完整单体实现，也提供微服务拆分后的目标结构。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
04

## Slide 5
近期进展
最近 7 天无新增提交；历史最新提交集中在微服务改造与可观测性
2026-07-08
2025-08-13
系统优化
并发、实时性、限流、Prompt 审查、稳定性与成本优化。
2025-08-14
部署与可观测性
部署上线与 Prometheus / Grafana 监控资产接入。
2025-08-26
微服务改造完成
完成 common/model/client/user/app/ai/screenshot 模块拆分。
2026-07-08
本次日报
仅新增项目状态 PPT，不修改业务代码。
Git 观察：以运行日为基准，最近 7 天没有业务提交；汇报中的“近期”按仓库最新历史提交归纳。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
05

## Slide 6
数据 / 指标要点
当前可从仓库静态信息读取，生产业务指标待接入运行环境
2026-07-08
4
README 核心能力
生成、编辑、部署、管理
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
8
前端页面
首页、对话、编辑、管理、登录注册等
15
后端测试文件
覆盖 AI、工作流、工具与解析等
M
可观测性指标
Prometheus 配置抓取 /api/actuator/prometheus，默认目标 localhost:8123，抓取间隔 10 秒。
D
生产数据口径
当前仓库未包含真实运行统计；建议接入 AI 调用量、生成成功率、部署成功率、平均响应耗时与成本。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
06

## Slide 7
测试与 CI 状态
有本地测试/构建入口，未发现 GitHub Actions 工作流
2026-07-08
T
后端测试
根项目包含 Spring Boot Test 依赖与 15 个测试文件，覆盖 AI 生成、LangGraph4j 工作流、工具、截图与代码解析。
N
前端脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format、openapi2ts、preview 等维护入口。
CI
CI 发现
未发现 .github/workflows 配置；最近状态无法从仓库 CI 历史直接判定。
建议优先级
后端 mvn test
前端 npm run build
CI 工作流接入
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
07

## Slide 8
风险与阻塞
围绕交付稳定性、运行依赖和工程治理的主要关注点
2026-07-08
!
外部 AI 与模型依赖
代码生成质量、成本与可用性受模型服务和 Key 配置影响。
!
部署/截图运行环境
部署服务、静态资源目录、浏览器驱动和 COS 配置需要环境级保障。
!
CI 覆盖缺口
仓库未发现工作流，回归质量依赖本地执行与人工约束。
!
微服务中间态认知
历史提交说明多次中间态影响单体代码，使用时需以最新完成提交为准。
!
生产指标缺基线
AI 成功率、耗时、成本和部署质量尚需接入真实监控看板。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
08

## Slide 9
未完成项与关注点
适合进入维护 Backlog 的工作项
2026-07-08
工程化
补齐 CI：后端测试、前端类型检查与构建
统一单体/微服务启动说明
标记必须配置的环境变量与密钥
产品指标
定义生成成功率、部署成功率与平均耗时
补充 AI 调用成本统计口径
沉淀示例应用与精选规则
稳定性
回归部署、截图、下载链路
验证限流、缓存和异常恢复策略
加强工作流失败场景测试
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
09

## Slide 10
建议的下一步
以低侵入方式提升可维护性和交付确定性
2026-07-08
1
建立自动化质量门禁
新增 CI 工作流覆盖 Maven test、前端 type-check/build，减少回归依赖人工。
2
固化运行与部署文档
明确单体与微服务启动路径、Nacos/Dubbo/Redis/MySQL/COS/浏览器驱动配置。
3
补齐业务监控看板
围绕 AI 调用量、失败率、耗时、成本、部署成功率建立维护者仪表盘。
4
聚焦端到端链路回归
选择创建应用、AI 对话生成、预览、部署、下载、后台管理作为核心冒烟流程。
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
10

## Slide 11
总结
当前状态：能力闭环清晰，工程治理与运行数据是下一阶段重点
2026-07-08
项目已具备 AI 应用生成平台的核心产品骨架
建议围绕质量门禁、部署说明、监控指标和端到端回归继续收敛维护风险。
当前能力
生成 / 预览 / 部署 / 管理
近期变化
微服务改造完成，7 天内无新增提交
优先行动
CI + 运行文档 + 指标看板
yu-ai-code-mother | 每日项目状态
11