## Slide 1
DAILY PROJECT STATUS
yu-ai-code-mother
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向项目维护者 / 团队
2026 · 07 · 16
北京时间 17:00 | 自动化生成

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
一页结论：功能闭环，维护与质量门禁偏弱
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 02
4
核心能力
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue 工程
0
近 7 天提交
master 无新增代码
0
自建 CI 工作流
无 PR / Push 质量门禁
当前判断
单体版已覆盖 AI 生成、可视化修改、部署分享和企业管理的完整主链路。
微服务拆分已交付，但前端默认仍连接单体；工作流、监控与测试尚未完全对齐。
最近稳定基线为 893918c（2025-08-26），当前主要风险是长期无代码演进与无 CI。
建议：先补质量门禁，再收敛主架构

## Slide 3
PROJECT OVERVIEW
项目概览：单体主交付，微服务并行演进
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 03
01
DELIVERY LANE
Vue 3 前端
首页创建、AI 对话、实时预览、可视化点选编辑与管理后台。
02
DELIVERY LANE
单体后端
Spring Boot 3 + Java 21；当前默认联调入口，承载完整业务与监控。
03
DELIVERY LANE
微服务后端
7 个 Maven 子模块；Dubbo Triple + Nacos，处于能力对齐阶段。
默认联调路径
前端 → http://localhost:8123/api → 单体后端 → MySQL / Redis / AI 服务

## Slide 4
CORE CAPABILITIES
核心能力：从需求到上线的完整生成链路
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 04
G
GENERATE
智能代码生成
AI 自动路由三种策略；SSE 流式输出；Vue 工程支持 Tool Calling 写入代码文件。
E
EDIT
可视化编辑
iframe 实时预览；点选页面元素并携带上下文与 AI 对话，持续迭代页面。
D
DEPLOY
一键部署与分享
自动构建 Vue 产物、部署到本地目录、生成访问地址、截图封面并支持源码 ZIP 下载。
O
OPERATE
企业级管理
用户 / 应用 / 对话管理、精选应用、Redis 会话与限流、Prometheus / Grafana 观测。

## Slide 5
ARCHITECTURE
架构现状：业务主链路稳定，进阶能力尚未收口
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 05
体验层
Vue 3 · Ant Design Vue · Pinia · 可视化编辑器
业务层
App / User / Chat / Deploy / Download / Admin
AI 层
LangChain4j · 路由 · Tool Calling · Redis Memory · 输入护轨
基础层
MySQL · Redis · Caffeine · COS · Selenium · Prometheus / Grafana
进阶工作流
图片收集
Prompt 增强
智能路由
代码生成
质量检查
项目构建
当前仅 /workflow 演示，未进入主对话链路

## Slide 6
RECENT PROGRESS
近期进展：近 7 天无代码变更，稳定基线未移动
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 06
0
近 7 天代码提交
2026-07-09 — 07-16
master 分支
状态：无新增功能
最近有效里程碑
2025-08-26
微服务改造完成
893918c
2025-08-14
可观测性完成
18c86bc
2025-08-14
部署上线
ad303cc
2025-08-12—13
AI 工作流与系统优化
第 10–11 期
提示：第 14 期多个中间提交明确标注不可单独使用；应以 893918c 为基线。

## Slide 7
METRICS & QUALITY
数据与质量：测试资产存在，但自动化验证链缺失
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 07
15
单体测试类
JUnit 5 + SpringBootTest
0
微服务测试类
拆分后尚无测试资产
0
前端测试脚本
仅 lint / type-check / build
0
仓库 CI 工作流
未发现 .github/workflows
当前质量链路
01
代码提交
人工触发
02
编译 / 构建
本地执行
03
测试
依赖外部服务
04
PR 门禁
尚未配置
运行指标说明
仓库含 Prometheus / Grafana 配置，但未提交生产运行样本，本报告不推测调用量、耗时或错误率。

## Slide 8
RISKS & BLOCKERS
风险与问题：先解决质量门禁和架构分叉
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 08
高
长期无代码演进
master 最近代码提交距今约 11 个月，依赖升级与问题修复可能滞后。
高
无自建 CI
PR / Push 不自动编译、测试或构建，回归风险依赖人工发现。
中
双架构并存
单体与微服务入口、能力不完全一致，维护者与使用者容易选错主路径。
中
测试外部依赖重
SpringBootTest 依赖 MySQL、Redis、API Key；微服务和前端缺少测试资产。
阻塞条件：MySQL / Redis / AI Key；微服务另需 Nacos + Dubbo；部署截图依赖 COS 与 Selenium。

## Slide 9
NEXT ACTIONS
下一步计划：建立门禁、收敛架构、补齐闭环
yu-ai-code-mother · 2026-07-16 · 09
P0
建立最小 CI
1
后端编译 + 可隔离测试
2
前端 type-check + build
3
设置 PR 必须通过的检查
P1
收敛主运行路径
1
文档明确单体 / 微服务定位
2
统一 API 入口或接入网关
3
补齐微服务监控与健康检查
P2
完善 AI 质量闭环
1
将 LangGraph4j 接入主链路
2
恢复可用的输出护轨
3
清理补丁 TODO 与调试输出

## Slide 10
BOTTOM LINE
主功能已交付，下一阶段要把
“可运行”升级为“可持续维护”
01
功能
生成—编辑—部署—管理链路完整
02
现状
近 7 天零提交，稳定基线未变化
03
重点
CI 门禁与架构收敛优先级最高
资料范围：README、主要模块、最近提交、测试与 CI 配置 | 生成日期：2026-07-16（北京时间）