## Slide 1
INTERNAL · DAILY STATUS · 北京时间
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向项目维护者与核心团队：盘点当前能力、近期变更、风险阻塞与下一步。
2026 年 8 月 23 日
星期日
教程第 14 期主干
数据来源：README、主模块目录、git 历史、GitHub Issues / Actions · 仅新增报告文件

## Slide 2
今日要点速览
近 7 日仓库无业务提交；教学主干能力已闭环，工程推进处于静默期。
0
近 7 日提交
无业务代码变更
3
开放 Issue
安装 / 缺陷 / 提案
14
业务测试类
工作流与解析为主
361
距上次提交天数
末次：2025-08-26
稳
当前判断
主干定位清晰：需求描述 → 策略路由 → 流式生成 → 预览编辑 → 部署分享。
双轨并存：根目录单体可独立运行；yu-ai-code-mother-microservice 已按用户 / 应用 / AI / 截图拆分。
近期自动化日报持续产出，但未回合并入 master，业务主线仍停留在第 14 期。
焦
维护者应关注
1. 社区 Issue 积压：前端安装失败、Vue 生成缺陷、联网搜索提案。
2. 无业务 CI：仓库仅有 Copilot coding agent，最近成功于 2026-03-09。
3. 双代码树长期并行，微服务与单体能力同步成本上升。
4. 多数测试依赖外部模型与图片服务，默认环境无法全量回归。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 2 / 11

## Slide 3
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，对标网页端 AI 应用生成器。
产品一句话
用户用自然语言描述需求，平台自动选择生成策略，流式产出 HTML / 多文件 / Vue 工程，支持可视化改页、一键部署与源码下载。
定位
教学项目 + 可运行全栈样板，覆盖智能体、工作流与后端架构
作者
程序员鱼皮 · 编程导航系列教程
运行形态
单体 Spring Boot 服务（8123 /api）+ Vue 3 前端
演进形态
Dubbo + Nacos 微服务：用户 / 应用 / AI / 截图
数据模型
user / app / chat_history 三张核心表
后端
Java 21 · Spring Boot 3.5.4 LangChain4j 1.1.0 LangGraph4j 1.6.0-rc2 MyBatis-Flex · Redis / Redisson
前端
Vue 3.5 · TypeScript 5.8 Ant Design Vue 4 · Vite 7 Pinia · Axios · markdown-it
基础设施
MySQL · Caffeine 多级缓存 腾讯云 COS · Selenium 截图 Actuator + Prometheus + Grafana
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 3 / 11

## Slide 4
核心能力
四大产品能力已落地；生成策略覆盖三种工程形态。
01
智能代码生成
需求分析 + 策略路由，工具调用写文件；SSE 流式展示推理与执行过程。
DeepSeek / 通义路由
02
可视化编辑
生成结果实时预览，可选中页面元素并继续对话，迭代到满意为止。
对话页左右分栏
03
一键部署分享
部署到可访问地址，自动截取封面；支持完整项目源码下载。
COS + 截图服务
04
企业级管理
用户 / 应用 / 对话后台，精选案例，AI 调用与系统指标监控。
管理员三页后台
生成模式
HTML
原生单页
MULTI_FILE
多文件站点
VUE_PROJECT
Vue 工程构建
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 4 / 11

## Slide 5
架构与模块
单体保教学闭环；微服务按领域拆分，中间态提交不可单独使用。
单
单体主工程（根目录）
controller / service
应用、用户、对话、工作流 SSE、静态资源
ai + tools
生成服务、文件工具集、Prompt 护轨、重试护轨
core
解析 / 保存 / 流处理 / Vue 工程构建
langgraph4j
工作流、并发子图、图片采集与质检节点
monitor / ratelimiter
Prometheus 指标、用户级限流
frontend
首页、对话、编辑、三套管理页
微
微服务拆分（第 14 期）
common / model / client
公共能力、模型、内部接口
user
账号与鉴权
app
应用生成主链路
ai
模型与工具执行
screenshot
封面截图独立服务
LangGraph 主路径
采集图片 → 增强提示词 → 路由类型 → 生成代码 → 质量检查 →（失败回环）构建工程。另有并发采集子图与子图工作流实现。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 5 / 11

## Slide 6
近期进展
近 7 日与近 30 日均无业务提交；最近有效里程碑仍是教程第 14 期。
教程主线回看（最近有效提交）
08-13
第 11 期
并发 / 安全 / 成本优化
08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性
08-26
第 14 期
微服务改造完成
近 7 日
静默
0 次业务提交
昨
昨日与近一周
• 2026-08-22 仅有自动化日报草稿 PR，未合并。
• master 仍指向 893918c（微服务改造完成，含完整单体）。
• 工作区当前分支与 master 同提交，工作树干净。
• 近 7 日 git log 为空，无功能、缺陷或依赖升级。
社
社区未完成项
• #81 npm install 失败（清华镜像缺 scoped 包）
• #5 Vue 工程生成缺 reasoning_content
• #65 You.com 联网搜索工具提案待评估
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 6 / 11

## Slide 7
数据与指标要点
仓库静态指标可核验；业务运营指标尚未从本仓库导出，下文单独标明。
Chart: 
| 单体业务 Java | 微服务 Java | 前端 Vue | 前端 TS | 测试类
文件数 | 146 | 118 | 17 | 17 | 14
可核验资产
60
git 提交总数
12
工作流节点类
8
AI 文件工具类
7
微服务模块
6
单体控制器
运营指标（待接入监控看板，本仓库无导出数据）
建议从 Grafana / Prometheus 补齐并在后续日报引用：日均应用创建量、生成成功率、SSE 中断率、单次 Token 成本、部署成功率、精选应用点击。配置已具备（/api/actuator/prometheus，抓取间隔 10 秒），缺的是统一看板与基线。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 7 / 11

## Slide 8
质量与持续集成
存在本地测试与前端检查脚本，但没有面向主线的自动门禁。
测试覆盖面
• 14 个测试类：门面生成、代码解析、类型路由、截图工具。
• LangGraph：主流程、并发、子图、图片采集与四类工具。
• 多为集成向测试，依赖模型 Key、Pexels、DashScope。
CI 现状
• 未发现 .github/workflows 业务流水线。
• GitHub 仅注册 Copilot coding agent。
• 最近成功运行：2026-03-09，与产品回归无关。
前端质量门
• scripts：type-check / lint / format。
• 无统一在 CI 中执行的记录。
• Issue #81 使部分学员环境装不上依赖。
建
建议的最低门禁
1）不依赖外网的解析 / 枚举 / 限流单测；2）前端 vue-tsc 与 eslint；3）微服务各模块编译。把需要 Key 的测试标为可选 profile，避免默认红灯。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 8 / 11

## Slide 9
风险与问题
功能完整度高，交付可重复性不足；以下按影响排序。
高
双轨漂移
单体与微服务并行约一年无同步提交，缺陷修复容易只落一边。
高
Vue 生成缺陷
Issue #5：DeepSeek thinking 模式下 assistant 消息缺 reasoning_content，工程模式易失败。
中
前端安装受阻
Issue #81：清华 npm 镜像对 @vitejs/plugin-vue@6 返回 404，学员无法起步。
中
无自动回归
缺少 Actions 门禁，静默期更难发现依赖或模型协议回归。
中
预发布图引擎
LangGraph4j 1.6.0-rc2，API 与行为仍可能变化。
低
提案未决策
Issue #65 You.com 搜索可增强时效，但引入新密钥与外呼成本。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 9 / 11

## Slide 10
下一步计划
优先恢复可重复交付，再考虑能力扩展。
P0
本周
1. 补 GitHub Actions：离线单测 + 前端 type-check。
2. 文档标明 npm 官方源或可用镜像，关闭 #81 路径。
3. 复现并修复 #5 reasoning_content 协议对齐。
P1
两周内
1. 梳理单体与微服务差异清单，明确唯一维护入口。
2. 评估 #65：工具规范、密钥、超时与失败降级。
3. 为需要 Key 的测试增加 skip / profile，避免误红。
P2
月内
1. 微服务补齐跨服务追踪与统一配置（Nacos）。
2. 落地 Grafana 业务面板：成功率、成本、中断率。
3. 评估 LangGraph4j 稳定版，减少 RC 依赖风险。
原则：本日报只新增报告文件，不改业务代码。上述事项需单独开任务分支落地。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 10 / 11

## Slide 11
总结
能力已闭环，静默期的关键工作是把门禁与社区缺陷补上。
1
能力
生成、预览编辑、部署分享、后台治理与监控配置均已具备。
2
进展
近 7 日无业务变更；有效基线仍是 2025-08-26 第 14 期。
3
风险
双轨漂移、Vue 生成协议缺陷、前端安装失败、缺少 CI。
4
行动
先门禁与 #5/#81，再决策联网搜索与微服务生产化。
一句话结论
yu-ai-code-mother 作为教学与演示平台已经可用；对维护者而言，当前最大缺口不是新功能，而是把“能跑”变成“可持续验证、可对外修复社区问题”。建议本周只做三件事：CI 门禁、#81 安装路径、#5 协议修复。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 内部维护者汇报
2026-08-23 11 / 11