## Slide 1
AI · ZERO-CODE · DAILY
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother
2026 年 7 月 14 日 · 北京时间
存量稳定
演进待续
汇报范围：README · 主要模块 · Git 历史 · 测试与 CI 配置
团队内部状态快照

## Slide 2
01 / OVERVIEW
项目概览
当前结论：单体功能完整，微服务基础拆分完成，但双轨维护与验证体系仍有缺口
3
顶层工程形态
单体后端 / 微服务父工程 / Vue 前端
7
微服务子模块
common、model、client、user、app、ai、screenshot
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue Project
15
后端测试文件
全部集中在单体；微服务与前端为 0
✓
当前能力判断
AI 流式生成、可视化编辑、部署与源码下载已形成闭环
用户、应用、对话管理及精选应用等后台能力已落地
Prometheus / Grafana、限流与 AI 护轨已在单体实现
!
状态边界
最近 7 天、昨日均无新提交；不能视为活跃迭代
前端默认仍连接单体 8123，微服务无统一 Gateway
LangGraph 工作流、监控与测试尚未迁移到微服务
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 3
02 / ARCHITECTURE
架构现状：双轨并存
生产能力主要集中在单体；微服务版完成基础模块拆分与 Dubbo / Nacos 调用
体验层
Vue 3 + TypeScript
8 个页面路由
SSE 对话 · 实时预览
可视化编辑
主能力面
单体后端 · 8123
AI
LangChain4j + LangGraph4j
业务
用户 / 应用 / 对话 / 部署
工程
监控 / 限流 / 缓存 / 护轨
演进轨
微服务父工程 · 7 模块
User
8124
App
8125
Screenshot
8127
Dubbo 3.3
Nacos
AI 库模块
关键缺口
前端仍固定代理 8123 · 无 Gateway · 微服务缺 LangGraph、监控与测试
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 4
03 / CAPABILITIES
核心能力地图
从需求描述到可访问应用，已具备生成、编辑、部署和治理的端到端链路
01
智能代码生成
SSE 流式输出
三种生成模式
文件工具调用 + 路由
02
可视化编辑
iframe 元素选中
编辑模式切换
对话驱动页面修改
03
部署与分享
一键部署
Selenium 自动截图
源码 ZIP 下载
04
企业级治理
用户 / 应用 / 对话管理
限流、缓存与 AI 护轨
Prometheus + Grafana
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 5
04 / AI WORKFLOW
AI 生成工作流
单体版已实现 LangGraph4j 主流程、并发流程与子图流程；微服务侧尚未迁移
已实现 · 单体
1
图片收集
搜索 / Logo / 插画
2
提示增强
补全结构与约束
3
智能路由
HTML / Multi / Vue
4
代码生成
流式输出 + 工具调用
5
质量检查
护轨 + 结果校验
6
项目构建
落盘 / 预览 / 部署
✓
稳定性与成本控制
Prompt 安全审查、空响应/短响应重试、工具调用上限
路由模型使用 qwen-turbo，仅分流分类任务以控制 Token 成本
!
迁移边界
微服务目录中没有 LangGraph4j 工作流与 Workflow SSE Controller。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 6
05 / RECENT PROGRESS
昨日 / 近期进展
昨日及最近 7 天无提交；以下为仓库最近一轮可验证演进（2025-08）
0
近 7 天提交
08/13 · 3e71e72
安全优化
Prompt 审查护轨
08/13 · 5d45f3a
稳定性 / 成本
重试、退出工具
qwen-turbo 路由
08/14 · ad303cc
部署上线
生产配置与部署域名
08/14 · 18c86bc
可观测性
Prometheus + Grafana
08/26 · 893918c
微服务改造
7 模块 + Dubbo/Nacos
活跃度判断
最新提交距本报告约 11 个月；当前属于“能力存量可分析、近期交付不可证明”的状态。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 7
06 / METRICS
数据与指标要点
代码仓库静态快照；未接入线上访问量、生成成功率、Token 成本等运行数据
代码与测试分布
单体主代码
154
Java 文件
微服务主代码
118
Java 文件
单体测试
15
测试文件
微服务测试
0
测试文件
8
前端页面
路由页面
4
可部署服务
1 单体 + 3 服务
3
数据库表
用户 / 应用 / 对话
0
CI 流水线
仓库未发现配置
运行数据缺口
需从 Prometheus / 业务库接入真实趋势
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 8
07 / QUALITY
质量与 CI 状态
仓库存在测试代码，但缺少自动化流水线，且现有集成测试强依赖外部环境
单体后端
有基础
15
测试文件
多为 @SpringBootTest；涉及 AI、Redis、数据库、Selenium
微服务
缺失
0
测试文件
7 个子模块未发现 src/test 测试代码
前端
缺失
0
测试脚本
有 build / type-check / lint，无 Vitest 或 E2E
CI/CD
未配置
0
流水线
未发现 GitHub Actions、GitLab CI 或 Jenkins
→
当前可验证范围
静态可确认：模块、接口、测试文件与监控配置存在
动态不可确认：无可用流水线历史，未报告“测试通过”结论
!
首要质量门禁
建立可重复的 build + unit test + type-check，外部 API 测试分层隔离。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 9
08 / RISKS
风险与未完成项
按影响与紧迫度排序；均来自当前仓库代码与配置的可验证事实
影响
紧迫度 →
R1
双轨代码漂移
单体与微服务重复实现、依赖版本不一致
R2
微服务入口缺失
无 Gateway，前端仍固定连接 8123
R3
自动化验证缺失
无 CI；微服务 / 前端测试为 0
R4
环境依赖阻塞
MySQL、Redis、Nacos、云 API、Chrome
R5
功能缺口
对话删除是假成功；AI 筛选枚举不一致
R6
安全配置
弱默认密码与本地配置模板依赖
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 10
09 / NEXT
建议的下一步
目标：先建立可验证基线，再收敛架构与功能缺口，最后补齐运行指标
P0
建立最小质量门禁
1
后端编译 + 纯单元测试
2
前端 type-check + build
3
CI 中隔离外部 API 测试
P1
明确架构主线
1
确认单体或微服务为主版本
2
若走微服务：新增 Gateway
3
统一依赖版本与配置入口
P2
补齐产品与观测闭环
1
修复对话删除与 ai 枚举
2
迁移 LangGraph / 监控 / 测试
3
接入成功率、耗时与 Token 成本
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-07-14（北京时间）

## Slide 11
10 / SUMMARY
总结
能力完整度较高，工程化可信度仍需补强
01
当前可用
单体具备生成、编辑、部署、管理、工作流与监控闭环
02
当前停滞
近 7 天无提交，最新演进记录为 2025-08 微服务改造
03
当前优先
用 CI 与可重复测试建立基线，再决定架构主线
建议维护者决策：是否继续微服务化；若继续，Gateway + 自动化测试应先于新增功能。
END · 2026-07-14