## Slide 1
内部维护汇报 · 北京时间 · 教学项目双轨仓库
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
2026年9月11日
面向维护者 / 团队
内部维护简报
0
近 7 日提交
3
开放 Issue
14
单体测试类
7
微服务模块

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
01 今日要点
今日要点
基于 README、模块目录与 git / GitHub 快照，面向维护窗口的一页结论。
0
近 7 日业务提交
master 仍停在 893918c
3
仍开放的 Issue
#5 / #81 / #65
闭环
四大核心能力
生成 · 编辑 · 部署 · 管理
双轨
单体 + 微服务
第 14 期改造已落地
仓库状态
近一年无业务合入。上次提交为 2025-08-26「教程第 14 期 · 微服务改造完成」，含完整单体代码。
质量门禁
单体 14 个测试类；微服务 0 个测试；无业务 CI，仅有 Copilot Agent 工作流（最近成功跑次为 2026-03-09）。
优先阻塞
Issue #5：DeepSeek 推理消息缺 reasoning_content，会打断 Vue 工程生成的工具调用循环。

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
02 项目概览
项目概览
对标大厂的企业级 AI 代码生成教学平台，强调智能体、工作流与后端架构。
定位与交付形态
一句话
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略，流式产出可预览、可编辑、可部署的网站应用。
代码形态
根目录保留 Spring Boot 单体；yu-ai-code-mother-microservice 为 7 模块拆分；前端独立 Vue 3 工程。
数据模型
三张核心表：user / app / chat_history，支持精选应用、部署标识与游标分页对话。
教学属性
完整视频+文字教程项目。Issue #1 曾指出架构图与代码不一致，第 14 期后仓库同时提供两套实现。
技术栈快照
后端
Spring Boot 3.5.4 · Java 21
AI
LangChain4j 1.1 · LangGraph4j 1.6
前端
Vue 3.5 · Vite 7 · Ant Design Vue
微服务
Cloud Alibaba · Dubbo 3.3
缓存/会话
Redis · Redisson · Caffeine
观测
Actuator · Prometheus · Grafana
存储
MySQL · 腾讯云 COS
模型
DeepSeek · 通义路由

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
03 核心能力
四大核心能力
能力已形成闭环，维护重点从「补功能」转向稳定性、模型兼容与可观测性。
01
智能代码生成
需求描述经 AI 路由，在 HTML / 多文件 / Vue 工程三种策略中选择；工具调用写文件，SSE 流式展示执行过程。
02
可视化编辑
生成页实时预览。用户可选中网页元素，与 AI 对话增量或全量修改，直到满意再部署。
03
一键部署分享
部署到云端并自动截封面，得到可分享地址；同时支持完整项目源码下载。
04
企业级管理
用户、应用、对话后台；精选案例；Prometheus + Grafana 观测 AI 调用与系统性能。

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
04 架构与模块
架构与模块
单体已跑通完整链路；微服务按业务域拆分，截图独立成服务。
LangGraph 代码生成工作流
1
图片采集
搜索 / 插画 / Logo / 图示并行收集
2
提示增强
把素材与用户需求写入增强 Prompt
3
智能路由
qwen-turbo 判定 HTML / 多文件 / Vue
4
代码生成
流式模型 + 文件工具写入工程
5
质量检查
不通过则回环重新生成
6
工程构建
Vue 工程走构建节点，其余直接结束
单体后端
ai · core · langgraph4j · monitor · 限流 · 护栏
微服务 7 模块
common · model · client · user · app · ai · screenshot
前端页面
首页、对话预览、应用编辑；管理端用户 / 应用 / 对话
配套资产
sql 建表、prometheus.yml、Grafana AI 仪表盘样例

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
05 近期进展
近期进展
统计窗口：2026-09-04 至 2026-09-11。仓库业务提交已停更，以下为最近里程碑回顾。
近 7 日
0
笔业务代码提交
当前 HEAD
893918c
2025-08-26
教程第 14 期完成
距今约 381 天
2025-08-26
第 14 期 · 微服务改造完成
拆出 7 模块，Dubbo + Nacos 跨服务调用；同步保留完整单体。
2025-08-14
第 13 / 12 期
可观测性落地；部署上线教程提交。
2025-08-13
第 11 期 · 系统优化
成本、稳定性、Prompt 审查、限流、实时性、Redis 与 AI 并发。
2025-08-07
第 9–10 期
可视化修改（原生全量 / 工程增量）；LangGraph 工作流与图片并发收集。

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
06 数据与指标
数据与指标要点
左侧为仓库可核验数字；右侧为生产业务指标，本环境无法连接 Prometheus，标注待回填。
146
单体业务 Java 文件
118
微服务 Java 文件
17
前端 Vue 页面/组件
6
单体 HTTP 控制器
仓库口径说明
Java 计数含业务包，不含测试。前端 17 个 Vue 文件覆盖 8 条路由。生产成功率、Token、部署次数需从 Grafana 回填，本环境未连 Prometheus。
生产运行指标（待运维回填）
指标 | 取值 | 来源
应用生成成功率 | 未采集 | Grafana AI 看板
日均 Token 消耗 | 未采集 | AI 指标采集器
一键部署次数 | 未采集 | App 部署接口
限流触发次数 | 未采集 | Redisson 切面
工作流质检回环率 | 未采集 | 质检节点
精选应用数 | 未采集 | app.priority
抓取路径已预置：/api/actuator/prometheus。告警规则文件仍为空。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
07 质量与 CI
质量与 CI 状态
仓库没有业务构建流水线；测试集中在单体 LangGraph / 解析器，多数用例依赖外部模型。
测试资产
单体 14 个测试类，覆盖工作流、图片工具、路由、解析器与门面。
CodeParserTest 等为纯单元测试，可离线运行。
工作流与 AI 测试依赖真实 API Key，本环境未执行。
微服务目录未发现任何 *Test.java。
持续集成
无 .github/workflows 业务 YAML，无 Jenkins / GitLab CI。
仅动态工作流「Copilot coding agent」处于 active。
最近成功记录：2026-03-09，与产品回归无关。
前端有 lint / type-check / build 脚本，但未接入门禁。
安全与护栏
输入护栏：敏感词、注入模式、长度限制。
输出重试护栏 + Redisson 限流切面已落地。
application.yml 中密钥均为教学占位，生产需外置。
vendor 目录内 LangChain4j 流式补丁仍带上游 TODO。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
08 风险与问题
风险与未完成项
开放问题长期无人跟进，叠加双轨维护与模型厂商协议变更，构成主要阻塞。
P0
#5
Vue 工程生成失败
DeepSeek 工具调用后要求 assistant 消息携带 reasoning_content。社区建议换模型或给 LangChain4j 打补丁。2026-01 起仍开放。
P1
#81
前端 npm 安装失败
清华镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@^6.0.0，学员按视频配置 registry 后 404。需更新安装文档与推荐源。
P2
#65
You.com 搜索工具
希望给 VUE_PROJECT 增加联网搜索。方案已写清，但未排期，不影响现有 HTML / 多文件模式。
双轨漂移
单体与微服务并行，后续修复需同步，否则教程与运行时分叉。
测试空洞
微服务零测试 + 无 CI，回归只能靠人工。AI 用例无法在无密钥环境跑通。
厂商协议
推理模型字段变更已实际打断主路径，vendor 补丁与上游版本会继续漂移。

## Slide 10
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-11
09 下一步计划
建议的下一步
按阻塞用户路径的优先级排序，不新增业务功能，先把主路径修通、门禁补上。
01
修复 Issue #5
为 DeepSeek 推理消息补 reasoning_content，或默认 Vue 工程改走非推理模型；补一条可复现的集成测试。
本周
02
修正前端安装说明
Issue #81：文档改为官方源或已验证镜像，写明 Node 版本与 npm i 成功基线，降低学员卡点。
本周
03
最小 CI 门禁
对单体离线单测 + 前端 type-check/lint 建 GitHub Actions；微服务至少先做编译检查。
两周内
04
明确双轨策略
README 写清「学单体 / 跑微服务」的入口与同步规则，避免 Issue #1 类误解再次出现。
两周内
05
评估 #65 与观测回填
You.com 搜索按可选工具评估；把 Grafana 看板接到真实流量，填上生成成功率与 Token。
排队

## Slide 11
总结
能力已齐，仓库进入维护窗口。先打通 Vue 主路径，再补门禁。
01
产品能力
智能生成、可视化编辑、一键部署、后台管理四条链路在代码中闭环，三种生成模式与工作流质检回环可用。
02
工程现实
近 7 日零提交，381 天无业务合入。微服务零测试、无业务 CI，生产指标无法在本环境核验。
03
立刻要做
本周处理 #5 与 #81；两周内补最小 CI 并写清双轨入口。#65 与看板回填可排队。
下一份日报：2026-09-12 · 仅当 master 有新提交或 Issue 状态变化时刷新结论