## Slide 1
AI
Vue
SB
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台（yu-ai-code-mother）
面向项目维护者/团队 · 范围覆盖 README、主要模块目录、近 7 天提交与测试配置
北京时间 2026-06-29
分支 cursor/bc-40ead4c0-...-98c5
自动化生成 · Ocean Gradient / Teal Trust 配色

## Slide 2
项目概览
定位：企业级 AI 代码生成与应用发布平台，同时保留单体版与微服务演进版
2
01
一句话摘要
用户通过自然语言描述需求，平台调用 AI 生成 HTML/多文件/Vue 工程代码，支持实时预览、可视化点选修改、一键部署分享和后台治理。
架构视图
Vue
Vue 前端
单体后端
单体后端
微服务版
微服务版
• Spring Boot 3 + LangChain4j + LangGraph4j 承载 AI 后端
• Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos 体现微服务拆分方向
• MySQL / Redis / COS / Selenium / Prometheus 提供支撑能力
386
受管文件
7
微服务模块
14
Java 测试类
8
前端页面组件
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
2 / 10

## Slide 3
当前核心能力
从 README 与现有代码结构归纳的主要产品能力
3
AI
AI 智能代码生成
按需求选择 HTML / 多文件 / Vue 工程策略，通过工具调用写入代码，并以 SSE 实时返回生成过程。
VE
可视化编辑
生成应用可实时预览，前端支持 iframe 点选元素并结合 AI 对话修改页面。
DP
一键部署与分享
后端复制生成结果到部署目录、生成访问地址，并支持异步截图封面与源码下载。
MG
企业级后台治理
覆盖用户、应用、精选、对话管理，结合 Redis Session、Redisson 限流与监控指标。
WF
AI 工作流能力
LangGraph4j 流水线覆盖图片采集、Prompt 增强、路由、代码生成、质量检查与项目构建，是后续产品化编排的核心抓手。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
3 / 10

## Slide 4
主要模块与职责
当前仓库的交付形态和演进方向
4
单体后端
BE
根目录 Spring Boot
完整业务链路：用户/应用/对话/部署、AI 生成、LangGraph4j 工作流、监控、限流。默认端口 8123，context-path /api。
微服务版
MS
Maven 多模块
common / model / client / user / app / ai / screenshot 共 7 个模块，体现 Spring Cloud + Dubbo + Nacos 的拆分路线。
前端
FE
Vue 3 + TypeScript
首页、AI 对话生成页、应用编辑、用户登录注册、管理员应用/用户管理；UI 基于 Ant Design Vue。
关键判断：单体版更接近完整可运行交付，微服务版用于架构演进与教学拆分，部分高级能力仍需迁移或整合。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
4 / 10

## Slide 5
昨日 / 近期变更
近 7 天无新增提交；以下为最近可见提交基线与当前分支状态
5
近
近 7 天
git log --since=7 days ago 未发现新提交，昨日无仓库层面的新增变更。
当前
当前 HEAD
893918c · master 快照；当前 feature 分支与远端 master 基线一致，生成报告前工作区干净。
最近
最近提交
2025-08-26 “教程第 14 期 - 微服务改造完成（包含完整单体项目代码）”。
改造
改造范围
同日提交序列覆盖服务接口、用户服务、AI 模块、应用服务、截图服务、Dubbo + Nacos 调用。
状态
状态含义
近期重点从功能扩展转向双架构整理、微服务可运行性与自动化验证补齐。
说明：本页提交信息来自本地 git fetch origin master 后的 git log；无 CI 运行记录可补充。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
5 / 10

## Slide 6
数据 / 指标要点
代码库快照指标；线上业务指标暂未接入本次汇报数据源
6
386
Git 受管文件
183
根后端文件
139
微服务文件
54
前端文件
14
Java 测试类
9
Maven POM
指标口径
• 文件数来自 git ls-files，对当前分支快照负责，不代表运行时规模。
• 业务侧指标（活跃用户、生成次数、部署成功率、AI 成本）本仓库未提供数据源，本页不做推测。
• Prometheus 配置存在，可作为后续采集 AI 调用量、接口耗时、错误率的接入点。
根后端 183
微服务 139
前端 54
其他 10
代码分布可见后端能力占比最高，微服务演进版已形成独立模块规模。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
6 / 10

## Slide 7
测试与 CI 状态
存在本地测试与构建脚本，但尚未形成仓库内 CI/CD 流水线
7
T1
后端测试
根单体模块发现 14 个 JUnit 测试类，覆盖代码解析、AI 生成、LangGraph 工作流、图片工具与截图工具等场景。
T2
前端质量脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format；未发现 Vitest/Jest/Cypress 等前端自动化测试。
CI
CI/CD 与监控
未发现 .github/workflows、Jenkinsfile、Dockerfile、docker-compose；prometheus.yml 可抓取 /api/actuator/prometheus。
最近状态：无 CI 配置，因此没有可读取的最新流水线结果；现有测试更偏联调/演示型，受外部 AI、图片搜索、截图环境影响。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
7 / 10

## Slide 8
风险与阻塞
需要维护者优先确认的交付风险
8
1
双架构并存
单体版完整度更高，微服务版部分高级能力尚未迁移，容易产生维护分叉。
2
工作流集成缺口
LangGraph 生成节点仍有固定 appId 的实现痕迹，正式 App 链路需继续打通。
3
外部依赖较重
AI 模型、图片搜索、COS、MySQL、Redis、Nacos、Selenium 等配置影响开箱验证。
4
自动化验证不足
无仓库内 CI；集成测试依赖真实外部服务，缺少 mock 与稳定冒烟集。
5
依赖与调试残留
LangGraph4j 使用 RC 版本，微服务 AI 模块包含 fork 源码和少量待处理标记/调试输出。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
8 / 10

## Slide 9
建议下一步
以降低集成风险、提升可验证性为优先级
9
1
确定主交付路径
明确单体版与微服务版的维护边界、启动文档与发布口径。
2
打通工作流主链路
将 LangGraph4j 流水线接入正式 App 对话/生成流程，移除固定 appId 实现。
3
补齐自动化验证
建立后端 smoke test + 前端 type-check/build 的 CI，并隔离外部 AI 依赖。
4
沉淀配置模板
提供 application-example.yml 与环境变量说明，降低本地启动成本。
5
监控指标落地
围绕生成次数、耗时、错误率、部署成功率、AI 调用成本建立 Dashboard。
优先级建议：先让“可运行、可验证、可观测”闭环稳定，再推进微服务能力补齐。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 北京时间 2026-06-29
9 / 10

## Slide 10
总结
项目能力完整度高，下一阶段关键在于架构收敛与工程化验证。
• 产品主线清晰：对话生成、可视化编辑、部署分享、管理后台已形成完整叙事。
• 技术栈丰富：Spring Boot 3、LangChain4j、LangGraph4j、Vue 3 与微服务组件并行。
• 近期提交静默：近 7 天无新增提交，最近基线为第 14 期微服务改造完成。
• 主要短板集中在 CI 缺失、外部依赖重、双架构并存和工作流主链路整合。
今日建议：优先补齐最小 CI 和配置模板，随后推进 LangGraph 工作流与正式生成链路合流。
PPT 路径：docs/reports/project-status-2026-06-29.pptx
10 / 10