## Slide 1
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother · 面向项目维护者/团队
报告日期（北京时间） 2026-06-18
单体后端
Spring Boot 3 + LangChain4j
前端
Vue 3 + TypeScript
微服务
7 个模块 / Dubbo
质量状态
无 CI 门禁记录
STATUS
近 7 天
业务代码无新增
重点在持续项目汇报与状态沉淀；核心能力保持稳定。

## Slide 2
OVERVIEW
项目概览：当前交付形态
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
02
项目定位
以 AI 开发实战与后端架构设计为核心，面向“用户自然语言需求 → 自动生成应用 → 可视化迭代 → 部署分享”的端到端链路。
1
单体
能力最完整：AI 工作流、监控、后台管理
2
微服务
拆分 7 模块，基于 Dubbo/Nacos
3
前端
Vue 3 + TS，支持对话与实时预览
需求输入
用户提示词
AI 编排
路由/工具调用
代码产物
HTML/多文件/Vue
体验闭环
预览/编辑/部署
主要模块目录
src/
单体后端与 LangGraph4j 工作流
yu-ai-code-mother-frontend/
Vue 前端应用
yu-ai-code-mother-microservice/
common/model/client/user/app/ai/screenshot

## Slide 3
CAPABILITIES
核心能力：端到端 AI 应用生成
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
03
AI
智能代码生成
AI 自动分析需求并选择生成策略，支持 HTML、多文件与 Vue 工程，工具调用写入代码文件并流式返回执行过程。
UI
可视化编辑
生成结果实时预览，用户可选择网页元素并继续与 AI 对话修改页面，形成低门槛迭代体验。
DEP
一键部署分享
应用可部署到云端，自动截取封面图，提供访问地址与源码下载能力。
OPS
企业级管理
用户/应用/对话管理、精选应用、限流、缓存、COS、Selenium 截图、Actuator/Prometheus 监控。
价值主线：自然语言需求 → 自动生成 → 实时预览 → 可视化修改 → 部署分享 → 管理监控

## Slide 4
ARCHITECTURE
架构与模块：单体完整、微服务拆分并存
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
04
1
前端体验层
Vue 3 / TS / Ant Design Vue
首页、对话页、实时预览、管理后台
2
单体服务层
Spring Boot 3.5.4
AI 工作流、应用/用户/对话、部署与监控
3
AI 能力层
LangChain4j + LangGraph4j
路由、工具调用、质量检查、图片收集
4
基础设施层
MySQL / Redis / COS / Selenium
Prometheus 采集配置
微服务目录：common · model · client · user · app · ai · screenshot（Dubbo + Nacos，端口与前端代理需明确运行模式）

## Slide 5
RECENT CHANGES
近期进展：状态汇报持续，业务代码稳定
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
05
最近 7 天提交快照
06-11
docs: add daily project status report
06-12
docs: add daily project status report
06-13
docs: refine daily report visuals
06-14
docs: polish daily status report readability
06-15
docs: add daily project status report
06-16
docs: improve daily status report layout
06-18
本次生成每日项目状态 PPT
0
近 7 天业务提交
提交集中在每日状态报告，未见业务代码 diff
6+
报告类提交
持续生成与优化每日汇报版式
1
当前工作分支
cursor/bc-...-55ff
未知
CI 执行状态
未发现流水线配置或最近运行记录

## Slide 6
METRICS
数据/指标要点：当前代码快照
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
06
154
单体后端 Java
src/main/java 代码文件数
15
后端测试类
JUnit/SpringBootTest 为主
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
118
微服务 Java
拆分版主代码文件数
34
前端源码文件
Vue 与 TS 源文件合计
0
CI 配置文件
未发现 .github/workflows 等
指标口径说明：以上为本地工作区静态扫描统计，不代表生产运行量；AI 调用量、部署成功率、用户活跃等业务指标当前未在仓库中留存。

## Slide 7
QUALITY
CI / 测试状态：有测试入口，缺自动门禁
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
07
BE
后端测试
根 pom 包含 spring-boot-starter-test；发现 15 个测试类，覆盖 AI 生成、工作流、图片工具、截图等。
FE
前端质量脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format；未发现 vitest/jest/playwright 测试脚本。
CI
CI 状态
未发现 .github/workflows、GitLab CI 或 Jenkinsfile；最近自动化执行状态未知。
质量观察
集成依赖重
多项测试可能直连 AI、图片、截图等外部服务，适合按 integration 分层。
本地命令明确
后端可用 mvn test，前端可用 npm run build / lint，但需先补齐环境。
监控配置独立
prometheus.yml 指向 /api/actuator/prometheus，需要手动部署 Prometheus。

## Slide 8
OPEN ITEMS
未完成项：需明确交付边界
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
08
1
微服务能力缺口
高级 LangGraph4j 工作流、监控等能力主要在单体版，微服务版尚未完全对齐。
2
无统一入口
微服务模式需分别启动多个服务，前端默认代理仍偏向单体接口。
3
运行配置未就绪
AI Key、COS、Pexels、MySQL、Redis、Nacos 等需手工配置。
4
缺一键环境
未发现 docker-compose 或统一编排脚本，本地启动门槛较高。
5
测试分层不足
微服务目录未发现 src/test，单体集成测试对外部服务依赖较重。

## Slide 9
RISKS
风险与阻塞：外部依赖和质量门禁优先
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
09
影响
发生概率
高影响 / 较低概率
内嵌 LangChain4j 流式 fork 代码与 TODO 输出，升级或异常链路可能放大维护成本。
高影响 / 高概率
AI API、COS、Pexels、Selenium、MySQL/Redis 等依赖链长，环境缺失会直接阻塞生成、部署、封面链路。
中影响 / 较低概率
单体与微服务版本依赖和端口不统一，维护者需避免文档与运行方式混淆。
中影响 / 高概率
无 CI 门禁且测试分层不足，日常改动回归质量依赖人工自检。

## Slide 10
NEXT STEPS
建议下一步：先降低运行与回归成本
北京时间
2026-06-18
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-18
10
1
明确默认交付形态
在 README 标注单体/微服务成熟度与推荐启动路径。
2
补齐一键环境
提供 docker-compose 或脚本组织 MySQL、Redis、Nacos、Prometheus。
3
建立 CI 门禁
后端 mvn test（Mock 外部服务）+ 前端 build/lint。
4
测试分层
将需 API Key / 浏览器 / 外部服务的测试标记为 integration。
5
统一入口与配置
Gateway 或前端代理配置文档支持两种部署模式切换。
优先级建议：CI / 测试分层与本地一键环境应优先推进，它们能直接降低后续业务迭代和维护成本。

## Slide 11
总结
能力完整度高，下一阶段重点是工程化保障
1
当前能力
单体版覆盖 AI 生成、可视化编辑、部署分享、管理监控；微服务版已完成模块拆分。
2
近期状态
近 7 天以每日汇报文档为主，业务代码保持稳定。
3
主要风险
外部依赖链长、无 CI 门禁、测试分层不足、双架构运行方式易混淆。
4
行动焦点
补 CI、补一键环境、明确单体/微服务边界、隔离集成测试。
PPT
docs/reports/
project-status-2026-06-18.pptx
今日建议
聚焦工程化闭环