## Slide 1
DAILY STATUS
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
面向项目维护者与核心贡献者 · 北京时间 2026-08-05
HEAD
教程第 14 期 · 微服务改造完成态
893918c

## Slide 2
项目概览
定位与栈
企业级 AI 代码生成教学平台，覆盖智能体、工作流与微服务全栈实践。
后端
Spring Boot 3.5 / Java 21 / LangChain4j / LangGraph4j
前端
Vue 3 + Vite + Ant Design Vue + Pinia
架构
单体完整代码 + 微服务拆分（7 子模块）
运维
Prometheus 抓取 + Grafana AI 指标面板
4
核心产品能力
7
微服务子模块
14
后端测试类
6
REST 控制器
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 3
核心能力
智能代码生成
需求描述 → 策略路由 → 工具调用写文件，SSE 流式展示执行过程
可视化编辑
选中页面元素与 AI 对话增量/全量修改，原生与工程模式双路径
一键部署分享
云端部署、封面截图、可访问链接与完整源码下载
企业级管理
用户/应用管理、精选案例、AI 调用与系统性能监控
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 4
模块与架构
单体应用
ai / tools / guardrail
core：解析·保存·构建
langgraph4j 工作流
monitor · ratelimiter
controller × 6
微服务拆分
yu-ai-code-common
yu-ai-code-model
yu-ai-code-client
user / app / ai
screenshot 服务
前端与运维
pages：home / app / admin
可视化编辑组件
OpenAPI → TypeScript
prometheus.yml
Grafana AI 面板
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 5
近期进展
近 7 日主线无业务代码合入；活跃产出集中在每日状态汇报自动化（Draft PR）。昨日 #75 已产出。
主线
教程第 14 期已完成
微服务收官（893918c），单体与 7 模块并存
社区
You.com 搜索 PR 待审
PR #66 + Issue #65：联网搜索工具，未合入
缺陷
Vue 生成 reasoning 未解
Issue #5：缺 reasoning_content，社区仍有反馈
日报
昨日汇报已产出
PR #75（08-04）Draft；今日延续同一基线
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 6
数据与指标要点
以下为仓库静态盘点与可观测性配置摘要；运行时业务指标待接入生产数据后填充。
0
次
近 7 日业务提交
相对 HEAD 无新合入
2
个
开放 Issues
#5 缺陷 · #65 特性
1
个
特性 PR 待审
#66 You.com 搜索
15s
抓取间隔（全局）
应用抓取 10s
说明：Token 消耗、生成成功率、部署次数、P95 延迟等运行指标依赖 Actuator/Prometheus 生产抓取；本日报以仓库与 GitHub 元数据为准。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 7
风险与阻塞
高
DeepSeek reasoning_content 兼容
Issue #5 影响 Vue 工程生成链路；LangChain4j 未透传推理字段，工具二次调用失败。社区建议换模型或打补丁。
中
特性 PR 长期未合入
PR #66（You.com）自 2026-07-26 开放，配套 Issue #65 仍 OPEN，存在需求悬空与重复劳动风险。
中
缺少业务 CI 门禁
仓库无 Maven/前端构建与测试的 GitHub Actions；近期仅有 Copilot 访问检查成功记录。
低
日报 Draft 堆积
多日「每日项目状态」Draft PR（含昨日 #75）未合并，文档分支噪音增大，建议定期合入或清理策略。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 8
下一步计划
01
修复 #5 生成链路
评估补丁或换模型；验证 Vue 工程模式工具调用
02
评审合入 #66
核对 API Key、单测与微服务 AI 模块集成后合并
03
补最小 CI
为单体 / 微服务与前端增加构建与单测工作流
04
运行指标入日报
打通 Actuator → Prometheus → 日报数据区
05
报告合入治理
制定日报合入节奏或归档规则，降低 PR 噪音
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 9
未完成项
缺陷与体验
▸ Issue #5：缺 reasoning_content，Vue 生成失败
▸ 模型接口变更，需兼容层或升级策略
▸ 社区仍反馈未解决，优先于新特性
▸ 补充工程模式多轮工具调用回归用例
特性与工程化
▸ Issue #65 / PR #66：You.com 搜索待合入
▸ 业务向 CI/CD 流水线尚未建立
▸ 运行时 KPI 尚未进入日报自动化
▸ 历史日报 Draft PR 需合并或归档
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 10
CI / 测试状态
无业务构建/测试工作流
仓库未配置 Maven / Vue 的 GitHub Actions 门禁；最近 Actions 记录主要为 Copilot 仓库访问检查（均 success）。
后端单测资产
14 个测试类：路由、门面、CodeParser、LangGraph 工作流与图片工具
前端质量脚本
含 type-check / lint / format；尚未在 CI 中自动执行
可观测性配置
prometheus.yml 与 Grafana AI 面板配置文件已就绪
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05

## Slide 11
总结
主线稳定在微服务完成态；优先消化缺陷与待审特性，补齐工程化短板。
1
能力完备：生成 / 可视化编辑 / 部署 / 管理 + 单体与微服务双形态
2
近期变更：近 7 日无业务提交；日报自动化持续产出（含昨日 #75）
3
关键阻塞：#5 reasoning_content；#66/#65 待审；缺业务 CI
4
建议节奏：修缺陷 → 合特性 → 建 CI → 指标入日报 → 报告治理
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-05