## Slide 1
DAILY STATUS · 2026-08-21
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
面向项目维护者与教学团队 · 基于 master 仓库实勘 · 北京时间
里程碑
教程第 14 期已收口
近 7 日
master 无新提交
架构
单体 + 微服务并存
工单
3 个 Open Issue
HEAD 893918c · 2025-08-26 · 教程第 14 期 - 微服务改造完成

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2 / 10
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，当前处于教程里程碑完成后的维护静止期。
60
历史提交
2025-07 至 2025-08
0
近 7 日提交
master 无增量
7
微服务模块
Dubbo + Nacos
3
开放工单
含 1 个生成缺陷
定位与范围
产品：用户描述需求，平台自动路由生成策略，流式输出代码并支持预览、修改、部署与源码下载。
形态：根目录保留完整单体（Spring Boot 3.5.4 / Java 21），另有 yu-ai-code-mother-microservice 七模块拆分。
前端：Vue 3.5 + Vite 7 + Ant Design Vue，覆盖对话生成、应用管理、用户与精选案例。
性质：公开教学仓库（程序员鱼皮），教程路线已推进到第 14 期微服务改造。
今日判断
能力面
四大核心能力与可观测性配置已在代码中落地
活跃度
近 7 日无业务提交；最近有效提交距今约 12 个月
社区面
3 个 Open Issue 待响应；日报 PR 多为 Draft 未合入
质量面
无仓库级 CI 工作流；14 个测试偏集成、依赖外部服务

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
3 / 10
核心能力
README 定义的四条产品主线，均已在单体与微服务代码中对应实现。
智能代码生成
需求描述 → 策略路由 → 工具写文件
LangChain4j 流式输出；支持 HTML / 多文件 / Vue 项目。工具集含读写改删目录与退出。AI 路由模型（qwen-turbo）与推理模型（deepseek-reasoner）分离。
可视化编辑
预览页选元素，对话驱动改版
生成结果实时展示；编辑模式选择网页元素并继续与 AI 对话，直至页面满意。前端对话页采用左右分栏（消息 + iframe 预览）。
一键部署分享
部署、封面截图、源码打包
部署后自动截取封面并上传对象存储；返回可访问地址。支持完整项目下载。截图能力在微服务中独立为 yu-ai-code-screenshot。
企业级管理
用户、应用、精选与监控
后台可管用户与应用、设置精选。Prometheus 暴露 health/info；仓库含 Grafana 仪表盘与限流、Prompt 审查护栏。

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
4 / 10
技术架构与模块
单体仓库（根目录）
ai / core
生成门面、解析、路由、工具与护栏
langgraph4j
工作流、并发子图、配图与 Logo 工具
controller
应用 / 用户 / 对话 / 静态资源 / SSE
monitor + rate limiter
指标、限流、可观测性端点
service
应用、用户、截图、下载、会话记忆
微服务（7 模块）
common / model / client
18 + 20 + 2 个 Java 文件
user
用户服务 · 7 文件
app
应用编排 · 35 文件
ai
模型与工具 · 31 文件
screenshot
截图部署 · 5 文件
Spring Boot 3.5 / Java 21
LangChain4j 1.1.0
LangGraph4j 1.6.0-rc2
Dubbo 3.3 + Nacos
Redis + Redisson + Caffeine
Vue 3.5 + Vite 7
Prometheus + Grafana
腾讯云 COS / Pexels / DashScope

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
5 / 10
近期进展
优先看近 7 日；因 master 无增量，同时回看最近有效里程碑与社区动态。
近 7 日
0
业务提交 / 合并到 master
窗口：2026-08-14 至 2026-08-21。HEAD 仍为 893918c。自动化日报 PR 持续产出但未合入主线。
昨日结论
与 8 月 20 日状态一致：代码面无变化，维护焦点仍在社区工单与质量基建。
2025-08-26
里程碑
教程第 14 期完成：微服务拆分、Dubbo + Nacos 跨服务调用、截图服务独立，并保留完整单体。
2025-08-14
可观测
第 13 期可观测性：Prometheus 端点与 Grafana 仪表盘入库。
2025-08-13
治理
第 11 期：限流、Prompt 审查、并发缓存、成本与稳定性优化连续落地。
2026-08-11
社区
Issue #81：清华 npm 镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@6，前端安装失败（仍 Open）。
2026-07-26
提案
Issue #65：You.com 联网搜索工具，代码中尚未出现对应实现。

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
6 / 10
数据与指标要点
上方为仓库可核实数字；下方产品运营指标当前环境无法读取，明确标为待补齐。
Chart: 提交节奏（按月，最近窗口无增量）
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 后
提交数 | 24 | 36 | 0
271
业务 Java 文件
已排除 vendored LangChain4j
17
Vue 页面/组件
含管理端与对话页
14
测试类
单体 src/test
8
前端页面
用户 2 + 管理 3 + 应用 2 + 首页
产品运营指标 · 待补齐（非仓库可观测）
生成成功率
按 HTML / 多文件 / Vue 分流
部署成功率
含截图与 COS 上传
Token / 成本
对应第 11 期成本优化
日活与精选转化
需生产库或埋点

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
7 / 10
质量与测试
仓库没有持续集成门禁；现有测试以集成场景为主，前端脚本未接入流水线。
无仓库 CI
不存在 .github/workflows。GitHub Actions 仅见 2026-03 Copilot 仓库访问检查，不能代表构建或回归。
测试偏集成
14 个测试类中，CodeParser 为纯单测；其余工作流 / 工具 / AI 服务测试依赖真实模型与外部 API。
前端有脚本
package.json 提供 lint、type-check、build；但无人值守流水线调用。
测试清单（单体 src/test）
解析
CodeParserTest
门面
AiCodeGeneratorFacadeTest
路由
AiCodeGenTypeRoutingServiceTest
生成服务
AiCodeGeneratorServiceTest
工作流
Workflow / Concurrent / Subgraph
配图工具
ImageSearch / Logo / Mermaid / Undraw
采集
ImageCollectionServiceTest
并发
AiConcurrentTest
截图
WebScreenshotUtilsTest

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
8 / 10
风险与阻塞
按影响面排列：生成主路径缺陷优先，其次是学习者安装摩擦与质量门禁缺口。
高
#5 Vue 生成失败
DeepSeek 工具调用缺少 reasoning_content，2025-12 起仍 Open。直接影响 Vue 项目主路径。
中
#81 前端安装失败
清华 npm 镜像 404：@vitejs/plugin-vue@6。学习者按视频改 registry 后无法 npm i。
中
#65 联网搜索未落地
提案要求新增 YoucomSearchTool，仓库内无对应类，能力缺口仍在。
中
双栈漂移
单体与微服务并行，中间态提交曾污染单体；后续改动需同步两边。
中
质量门禁缺失
无 CI，回归依赖本地手工跑集成测试，外部密钥缺失时无法验证。
低
Vendored 调试残留
拷贝的 LangChain4j 含待办注释与调试输出，增加升级与排障噪音。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
9 / 10
建议的下一步
按影响面排序：先修主路径缺陷，再降低学习者摩擦，最后补质量门禁。
01
复现并修复 Issue #5
在 Vue 生成链路兼容 DeepSeek 工具调用的 reasoning_content，避免助手消息校验失败。
本周优先
02
化解前端安装摩擦 #81
README 写明官方 registry 或可用镜像；核对 Vite 7 与 plugin-vue 6 在国内镜像的可用性。
文档小改
03
评估 Issue #65 是否纳入教程
若纳入：按 BaseTool 规范补 YoucomSearchTool 与配置项；若不纳入：关闭或降级为讨论。
产品决策
04
补最小 CI
单体：可离线的 CodeParser 单测；前端：lint + type-check。避免再依赖真实模型密钥。
质量基建
05
明确双栈维护边界
在文档中声明「日常以哪套为准、微服务如何从单体同步」，减少后续分叉。
治理

## Slide 10
总结
能力已齐、主线静止、社区待响应。下一步以修缺陷和降摩擦为主。
稳住的
生成 / 编辑 / 部署 / 管理四条能力与微服务拆分已经在代码中闭环，教学第 14 期可视为当前基线。
停住的
master 自 2025-08-26 后再无业务提交。近 7 日、近 12 月增量均为零，平台进入维护静止。
卡住的
Vue 生成缺陷、前端安装镜像问题、联网搜索提案仍 Open；没有 CI 守门。
下一次关注：#5 是否复现、#81 文档是否更新、最小 CI 是否立项。 · 2026-08-21