## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 维护者简报
报告日期：2026-08-09（北京时间）
基线提交：893918c · 教程第 14 期微服务改造完成态
受众：项目维护者 / 核心团队

## Slide 2
项目概览
PLATFORM SNAPSHOT
定位与技术栈
对标大厂的企业级 AI 代码生成教学平台，覆盖智能生成、可视化编辑、一键部署与后台管理全链路。
后端：Spring Boot 3.5 + Java 21 + LangChain4j / LangGraph4j
前端：Vue 3 + Vite + Ant Design Vue + Pinia
架构：单体完整版 + 微服务拆分（Dubbo / Nacos）
运维：Prometheus + Grafana AI 指标看板
4
核心业务能力
生成·编辑·部署·管理
7
微服务模块
ai / app / user 等
14
教程期次完成
含可观测与微服务
0
近7日业务提交
HEAD: 2025-08-26

## Slide 3
核心能力
FOUR PILLARS
智能代码生成
需求描述经 AI 路由与工具调用写文件，流式输出实时呈现执行过程。
可视化编辑
预览生成站点，点选元素并与 AI 对话，支持全量与工程增量修改。
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截取封面，并支持完整项目源码打包下载。
企业级管理
用户与应用管理、精选案例，以及 AI 调用与系统性能监控看板。

## Slide 4
模块与架构
MONOLITH + MICROSERVICES
单体主工程（src/）
ai / core / langgraph4j — 生成与工作流
controller / service — 应用与对话业务
monitor + 限流模块 — 可观测与防护
guardrail / tools — 安全与工具调用
前端：首页、应用工作台、管理后台
微服务拆分（教程第 14 期）
yu-ai-code-ai — AI 能力服务
yu-ai-code-app — 应用服务
yu-ai-code-user — 用户服务
yu-ai-code-screenshot — 截图服务
common / model / client — 共享与 RPC

## Slide 5
近期进展
LAST 7 DAYS + BASELINE
稳定
业务代码主线静止
近 7 日无功能/修复提交；仓库 HEAD 仍为 893918c（2025-08-26 微服务改造完成）。
文档
昨日日报已产出
PR #78（2026-08-08）已创建 Draft；今日继续生成 2026-08-09 状态汇报。
基线
主线能力已闭环
教程第 10–14 期覆盖工作流、系统优化、成本、可观测性与微服务改造。
关注
社区贡献待合并
PR #66（You.com 联网搜索）状态 OPEN 且 MERGEABLE，自 7 月底更新后无新推进。

## Slide 6
数据与指标要点
OBSERVABILITY NOTES
15+
后端测试类
Facade / Workflow / Tools
3
近期 Actions
Copilot 检查，非业务 CI
2
开放 Issues
#5 缺陷 · #65 提案
20+
Draft 日报 PR
自动化队列持续堆积
业务运行指标尚未接入日报
仓库已有 Grafana AI 看板与单元/集成测试，但缺少统一的生产调用量、成功率、延迟与成本数据源。建议将 Prometheus 导出或后台统计纳入后续汇报字段。

## Slide 7
风险与问题
OPEN RISKS & BLOCKERS
高
Issue #5：Vue 生成报错
DeepSeek thinking 模式缺少 reasoning_content，工具调用失败，阻塞核心生成链路且长期未关闭。
中
PR #66 审阅停滞
You.com 联网搜索已实现且 MERGEABLE，但缺乏维护者跟进，功能扩展无法落地。
中
无业务 CI 门禁
仓库无前端/后端构建与测试 GitHub Actions；合并风险依赖人工，回归保障不足。
低
Draft 日报队列堆积
自动化每日报告持续开 PR，但合并/归档节奏不清，增加仓库噪音与评审负担。

## Slide 8
未完成项盘点
BACKLOG FOCUS
01
修复 Vue 生成 reasoning_content
Issue #5
阻塞核心路径
02
审阅并合并 You.com 搜索工具
PR #66 / Issue #65
可合并待决策
03
补齐最小 CI（构建 + 单测）
工程化
尚未启动
04
业务指标接入日报
可观测性
仅有配置占位
05
Draft 日报合并策略
仓库治理
持续堆积

## Slide 9
下一步计划
RECOMMENDED ACTIONS
1. 优先修复 #5
对齐 DeepSeek thinking 模式消息结构，恢复 Vue 工程生成稳定性。
2. 决策 PR #66
完成安全与密钥配置审查后合并，或明确暂缓理由并关闭 Issue #65。
3. 落地最小 CI
为单体后端测试与前端 type-check/lint 增加 Actions 门禁。
4. 指标入报
从 Grafana/Prometheus 抽取调用量、失败率、延迟与成本字段。
5. 报告治理
制定 Draft 日报合并/关闭策略，降低 PR 噪音。

## Slide 10
总结
今日结论 · 给维护者的三句话
1
平台能力与教程主线已完整落地（生成 → 编辑 → 部署 → 管理 → 微服务），近 7 日业务代码无新增变更。
2
当前最大阻塞是 Issue #5 影响 Vue 工程生成；并行应推动 PR #66 决策与最小 CI 补齐。
3
日报侧建议尽快建立指标数据源与 Draft PR 治理规则，避免「有报告、无运营信号」。