## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向维护者与团队
2026-08-08
北京时间 · 自动化日报
HEAD 893918c · 教程第 14 期完成态

## Slide 2
项目概览
01
定位与技术栈
对标大厂的企业级 AI 代码生成平台，教学 + 可运行完整工程。
后端：Spring Boot 3.5.4 / Java 21
AI：LangChain4j 1.1 + LangGraph4j
前端：Vue 3.5 + Ant Design Vue + Vite 7
缓存：Redis Session + Redisson + Caffeine
监控：Actuator + Prometheus + Grafana
双形态
单体 src/ + 微服务目录并存
7 服务
user / app / ai / screenshot 等
15 测试
本地 JUnit 用例文件（无 CI 门禁）
60 提交
主线停于 2025-08-26

## Slide 3
核心能力
02
智能代码生成
需求描述 → 策略路由 → 工具调用生成文件；流式输出展示执行过程。
可视化编辑
实时预览生成应用；选中页面元素与 AI 对话，增量/全量修改。
一键部署分享
部署到云端、自动截封面、可访问链接分享，支持完整源码下载。
企业级管理
用户/应用管理、精选案例、AI 调用与系统性能监控后台。

## Slide 4
模块与架构
03
单体工程（src/）
ai / langgraph4j / core / controller
monitor / 限流模块 / generator
完整可运行的教学主线代码
含工作流、限流、Prompt 审查等优化
前端目录：yu-ai-code-mother-frontend
微服务（microservice/）
yu-ai-code-user / app / ai
yu-ai-code-screenshot
common / model / client 支撑模块
Dubbo + Nacos 跨服务调用
教程第 14 期改造完成基线

## Slide 5
近期进展
04
近 7 日无业务代码提交
主线仍停留在教程第 14 期微服务改造完成态（HEAD 893918c，2025-08-26）
昨日日报已产出
PR #77 Draft：project-status-2026-08-07.pptx（Teal Trust，10 页）
日报节奏恢复
08-07 已补齐；08-01～08-05、08-07 连续 Draft 日报仍在队列
开放协作项未动
Issue #5 / #65 仍 OPEN；配套 PR #66（You.com）待审且可合并
测试资产存在
单体侧 15 个测试类覆盖 AI 路由、工作流、截图与工具调用

## Slide 6
数据与指标要点
05
0
近 7 日业务提交
实测 git log
2
开放 Issues
#5 · #65
1
功能 PR 待审
#66 MERGEABLE
—
线上调用量
待接入运行环境
可观测性与数据说明
仓库已配置 prometheus.yml（抓取 /api/actuator/prometheus）与 Grafana AI 模型看板 JSON。
业务指标（生成成功率、Token 成本、P95 延迟、部署次数）当前无自动化拉取；本页前三项为仓库侧可统计值，线上调用量待运行环境接入。
CI：无业务向 GitHub Actions 构建/测试工作流；历史仅有 Copilot 仓库访问检查（成功）。

## Slide 7
风险与问题
06
高
Vue 生成缺陷未修
Issue #5：reasoning_content 字段缺失，影响 Vue 工程生成体验，自 1 月开放至今。
中
功能 PR 长期挂起
PR #66（You.com 联网搜索）状态 OPEN/MERGEABLE，配套 Issue #65，超过两周未合并。
中
无 CI 门禁
缺少自动化构建与测试流水线，回归依赖本地执行，合并风险偏高。
低
日报 PR 堆积
大量 Draft 日报 PR 未合并/关闭，增加仓库噪音，影响协作信号识别。
低
业务主线静默
近一年日历维度无新业务提交；教学主线完成，运维与社区贡献需主动推进。

## Slide 8
未完成项
07
1. 缺陷修复
Issue #5：兼容 Vue 生成路径中的 reasoning 字段缺失
2. 能力扩展
评审 #65/#66 You.com 联网搜索工具并决定合并
3. 质量门禁
最小 CI：编译、单元测试与前端类型检查
4. 指标闭环
从 Prometheus / Grafana 拉取关键业务 KPI 入日报
5. 报告治理
合并或关闭历史 Draft 日报，保留最新链路
6. 微服务运维
补齐演示环境一键启动与健康检查文档

## Slide 9
下一步计划
08
01
修复 #5
优先排查 Vue 生成路径中 reasoning_content 缺失，给出兼容或模型适配补丁。
02
评审 #66
完成 You.com 搜索工具代码审查与密钥/配置说明，决定合并或要求修订。
03
落地最小 CI
增加 Maven test + 前端 lint/type-check 的 Actions，对 master/PR 生效。
04
指标入报
若演示环境可用，接入生成次数/失败率图表，替换「待接入运行环境」字段。
05
清理日报队列
批量关闭或合并历史 Draft 日报，保留「最新一日」为权威状态源。

## Slide 10
总结
09
能力完备 · 主线静默 · 协作项待推进
1
平台四大核心能力与单体/微服务双形态工程已就绪，教程第 14 期为当前完成基线。
2
近 7 日无业务提交；昨日日报 PR #77 已产出，今日继续生成状态汇报。
3
阻塞焦点：#5 缺陷、#66 功能 PR 待审、缺少 CI 与可运营指标闭环。
4
建议优先级：修缺陷 → 审功能 PR → 建最小 CI → 指标入报 → 清理 Draft 日报。