## Slide 1
每日站会 · 维护者简报
项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
面向教学与工程实践的企业级 AI 代码生成平台。用户描述需求后，平台自动路由生成策略、流式产出代码，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。
2026-08-29 北京时间
教程第 14 期完成
单体 + 7 模块微服务
数据来源：仓库 README、模块目录、git 全量提交、GitHub Issues / Actions（公开）

## Slide 2
项目概览
教学主线已走完 14 期，能力闭环成型；近一年业务仓库进入维护观察期。
14
教程期次
已完成到微服务改造
4
核心能力
生成 / 编辑 / 部署 / 治理
7
微服务模块
common 至 screenshot
0
近 7 日提交
业务仓无新代码
这是什么
对标大厂的 AI 应用生成器：输入自然语言需求，系统用 LangChain4j 工具调用与 LangGraph4j 工作流产出 HTML、多文件或 Vue 工程，并在前端实时预览。
受众：编程导航学员与仓库维护者
形态：单体 Spring Boot 与微服务两套代码并存
前端：Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
定位：教学完整、工程可运行，非日更产品仓
技术快照
后端
Spring Boot 3.5 / Java 21 / MyBatis-Flex
AI
LangChain4j 1.1.0 + LangGraph4j 1.6.0-rc2
模型
DeepSeek + 通义 qwen-turbo 路由
中间件
Redis Session · Redisson 限流 · Caffeine
观测
Actuator + Prometheus + Grafana
协作
Dubbo 3.3 + Nacos（微服务轨）

## Slide 3
核心能力
四条产品主线已在单体与前端闭环；工作流与治理能力作为增强层。
智能代码生成
按需求自动路由 HTML、多文件或 Vue 工程。工具调用读写改删文件，SSE 流式展示推理与执行过程。
可视化编辑
预览页进入编辑模式后点选元素，把选择器与文案回传给 AI，支持原生全量改与工程增量改。
部署与分享
一键部署获得可访问地址，Selenium 截封面上传对象存储，并支持完整项目打包下载。
治理与观测
用户、应用、对话后台与精选应用。Prompt 护栏加用户级限流，Prometheus 采集模型调用。

## Slide 4
架构与模块
单体轨 · src/
控制器覆盖应用、用户、对话历史、工作流 SSE、静态资源与健康检查。核心含 AI 工具、护栏、工作流节点、限流与监控。
154 个主代码 Java 文件 · 15 个测试类
App / User / Chat 领域服务
文件工具 + ToolManager
质量检查与图片并发子图
Redis 多级缓存与 Session
微服务轨 · 7 模块 / 118 Java
common
通用
model
模型
client
接口
user
用户
app
应用
ai
智能
screenshot
截图
LangGraph4j 主工作流（CodeGenWorkflow）
01
采集图片
02
增强提示
03
智能路由
04
生成代码
05
质量检查
06
构建项目

## Slide 5
近期进展
近 7 日业务仓无新提交。左侧为昨日社区动态，右侧为最近代码里程碑（2025 年 8 月）。
昨日观察
2026-08-28
Issue #81「npm install 执行失败」新增评论：清华 npm 镜像缺少 @vitejs/plugin-vue 6.x，有学员改用 yarn 观察进度。
对维护者的含义
前端 Vite 7 依赖对国内镜像不友好，文档未写清推荐源或包管理器，学习者卡在环境搭建。
业务代码：无变更
2025-08-26
第 14 期 · 微服务改造完成
拆出 7 模块，Dubbo + Nacos 打通；提交说明提醒中间态不可单独使用。
2025-08-14
第 13–12 期 · 可观测与上线
Actuator / Prometheus / Grafana；部署上线教程落地。
2025-08-13
第 11 期 · 系统优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、稳定性与成本优化连续提交。
2025-08-12
第 10 期 · AI 工作流
LangGraph4j 主图、子图与图片并发收集。

## Slide 6
数据与质量要点
仓库可统计指标如下；线上调用量、首 Token、部署成功率待接通 Grafana，本日用结构说明。
Chart: 
| 单体主代码 | 单体测试 | 微服务 | 前端 Vue/TS
文件数 | 154 | 15 | 118 | 34
60
历史提交
自 2025-07-24
26
测试方法
15 个测试类
3
开放议题
#5 / #65 / #81
368
距上次代码提交
自 2025-08-26 起
业务运行指标（待 Grafana / Actuator 生产数据）
日生成次数
待接入
平均首 Token
待接入
部署成功率
待接入
限流触发次数
待接入

## Slide 7
未完成与社区议题
缺陷
#5
Vue 工程生成缺推理字段
DeepSeek 思考模式工具调用时报 reasoning_content 缺失。开放自 2025-12-29，影响 Vue 工程主路径。
需求
#65
接入联网搜索工具
计划新增 You.com 搜索工具，仅对 Vue 工程可见。提出于 2026-07-26，尚未合入主线。
环境
#81
国内镜像无法安装前端
清华 npm 源缺少 Vite 7 的 plugin-vue。昨日评论建议改用 yarn。文档未给出官方安装路径。
仓库内部未收口项（非 Issue）
内嵌 LangChain4j 源码含调试打印与未完成注释，与上游版本绑定，升级成本高。
单体 Spring Boot 3.5.4 与微服务父工程 3.5.3 不一致；LangGraph4j 使用 1.6.0-rc2。
Prometheus 告警规则仍为注释；仓库没有自建 GitHub Actions 构建测试流水线。

## Slide 8
风险与阻塞
主线长期静默
距上次业务提交已超过一年。每日状态 PR 在堆积，真实代码漂移风险上升，安全补丁与依赖漏洞无法被流水线发现。
双架构同步成本
单体与微服务并行。第 14 期中间态提交曾改坏单体，文档已警示。后续修缺陷需同时评估两套代码。
生成主路径缺陷未关
Issue #5 阻塞 Vue 工程在 DeepSeek Reasoner 下的工具调用。教学演示若走该模型会直接失败。
测试与 CI 空窗
15 个测试类多为集成和外网依赖，本日未跑通套件。仓库无自建 Actions，回归只能靠人工。

## Slide 9
下一步计划
按「先止血、再约定、后增强」排序，每条都能在一周内启动。
01
补前端安装说明
在前端 README 写明 npm 官方源或 yarn，避开失效镜像，直接回应 #81。
02
复现并修复 #5
补齐思考模式推理字段，或在 Vue 工程路径改用非思考模型并写清约束。
03
最小 CI 绿灯
增加编译与不连外网的单测工作流，至少覆盖 CodeParser 等纯逻辑类。
04
约定主线架构
文档标明「学习用单体 / 进阶用微服务」，避免再出现中间态污染。
05
隔离上游补丁
把内嵌 LangChain4j 改动收成补丁说明，去掉调试打印，评估升到稳定版。

## Slide 10
今日结论
能力已齐、主线静默、社区仍在提问——维护重点从「继续加功能」转为「守住可运行」。
能力
生成、可视化编辑、部署分享、后台治理四条线完整，工作流与限流护栏已在教程中落地。
节奏
最近代码停在 2025-08-26 第 14 期。近 7 日零提交；昨日仅有 #81 安装问题讨论。
优先
本周先处理安装文档与 #5 生成失败，再补最小 CI，避免教学路径继续踩坑。
下一份日报：2026-08-30