## Slide 1
INTERNAL · DAILY STATUS
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
2026-09-05 北京时间
面向维护者 / 团队
观察窗口 近 7 日
14
教程期次基线
0
近 7 日业务提交
3
开放 Issue
7
微服务模块
数据来源：仓库 README、模块目录、git 历史、GitHub Issues / Actions

## Slide 2
今日速览
把仓库现状压成四条可执行判断
2026-09-05
稳定基线
能力仍锚定 2025-08-26 教程第 14 期：单体完整代码加微服务改造完成。
近 7 日静默
master 无业务提交。仓库活跃主要来自日报 Draft PR，编号 96 到 102。
三处未闭环
Issue 5 推理字段、81 前端镜像安装、65 联网搜索工具仍开放。
工程缺口
无 GitHub Actions 测试工作流。产品指标已埋点，尚未接入生产看板。

## Slide 3
项目概览
教学向企业级 AI 应用生成平台，覆盖智能体到微服务全链路
2026-09-05
平台定位
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略、
流式产出代码、实时预览并支持一键部署。
同时提供用户、应用、对话后台与 AI 调用监控。
三种生成模式
原生 HTML、多文件、Vue 工程
双形态交付
单体 Spring Boot 与微服务拆分并存
前端工作台
Vue 3 对话预览、部署与管理页
可观测底座
Micrometer、Prometheus、Grafana
后端
Spring Boot 3.5 / Java 21
AI 引擎
LangChain4j 与 LangGraph4j
微服务
Nacos + Dubbo 3.3
前端
Vue 3.5 + Vite 7 + AntD
存储
MySQL / Redis / COS
监控
ARMS / Prometheus

## Slide 4
核心能力
四条产品主线均已在第 14 期基线落地
2026-09-05
01
智能代码生成
需求描述后自动路由 HTML、
多文件或 Vue 工程。
工具调用写文件，SSE
流式展示执行过程。
02
可视化编辑
右侧实时预览生成站点，
可点选元素并继续与 AI
对话迭代，直到页面满意。
03
一键部署分享
部署到云端并自动截封面，
拿到可访问地址，
同时支持完整项目源码下载。
04
企业级管理
用户、应用、对话后台；
精选应用、限流护栏、
Prompt 审查与 AI 调用监控。

## Slide 5
架构与模块
单体教学基线与微服务拆分并行，前端独立工作台
2026-09-05
单体后端
src 目录 · Spring Boot
App / User / Chat / Workflow SSE
AI 工厂、工具集、输入输出护栏
LangGraph4j 工作流与并发节点
限流、截图、COS、项目下载
微服务
7 个 Maven 模块
common / model / client
user / app / ai / screenshot
Spring Cloud Alibaba + Nacos
Dubbo 3.3 跨服务调用
前端与运维
Vue 3 工作台
首页创建、对话预览、部署弹窗
应用、用户、对话管理页
本地测试 15 个以上，无仓库 CI
prometheus.yml 与 grafana 目录

## Slide 6
近期进展
近 7 日无业务合入；最近一次功能基线仍是微服务改造收口
2026-09-05
时间线（仓库事实）
2025-08-13
第 11 期系统优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、稳定性与成本
2025-08-14
第 12 与 13 期
部署上线，并补齐 Prometheus / Grafana 可观测性
2025-08-26
第 14 期收口
微服务改造完成，master 保留完整单体代码
近 7 日
日报自动化
Draft PR 96 到 102，仅新增 docs/reports 状态稿
昨日
9 月 4 日汇报
PR 102 已开，结论仍是基线冻结、问题未闭环
60+
历史提交（至 08-26）
10
第 14 期当日提交
0
近 30 日业务提交
102
昨日日报 Draft 编号

## Slide 7
数据与指标要点
代码已埋点，生产看板尚未回填；下列为接入状态，不是虚报业务量
2026-09-05
未采集
次 / 日
日生成次数
待接入生产
未采集
Token
模型消耗
待接入生产
未采集
百分比
部署成功率
待接入生产
未采集
P95 时延
生成响应
待接入生产
已具备、可立刻对接的工程信号
Micrometer
请求、错误、Token、耗时已按 user / app / model 打标
抓取配置
prometheus.yml 指向本机 8123 的 actuator 端点
本地测试
单体侧 15 个以上测试类，但没有自动化门禁
仓库规模
业务 Java 约 146 文件，前端 17 个 Vue 页

## Slide 8
风险与问题
开放 Issue 与工程债并列，优先处理会影响学员复现的路径
2026-09-05
P0 · Issue 5
Vue 工程生成失败
DeepSeek thinking 模式缺少 reasoning_content，
助手消息校验失败，Vue 工程路径不可用。
P1 · Issue 81
前端 npm 安装失败
清华镜像缺少 @vitejs/plugin-vue 6。
学员按视频改 registry 后无法安装依赖。
P2 · Issue 65
联网搜索未落地
You.com 搜索工具提案仍开放，
生成时无法拉取实时参考内容。
工程债
无 CI 与候选版依赖
仓库无测试工作流。LangGraph4j 仍是 1.6.0-rc2。
中间态提交不可单独使用。

## Slide 9
下一步计划
按阻塞学员路径、工程门禁、可观测性的顺序推进
2026-09-05
01
修复 Issue 5 推理字段
在流式与工具调用链路补齐 reasoning_content，回归 Vue 工程生成。
02
写清前端安装说明
README 标明官方源或可用镜像，避免再踩 Vite 7 插件 404。
03
补最小持续集成
对单体测试与前端 lint、类型检查加 GitHub Actions，挡住静默回归。
04
关闭或落地 Issue 65
要么接入受控搜索工具，要么明确不做并关闭提案，避免期望空转。
05
接通生产指标
把已有 Micrometer 计数接到 Grafana，填日生成、Token、时延与错误率。

## Slide 10
总结
能力完整，节奏冻结；先修学员阻塞，再补门禁与看板。
01
产品能力已齐
生成、预览、部署、管理
四条主线可讲可演示，
基线仍是第 14 期。
02
开发节奏停滞
超过一年无业务合入。
近 7 日只有日报 Draft，
不代表功能在演进。
03
先清阻塞再扩张
优先修 Issue 5
与前端安装文档，
再补 CI 与指标。
下一份日报：2026-09-06 本文件：docs/reports/project-status-2026-09-05.pptx