## Slide 1
DAILY STATUS
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 2026-08-01（北京时间）
状态日报
10 页
受众：项目维护者 / 研发团队

## Slide 2
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台 · 单体 + 微服务双形态
定位
用户描述需求后，AI 生成可预览、可编辑、可部署的 Web 应用
技术栈
Spring Boot 3.5 · LangChain4j · LangGraph4j · Vue 3 · Redis · Dubbo/Nacos
代码形态
单体 src/ 完整可用；微服务 7 模块已拆分（教程第 14 期完成态）
规模快照
后端约 154 个 Java 文件；前端 17 个 Vue 组件；15 个测试类
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
2 / 10

## Slide 3
核心能力
四大产品能力构成平台主价值链
01
智能代码生成
需求理解、策略路由与工具调用，流式输出过程
02
可视化编辑
选中页面元素与 AI 对话，支持全量与增量修改
03
一键部署分享
云端部署、自动截图封面、分享地址与源码下载
04
企业级管理
用户与应用管理、精选案例、AI 与系统监控
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
3 / 10

## Slide 4
近期进展
近 7 日业务提交为空；关注开放 Issue / PR 与日报连续性
业务代码提交
0
近 7 日主线无业务变更
HEAD 仍为 893918c
（教程第 14 期微服务完成态）
昨日
日报自动化持续产出
2026-07-31 状态 PPT 已生成（PR #71 Draft）
07-26
You.com 搜索能力提案
Issue #65 与 PR #66 仍待评审合入
主线
微服务拆分完成
user、app、ai、screenshot、client、common、model
存量
可观测与系统优化
限流、缓存、Prompt 审查、Prometheus/Grafana
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
4 / 10

## Slide 5
模块架构要点
单体与微服务并存，便于教学对照与渐进迁移
单体应用（src/）
ai / core / langgraph4j 生成链路
应用、用户、对话、工作流 SSE 接口
监控与限流保障稳定性与成本
15 个测试类覆盖路由与工作流
前端 Vue3：用户 / 应用 / 管理后台
微服务（7 模块）
user
用户服务
app
应用服务
ai
AI 生成
screenshot
截图服务
client
RPC 接口
common
通用能力
model
数据模型
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
5 / 10

## Slide 6
数据 / 指标要点
运行指标尚未接入日报流水线；以下为仓库侧可量化快照
15
单元/集成测试类
单体侧覆盖核心链路
7
微服务模块
Dubbo + Nacos 跨服务
2
开放 Issues
#5 与 #65
待接入
生产调用量
监控尚未导出到日报
已有可观测基础（第 13 期）
Prometheus 与 Grafana AI 模型看板已入库。建议将 Token 用量、生成成功率、P95 延迟、部署成功率导出到日报指标区。
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
6 / 10

## Slide 7
风险与问题
按影响优先级排列，便于维护者排期
高
Vue 生成 reasoning_content 缺失（#5）
DeepSeek thinking 模式工具调用报错，影响 VUE_PROJECT 主路径可用性
中
You.com 工具 PR 待审（#66 / #65）
功能已实现且可合并，缺评审与密钥配置说明，合入节奏不确定
中
主线业务提交长期停滞
自 2025-08-26 后无业务变更；日报 Draft PR 堆积，维护信号偏弱
低
缺少业务 CI 门禁
无 GitHub Actions 工作流；仅有历史 Copilot 检查，回归依赖人工
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
7 / 10

## Slide 8
未完成项与下一步
建议按「修复主路径 → 合入增强 → 加固工程」推进
未完成 / 待办
1
修复 #5：reasoning_content 兼容
2
评审并合入 #66 You.com 搜索工具
3
补充 youcom.api-key 配置与文档
4
建立最小 CI（编译 + 单测）
5
将 Grafana 指标接入日报
建议下一步
1
优先修复 #5，恢复 Vue 生成主路径
2
完成 #66 代码评审与合入
3
增加 Maven 与前端 lint 最小 CI
4
导出 Token / 成功率等运行指标
5
清理或批量处理堆积的 Draft 日报 PR
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
8 / 10

## Slide 9
工程与 CI 状态
仓库侧工程健康度速览（无业务向构建门禁）
本地测试资产
15 个测试类覆盖 AI 路由、代码解析、LangGraph 工作流与截图工具
GitHub Actions
无业务构建/测试 workflow；近次运行仅为 Copilot 仓库访问检查（成功）
协作状态
开放 PR：#66（You.com）、#71（昨日日报 Draft）；Issues：#5、#65
可观测配置
prometheus.yml 与 Grafana AI 看板配置已入库，待接入日报指标区
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
9 / 10

## Slide 10
总结
平台能力完整，近期以治理与合入为主
能力底座就绪
生成、编辑、部署、管理与微服务拆分均已具备
主路径需修复
#5 仍阻塞 Vue 生成主路径体验
增强能力待合入
#66 You.com 联网搜索已实现，等待评审
工程加固优先
补 CI、接指标、收敛 Draft 日报噪音
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-08-01
10 / 10