## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 面向项目维护者 / 团队
北京时间 2026-06-21
AI
需求 → 生成 → 预览 → 部署
数据来源：README、主要模块目录、git log、构建/测试配置

## Slide 2
EXECUTIVE SNAPSHOT
项目概览
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
02
01
项目定位
基于 Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3 的企业级 AI 代码生成平台，强调 AI 应用开发与后端架构实战。
02
当前形态
主仓库保留单体应用完整能力，同时包含微服务改造目录，便于教学、演进与架构对照。
03
业务闭环
用户输入需求后，AI 生成代码并流式返回；前端支持实时预览、应用管理、部署和源码下载。
04
今日结论
核心链路已成型；近期仓库最新主线为微服务拆分、部署上线和可观测性。
状态判断
能力链完整度较高，工程化证据仍偏人工：未发现 GitHub Actions 工作流；测试文件与构建脚本存在，但缺少可追溯的自动运行结果。

## Slide 3
PRODUCT CAPABILITIES
核心能力
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
03
AI
代码生成
AI 根据用户提示词选择策略，通过工具调用生成 HTML / 多文件 / Vue 项目代码，并用 SSE 实时反馈。
UI
可视化编辑
生成结果可在前端实时展示，支持进入编辑模式、选择页面元素并继续与 AI 对话调整。
OPS
部署分享
后端支持应用部署、封面截图、静态资源访问和项目源码打包下载，形成交付闭环。
ADM
管理监控
提供用户、应用、精选应用、对话历史与监控能力；管理员可进行应用治理和业务观测。

## Slide 4
SYSTEM MAP
架构与模块地图
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
04
主应用能力域
controller / service / mapper
ai / langgraph4j / prompt
core builder / parser / saver
monitor / ratelimiter / config
static resource / deploy / screenshot
微服务改造目录
yu-ai-code-common
yu-ai-code-model
yu-ai-code-client
yu-ai-code-user
yu-ai-code-app
yu-ai-code-ai
yu-ai-code-screenshot
并存演进

## Slide 5
RECENT CHANGES
近期进展
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
05
最近 7 天：未发现提交记录。下列为仓库最新一批可追溯变更，用于判断当前主线。
1
2025-08-14
部署上线
补齐上线部署相关能力，连接生成应用到可访问交付物。
2
2025-08-14
可观测性
引入 Actuator / Prometheus / Grafana 方向配置，开始形成监控基础。
3
2025-08-26
微服务拆分
按 common、model、client、user、ai、app、screenshot 拆分服务模块。
4
2025-08-26
改造完成
最新提交标记“微服务改造完成”，保留完整单体项目代码作对照。
提示：多条微服务改造中间态提交自身说明“不要单独使用当前提交”，当前应以最新完成态提交为基线。

## Slide 6
REPOSITORY SIGNALS
数据 / 指标要点
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
06
154
Java 主代码文件
src/main/java 统计
15
Java 测试文件
src/test/java 统计
17
Vue 单文件组件
前端 src 统计
7
微服务模块
microservice/pom.xml
6
主应用控制器
controller 目录统计
线上业务指标
本次仅基于仓库内容生成报告，未读取到生产环境请求量、AI 调用成本、生成成功率或部署成功率看板快照。
建议补齐
在 Prometheus / Grafana 中固化每日汇报需要的 4 个指标：生成请求数、成功率、平均耗时、模型与部署成本。

## Slide 7
QUALITY SIGNALS
CI / 测试配置状态
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
07
1
自动 CI
未发现 .github/workflows 配置
当前缺少可追溯的云端构建、测试和制品校验记录。
2
后端测试
Maven + Spring Boot Test 已配置
仓库包含 AI、工作流、解析器、截图等 15 个 Java 测试文件。
3
前端脚本
npm build / lint / type-check 已配置
Vue 3 + Vite 前端具备类型检查、构建和格式化脚本。
4
监控配置
Prometheus 抓取配置存在
actuator/prometheus 已规划，但告警规则文件尚未启用。
最近状态说明：无 CI 工作流可查询运行记录；本次报告未修改业务代码，未执行全量测试。

## Slide 8
RISKS & BLOCKERS
风险与阻塞
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
08
高
环境依赖复杂
AI 模型密钥、MySQL、Redis、Nacos、COS、浏览器截图链路均可能影响本地/测试环境复现。
中
单体与微服务并存
两套工程形态同时存在，接口、DTO、配置和部署脚本容易发生漂移。
中
自动化证据不足
未发现 CI 工作流；构建、测试、截图、部署链路缺少统一准入门槛。
中
监控闭环未完整
Prometheus 配置存在，但告警规则、仪表盘快照和业务指标口径未固化到日报。
当前阻塞不是单点功能缺失，而是环境、自动化和观测证据需要标准化，才能支撑持续交付。

## Slide 9
NEXT ACTIONS
建议下一步
Ocean Gradient
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-06-21
09
1
建立 CI 基线
为后端 Maven 测试、前端 type-check/build、格式检查配置 GitHub Actions 或等价流水线。
2
固化冒烟链路
覆盖注册/登录、创建应用、SSE 生成、预览、部署、源码下载的最小闭环。
3
收敛微服务边界
确认单体与微服务目录的长期维护策略，减少 DTO、接口和配置重复漂移。
4
补齐监控看板
将 AI 调用量、成功率、耗时、成本、部署成功率接入日报口径。
5
强化安全与成本治理
继续完善限流、权限、输入安全、模型调用预算和异常降级策略。
优先级建议：先补 CI 与冒烟测试，再推进服务边界收敛和指标运营化。

## Slide 10
总结
今日维护者视角
能力面
平台已覆盖 AI 生成、可视化编辑、部署下载、后台管理与监控基础。
工程面
最新主线为微服务化改造完成，单体与微服务并存是当前维护重点。
质量面
测试文件和构建脚本存在，但缺少自动 CI 运行记录和统一质量门禁。
行动面
建议优先补齐 CI、冒烟链路和日报指标，再推进微服务边界治理。
建议今日关注：自动化质量证据 + 微服务边界治理 + 指标口径固化
报告文件：docs/reports/project-status-2026-06-21.pptx