## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 面向维护者与核心贡献者
报告日
2026-07-27
基线分支
master
形态
单体 + 微服务
自动化生成 · 基于 README / 模块目录 / Git 与 Issues

## Slide 2
项目概览
教学导向的企业级 AI 代码生成平台
定位
Spring Boot 3 + LangChain4j + Vue 3，对标大厂的 AI 零代码应用生成与部署平台。
双轨架构
根目录保留完整单体实现；yu-ai-code-mother-microservice 提供用户 / 应用 / AI / 截图等拆分服务。
前端
Vue 3 + Vite + Ant Design Vue + Pinia，覆盖首页、应用、用户与管理端页面。
运维观测
内置 Prometheus / Grafana 配置，配套限流、缓存、Prompt 审查与业务监控能力。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
2 / 10

## Slide 3
核心能力
四大产品能力 + AI 工作流底座
01
智能代码生成
需求描述 → 策略路由 → 工具调用生成文件；流式输出展示执行过程。
02
可视化编辑
实时预览生成应用，选中页面元素后与 AI 对话迭代修改。
03
一键部署分享
云端部署、自动截图封面、可分享访问地址，支持源码下载。
04
企业级管理
用户 / 应用管理、精选案例、AI 调用与系统性能监控。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
3 / 10

## Slide 4
技术栈与模块地图
便于维护者快速定位代码边界
后端关键能力
Java 21 / Spring Boot 3.5.4
LangChain4j 1.1 + Reactor 流式输出
LangGraph4j 工作流 / 子图 / 并发
Redis Session + Redisson 限流缓存
微服务：user / app / ai / screenshot
Dubbo + Nacos 跨服务调用（教程第 14 期）
关键包 / 控制器
ai / core / langgraph4j / monitor
ratelimter / generator / manager
App / User / ChatHistory 控制器
WorkflowSse / Health / 静态资源
前端 pages：Home / app / user / admin
单测覆盖 AI、工作流、截图与解析
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
4 / 10

## Slide 5
近期进展
近 7 天优先；并回看最近里程碑提交
近 7 日代码仓
无新的业务代码提交；主线仍停留在教程第 14 期微服务改造完成态
Issues
#65（昨）提议集成 You.com 联网搜索，增强生成时的实时参考能力。
里程碑
最近主线提交（2025-08-26）：微服务拆分、截图服务、Dubbo/Nacos 跨服务调用完成。
历史能力
第 11–13 期已落地并发/安全/成本优化、部署上线与可观测性。
注意
中间态提交明确标注勿单独使用；应以最终「微服务改造完成」提交为准。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
5 / 10

## Slide 6
数据与指标要点
运行指标暂无统一看板数据源，以下为仓库侧可核验事实
0
近 7 日提交
master 无新业务提交
2
开放 Issues
#65 功能提议 · #5 缺陷
15+
后端单测类
AI / 工作流 / 工具 / 截图
7
微服务模块
含 common / model / client
占位说明 · 生产指标
AI 调用量、Token 成本、生成成功率、部署成功率、P95 延迟等业务/性能指标依赖运行环境 Prometheus/Grafana 与后台监控；本自动化任务未接入线上数据源，后续可对接导出或 API 补齐。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
6 / 10

## Slide 7
CI 与质量现状
仓库级自动化与测试资产盘点
CI
GitHub Actions
仓库内未发现 .github/workflows 业务 CI 配置
近期 Actions 记录主要为 Copilot 仓库访问检查（成功）
建议补齐：后端 mvn test、前端 lint/type-check、PR 门禁
QA
测试资产
单体侧已有 Facade / Workflow / Tool 等测试类
前端具备 eslint、vue-tsc、prettier 脚本
多数 AI 相关测试依赖外部模型/Key，CI 需隔离策略
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
7 / 10

## Slide 8
风险与问题
按优先级列出阻塞与维护风险
高
开放缺陷 #5
生成 Vue 项目时 reason-content 字段缺失，影响前端生成链路稳定性。
中
需求未落地 #65
You.com 联网搜索工具仍为 Issue，生成阶段缺少实时外部参考能力。
中
CI 门禁缺失
无仓库级自动化验证，回归依赖本地执行，合并质量难保障。
中
双轨维护成本
单体与微服务并存，教程中间态提交易被误用，文档约束需持续强调。
低
外部依赖波动
模型 API、截图与第三方工具可用性直接影响演示与教学环境。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
8 / 10

## Slide 9
建议的下一步
可执行、可验收的短周期动作
1
修复 #5
复现 Vue 生成 reason-content 缺失，补齐字段兼容或模型响应适配。
2
评估 #65
评估 You.com 搜索工具接入范围、密钥与成本，形成实现/搁置结论。
3
补齐 CI
新增最小 GitHub Actions：编译 + 非联网单测；前端 lint/type-check。
4
文档护栏
在 README/贡献指南标注「可用提交点」与微服务启动顺序，降低误用中间态风险。
5
指标对接
后续日报对接 Prometheus/后台导出，补齐 Token、成功率等运行指标。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
9 / 10

## Slide 10
今日结论
平台核心能力完备，近 7 日代码静默；关注缺陷修复、搜索能力评估与 CI 补齐。
能力
生成 / 编辑 / 部署 / 管理四条主链路已成型，微服务与观测体系可教学演示。
变化
近一周无业务提交；#65 提出联网搜索增强方向。
风险
#5 生成缺陷待修；无业务 CI；双轨代码易误用中间态。
行动
优先修 #5 → 评估 #65 → 加最小 CI → 补运行指标对接。