## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · 团队维护者简报
报告日期：2026-07-28（北京时间）
覆盖：README · 主模块 · 近 7 日动态 · Issues/PRs
Teal Trust · Internal Status

## Slide 2
项目概览
教学级企业 AI 代码生成平台
定位与技术栈
基于 Spring Boot 3、LangChain4j 与 Vue 3，对标企业级 AI 代码生成平台。
同时提供单体应用与微服务拆分（用户、应用、AI、截图等服务）。
核心链路：需求描述 → 策略路由 → 工具生成 → 可视化编辑 → 部署分享。
配套可观测性：Prometheus 与 Grafana AI 调用监控。
主分支最新业务提交
2025-08-26
教程第 14 期微服务完成
近 7 日业务提交
0
无 master 业务变更
开放 Issues
2
#65 新能力 · #5 缺陷

## Slide 3
核心能力
智能代码生成
需求描述驱动，策略路由与工具调用，流式展示执行过程
可视化编辑
实时预览生成应用，选中元素后与 AI 对话增量修改
一键部署分享
云端部署、自动截封面，获取访问地址与源码下载
企业级管理
用户与应用管理、精选案例、AI 调用与性能监控

## Slide 4
模块与架构现状
双形态交付：根目录单体 + 微服务拆分
微服务：common / model / client / user / app / ai / screenshot；前端 Vue3 + Ant Design Vue
AI / Workflow
LangChain4j 工具链
LangGraph4j 工作流
图片采集与质检节点
Core 引擎
代码解析与保存
Vue 工程构建
流式消息处理
平台服务
用户 / 应用 / 对话
截图与项目下载
限流与 Prompt 护栏
可观测性
Prometheus 指标
Grafana AI 面板
模型调用监听

## Slide 5
近期进展
近 7 日优先
今日 · 07-28
每日状态自动化汇报
生成项目状态 PPT，汇总能力、开放议题与建议下一步
昨日 · 07-27
状态汇报 PR #67（Draft）
延续文档汇报节奏；主线仍无业务合入
07-26
社区提案：You.com 联网搜索
Issue #65 与 PR #66 同步提出，增强 VUE_PROJECT 生成时效性
基线
主线停留在教程第 14 期
微服务改造完成态（2025-08-26）；近两周无 master 业务提交

## Slide 6
数据 / 指标要点
15
单元/集成测试类
覆盖 AI、工作流与工具
7
微服务子模块
含 client / common / model
4
平台核心能力
生成 · 编辑 · 部署 · 管理
N/A
运行时调用量
待对接生产 Grafana
运行指标说明（非实测生产数据）
仓库已有 prometheus.yml 与 Grafana AI 面板配置，本环境无法拉取线上 Token、QPS 与错误率。建议将日生成次数、流式失败率、模型成本纳入日报固定指标位。

## Slide 7
质量与 CI 状态
已有基础
后端约 15 个测试类（AI、工作流、工具）
前端具备 lint / type-check / build
Grafana AI 模型监控配置已入库
Copilot 仓库访问检查近期成功
缺口
无业务向构建/测试 GitHub Actions
日报无法引用统一测试通过率
微服务与单体回归未自动化
建议：PR 触发 mvn test + type-check

## Slide 8
风险与问题
高
Issue #5：Vue 生成 reason-content 缺失
DeepSeek thinking 模式工具调用报错，直接影响工程项目生成链路。
中
主线沉默 vs 社区 PR 待审
近 7 日无业务提交；PR #66（You.com 搜索）需评审安全与成本影响。
中
缺少 CI 门禁
合入依赖人工验证；微服务中间态提交已标注勿单独使用。
低
运行指标未接入日报
监控配置存在但无统一出口，状态判断偏代码库存而非线上健康。

## Slide 9
下一步计划
01
修复 Issue #5
补齐 DeepSeek tool-call 的 reasoning_content 透传，恢复 Vue 工程生成稳定性
02
评审 PR #66
评估 You.com API Key、超时降级与仅 VUE_PROJECT 启用的安全边界后决定合入
03
补最小 CI
新增 Actions：后端 mvn test + 前端 type-check，作为 PR 必过门禁
04
指标进日报
从 Grafana 导出日生成量与错误率，替换运行时调用量的 N/A 字段
05
文档护栏
在 README/运维说明中强调微服务中间态提交勿单独部署，避免误用

## Slide 10
今日结论
平台能力完整、主线稳定；当前重心在缺陷闭环与社区能力合入评审。
能力面
生成 / 可视化编辑 / 部署 / 管理 / 微服务与监控齐备
活跃度
业务提交静默；社区 #65/#66 推动联网搜索扩展
阻塞点
#5 生成缺陷，以及 CI 与运行指标缺口
行动优先级
修 #5 → 审 #66 → 上 CI → 指标进日报