## Slide 1
YU-AI-CODE-MOTHER · 每日状态
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
面向项目维护者与教学团队的仓库健康快照，覆盖能力闭环、近期变更、质量风险和下一步。
2026-08-28 北京时间
仓库基准 master @ 893918c
教程第 14 期完成后稳定态
内部日报 · 仅含公开仓库分析 · 不含运行时密钥或业务数据
10
页状态简报
能力 / 进展
指标 / 风险
下一步

## Slide 2
今日速览
近 7 日无新提交；以教程第 14 期完成后的仓库快照为准。
0
近 7 日提交
2026-08-21 至 08-28
60
历史提交总计
2025-07-24 起
7
微服务模块
Dubbo + Nacos
14
后端测试类
约 25 个用例
01
项目概览
定位、技术栈与双形态架构
02
核心能力
生成、编辑、部署、治理
03
进展与指标
近期提交、测试与 CI
04
风险与计划
阻塞项与建议下一步
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
2 / 10

## Slide 3
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，对标网页端应用生成器。
平台定位
用户用自然语言描述需求，平台自动路由生成策略，流式产出 HTML / 多文件 / Vue 工程，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。仓库同时保留完整单体与微服务拆分，便于教程对照。
后端主栈
Spring Boot 3.5.4 · Java 21 · LangChain4j
前端主栈
Vue 3.5 · TypeScript · Ant Design Vue · Vite 7
数据与缓存
MySQL · Redis Session · Caffeine · Redisson
模型接入
DeepSeek Chat / Reasoner · Qwen 路由
运维观测
Actuator · Prometheus · Grafana 已入库
仓库结构
单体后端
src/ 146 个业务 Java 文件
微服务
7 模块，118 个 Java 文件
前端
17 个 Vue 页面与组件
SQL / 监控
建表脚本 + Prometheus / Grafana
教程进度
第 1–14 期已合入 master
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
3 / 10

## Slide 4
核心能力
四条业务闭环已落地，覆盖从需求输入到上线治理。
智能代码生成
三种策略：原生 HTML、多文件、Vue 工程
AI 路由自动选择生成模式
工具调用写文件 + SSE 流式展示
LangGraph 工作流：增强、质检、构建
可视化编辑
生成结果实时预览
选中页面元素后与 AI 对话改稿
原生模式全量修改 / 工程增量修改
对话历史 Redis Session 持久化
部署与分享
一键部署并生成可访问地址
Selenium 截图 + COS 封面
完整项目源码打包下载
精选案例广场与应用卡片
企业级治理
用户 / 应用 / 对话后台管理
Redisson 限流 + Prompt 安全护栏
AI 调用指标采集与 Grafana
权限切面与角色（user / admin）
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
4 / 10

## Slide 5
技术架构
同一业务能力，两套交付形态并存，这是当前维护的关键特征。
单体应用（默认教学线）
根目录 Spring Boot 应用，端口 8123，上下文 /api，适合本地启动与课程演示。
控制器
App / User / ChatHistory / Workflow SSE / 静态资源 / 健康检查
AI 内核
门面、解析与落盘、文件工具集、输入输出护栏
工作流
路由、提示增强、图片并发采集、质量检查、工程构建
横切
鉴权切面、限流、监控监听、COS、截图
微服务拆分（第 14 期）
Spring Cloud Alibaba · Dubbo 3.3 · Nacos。最终提交恢复完整单体，中间态请勿单独检出。
common
异常、鉴权注解、COS、通用配置
model
实体 / DTO / VO / 枚举
client
跨服务接口定义
user
账号与登录会话
app
应用生成与部署主链路
ai
模型、工具与工作流
screenshot
网页截图独立服务
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
5 / 10

## Slide 6
近期进展
以仓库真实提交为准：近 7 日静默，最近一次集中变更为微服务改造。
昨日 / 近 7 日
0
次代码提交
统计窗口 8 月 21 日至 28 日。master 仍停在 2025-08-26 的第 14 期微服务改造完成提交。
含义：功能已闭环，CI、测试分层和双架构同步尚未跟进。
2025-08-26
微服务改造完成
拆出 7 模块并接通 Dubbo 与 Nacos；最终提交同时保留完整单体。中间九次提交请勿单独使用。
2025-08-14
可观测性 + 部署上线
Actuator / Prometheus / Grafana；教程第 12–13 期合入。
2025-08-13
系统与成本优化
并发缓存、AI 调用并发、限流、Prompt 审查、稳定性与成本控制。
2025-08-12
LangGraph 工作流
网站生成图、图片并发采集、子图与高级特性。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
6 / 10

## Slide 7
数据与质量要点
仓库可统计指标如下；线上业务量与 Token 成本需运行时看板，本日标记为待接入。
146
单体业务 Java
118
微服务 Java
3
代码生成模式
25
测试方法约数
6
单体控制器
测试覆盖观察
CodeParserTest 为纯单测，可无密钥运行。
其余多为工作流与工具集成测试，依赖模型或外部服务。
前端具备 lint、类型检查和构建，但没有自动化单测。
微服务模块未见测试目录，回归主要压在单体。
本日未跑完整套件：缺少模型密钥与浏览器驱动。
CI 与流水线
仓库没有自建的编译、测试或前端检查流水线，缺少 .github 工作流配置。
Actions 仅见 Copilot 动态工作流，最近成功运行在 2026-03-09，与业务回归无关。
生成次数、成功率、延迟和 Token 本日无运行时数据，待监控接入后补齐。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
7 / 10

## Slide 8
风险与阻塞
以下为仓库静态分析结论，按影响排序，均不阻塞当日文档产出。
高
长期无提交
相对本报告日，距最近代码提交已超过一年。文档、依赖和模型接口可能漂移，新同学检出后容易踩到过期配置。
高
双架构同步成本
单体与微服务各维护一份实现。第 14 期中间提交曾破坏单体，只改一侧会立刻分叉。
中
缺少项目级 CI
没有编译与测试门禁，合并依赖人工。工作流、截图和流式接口很难被自动兜住。
中
测试不可持续跑
多数用例绑定真实模型或浏览器，无密钥就无法作为门禁。微服务侧几乎没有测试。
中
内嵌上游调试残留
单体与微服务 AI 模块内含 LangChain4j 源码副本，夹杂未完成注释和调试打印，升级成本高。
低
环境复杂度上升
微服务路径依赖 Nacos 与 Dubbo；监控告警规则仍为空。教学演示与生产化之间仍有缺口。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
8 / 10

## Slide 9
下一步计划
建议先补工程化，而不是继续堆新业务能力。
01
补齐最小 CI
增加 Actions：单体编译加 CodeParser 单测，前端做 lint 与类型检查。依赖密钥的集成测试不要放进必跑门禁。
02
明确主线架构
文档写清默认教学走单体，微服务作为进阶目录。改接口必须两侧同步，或冻结一侧只读。
03
隔离上游补丁
把 LangChain4j 副本和调试输出从业务包剥离，避免与正式依赖静默分叉。
04
分层测试资产
扩充无外部依赖单测。集成测试用开关隔离，而不是默认连接真实接口。
05
接通日报数据源
在 Grafana 落地生成次数、成功率、延迟和 Token。后续日报用真实数字替换待接入说明。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-28
9 / 10

## Slide 10
总结
能力已齐，节奏已停，下一步做工程化。
1
产品闭环完整
生成、可视化改稿、部署分享、后台治理与观测均已在教程第 1–14 期落地。
2
近 7 日无代码变更
仓库处于第 14 期完成后的稳定窗口，不是活跃迭代态。
3
最大风险是双轨维护
单体与微服务并行、缺少 CI 与可重复单测，比缺功能更影响后续演进。
4
建议本周只做三件事
最小 CI、主线架构约定、把无密钥单测纳入门禁。
下一份日报：2026-08-29 · 文件 docs/reports/project-status-2026-08-28.pptx · 10 / 10