## Slide 1
YU · AI CODE MOTHER
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
项目维护者 / 团队
2026-07-19 · 北京时间
基于 README、主要模块与 Git 历史的静态快照

## Slide 2
PROJECT SNAPSHOT
02
来源：README.md；git log（截至 2026-07-19）
项目概览
产品能力完整，近期研发活动处于静默状态
当前判断
能力可用
工程化待收口
近 7 天提交
0
最近提交：2025-08-26
微服务改造完成
01
描述需求
自然语言输入
02
生成应用
AI 流式产出
03
可视编辑
选区 + 对话修改
04
部署分享
截图 / 下载 / 地址
平台定位
面向 AI 开发实战与后端架构教学的企业级零代码应用生成平台

## Slide 3
SYSTEM MAP
03
来源：README.md；pom.xml；yu-ai-code-mother-microservice/pom.xml；前端 package.json
架构与主要模块
单体主链路 + 微服务拆分并存，前端保持统一交互入口
体验层
Vue 3 + Vite 7
8 个页面 · Ant Design Vue · 可视化编辑
业务层
Spring Boot 3 单体
AI 生成 · 应用管理 · 工作流 · 限流监控 · 部署下载
服务层
7 个 Maven 微服务模块
common · model · client · user · app · ai · screenshot
共享基础设施
数据
MySQL · Redis · Caffeine
AI
LangChain4j · LangGraph4j
治理
Dubbo · Nacos · Prometheus
交付
COS · Selenium · WebDriver
双轨维护
能力对齐是当前工程化主线

## Slide 4
CAPABILITIES
04
来源：README.md 第 20–46 行；src/main；前端 src/pages
核心能力
形成“生成—编辑—部署—治理”的闭环
01
智能代码生成
自然语言需求分析、策略路由、工具调用与 SSE 流式输出
3 种生成模式
02
可视化编辑
iframe 元素选择，结合 AI 对话快速修改页面并实时预览
选区 + 对话
03
部署与分享
云端部署、自动截取封面、分享访问地址与源码下载
交付闭环
04
企业级管理
用户 / 应用 / 对话管理，精选应用、限流与指标监控
治理与可观测

## Slide 5
AI GENERATION FLOW
05
来源：README.md；CodeGenTypeEnum.java；AppController.java；langgraph4j/
AI 生成主链路
多策略生成已落地，LangGraph4j 工作流仍是独立演示链路
1
需求输入
Prompt
2
类型路由
策略选择
3
代码生成
工具调用
4
文件构建
解析 / 保存
5
实时预览
SSE
6
部署交付
URL / ZIP
已支持的代码生成模式
HTML 单文件
多文件项目
Vue 工程
同一入口按需求动态路由
待接入
LangGraph4j 工作流尚未并入主对话链路

## Slide 6
RECENT ACTIVITY
06
来源：git log -10；最近提交 893918c（2025-08-26）
近期进展
本期没有新增提交；最近可核实进展为第 14 期微服务改造
0
近 7 天提交
昨日（07-18）无提交
今日汇报基于代码库静态快照
研发静默
2025-08-26
模块拆分
common / model / client / user / app / ai / screenshot
跨服务调用
Dubbo + Nacos 串联用户、应用与截图能力
完成态提交
893918c：保留完整单体，同时交付微服务版本
结论：微服务拆分已完成，但功能对齐与生产化验证尚未闭环

## Slide 7
REPOSITORY SIGNALS
07
来源：仓库文件统计；CodeGenTypeEnum.java；sql/create_table.sql；src/test；前端 src/pages
数据与指标要点
仓库级静态指标，用于理解覆盖面；不代表生产运行数据
7
微服务 Maven 模块
3
代码生成模式
14
后端测试类
3
核心数据表
8
前端页面
3
可启动微服务
运行指标（调用量、成功率、时延、成本）尚无仓库内可核实快照，建议接入监控后补齐趋势图。

## Slide 8
OPEN WORK
08
来源：主链路与 workflow 控制器对比；微服务目录；Deprecated 标记；前端 env.ts
未完成项
当前重点不是增加功能，而是消除双轨差异并补齐交付基础
P0
主链路整合
将 LangGraph4j 工作流从独立接口接入核心生成链路
P0
微服务能力对齐
补齐工作流、监控与测试，明确单体 / 微服务的维护边界
P1
交付基础设施
补充 Gateway、容器编排与可复现的本地启动方案
P1
遗留收敛
清理 Deprecated 解析 / 保存类与内嵌源码调试残留
完成定义
1
主流程有自动化验证
2
双轨能力清单可核对
3
一条命令拉起依赖
4
部署 / 截图失败可诊断

## Slide 9
RISKS & BLOCKERS
09
来源：application.yml；pom.xml；单体 / 微服务目录对比
风险与问题
外部依赖与双轨维护是当前最高优先级风险
影响
发生可能性 →
高影响 / 低可能
RC 依赖 API 变动
高影响 / 高可能
外部 AI / COS Key
双轨能力漂移
低影响 / 低可能
遗留废弃类
低影响 / 高可能
本地依赖复杂
浏览器截图波动
建议的缓解动作
01
配置基线
提供脱敏 env 模板与启动前置检查
02
契约回归
覆盖生成、部署、截图三条关键链路
03
能力清单
按模块对照单体与微服务实现差异
04
版本治理
评估 LangGraph4j RC 的稳定升级路径
首要风险：凭证与依赖可用性

## Slide 10
NEXT ACTIONS
10
建议基于当前代码快照；优先级需由维护团队确认
建议的下一步
按“可运行 → 可验证 → 可维护 → 可观测”的顺序推进
1
建立可复现基线
补齐脱敏配置模板、容器编排与健康检查
可运行
2
打通关键回归
覆盖生成、可视编辑、部署与截图的端到端路径
可验证
3
收敛双轨差异
形成能力矩阵，明确主实现与迁移 / 下线策略
可维护
4
补齐真实指标
沉淀调用量、成功率、P95 时延与单位生成成本
可观测
决策检查点
1
主交付形态：单体或微服务？
2
LangGraph 主链路接入范围？
3
生产部署目标环境？
4
成功指标与告警阈值？

## Slide 11
STATUS CONCLUSION
能力完整，工程化待收口
近期无新增提交，下一阶段应聚焦可复现、可验证与双轨能力对齐。
01
产品闭环已具备
生成、编辑、部署、治理四大能力均有实现
02
最后进展可追溯
2025-08-26 完成微服务拆分的整合提交
03
风险集中且可治理
配置依赖、双轨漂移、测试与交付基础是重点
建议首先确认主交付形态，再启动关键链路回归与能力对齐。
2026-07-19