## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
面向项目维护者 / 团队的研发态势、风险与下一步建议
4
核心能力
287
Java 文件
34
前端源码
14
测试文件
运行日（北京时间）：2026-06-06
配色：Ocean Gradient / Teal Trust

## Slide 2
项目概览
基于 README、主要模块与当前分支代码结构整理
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 02
定位
AI
企业级 AI 代码生成 / 应用生成平台
以 Spring Boot 3、LangChain4j、Vue 3 为主栈
覆盖从需求描述、生成、预览、部署到管理的完整链路
教学项目属性明显，包含单体与微服务演进代码
当前形态
M
根目录保留单体 Spring Boot 后端
microservice 目录拆分 common/model/client/user/app/ai/screenshot
frontend 目录为 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
Prometheus 配置与 Actuator 指标端点已出现
状态判断
S
近 7 天未发现新增提交
最近提交集中在微服务改造完成
单体和微服务双轨共存，需明确主维护路径
生产指标数据需接入后才能形成趋势分析

## Slide 3
核心能力
从产品说明与控制器 / 服务接口提炼
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 03
智能代码生成
1
基于用户提示词，通过 AI 路由选择 HTML、多文件或 Vue 项目生成策略，并支持 SSE 流式输出。
可视化编辑
2
前端包含 visualEditor 工具，目标是让用户选择页面元素并通过对话迭代修改。
部署与分享
3
应用部署接口、静态资源访问、截图封面与源码 ZIP 下载形成交付闭环。
企业级管理
4
应用管理、用户管理、精选应用、权限控制、限流与后台监控能力已在代码中体现。

## Slide 4
主要模块与架构视图
单体、微服务与前端三层资产共存
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 04
Vue 3 前端
主页 / 应用对话 / 应用编辑 / 管理后台 API SDK、路由、Pinia 状态、Ant Design Vue
Spring Boot 单体
App/User/ChatHistory/StaticResource/Workflow 控制器 AI 生成、截图、部署、下载、缓存、限流、监控
微服务拆分
common/model/client/user/app/ai/screenshot Dubbo + Nacos 跨服务调用方向已落地
建议维护关注点：明确单体与微服务的主线关系，减少重复实现导致的修复遗漏。

## Slide 5
昨日 / 近期变更
最近 7 天无提交，以下为当前分支最近提交脉络
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 05
近 7 天
未发现新增提交记录，报告不虚构“昨日变更”。
教程第 14 期
微服务改造完成；此前中间提交覆盖 common/model/client/user/app/ai/screenshot。
跨服务调用
提交记录显示 Dubbo + Nacos 跨服务调用已进入改造范围。
教程第 13 期
可观测性：Prometheus 配置、Actuator 暴露 health/info/prometheus。
教程第 12 期
部署上线：应用部署、截图封面与静态资源访问链路增强。
解读：近期重点不是新增功能堆叠，而是架构从单体向可拆分服务形态演进。

## Slide 6
数据 / 指标要点
仓库静态指标 + 已配置的运行指标入口
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 06
287
Java 源文件
34
前端 Vue/TS 源文件
14
后端测试文件
7
微服务模块
代码资产分布（根单体包）
langgraph4j
37
ai
21
model
20
core
15
service
10
运行指标入口
Prometheus 抓取路径：/api/actuator/prometheus
应用端口：8123，默认 context-path：/api
健康检查、info、prometheus 已在 Actuator 暴露
仓库未包含生产调用量 / 成功率 / 成本数据，需后续接入真实面板

## Slide 7
质量与测试状态
已有测试与构建脚本，但 CI 配置未在仓库中发现
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 07
已有基础
OK
后端根项目存在 Spring Boot Test 依赖
已发现 14 个 Java 测试文件，覆盖解析、AI 生成、工作流、图片工具、截图等方向
前端 package.json 提供 build、type-check、lint、preview 等脚本
Prometheus / Actuator 配置支持后续运行质量观测
缺口 / 状态
CI
未发现 .github/workflows 工作流配置
微服务目录未发现对应测试文件，拆分后回归验证需补齐
部分测试可能依赖 AI Key、外部图片 / 截图服务或本地环境
建议把可离线单元测试与需外部依赖的集成测试分层执行

## Slide 8
风险与阻塞
当前仓库视角下的交付风险
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 08
双轨代码维护风险
单体与微服务同时存在，业务修复可能只落在一侧。
外部依赖配置风险
AI Key、COS、Pexels、DashScope、MySQL、Redis、Nacos 等需要环境治理。
测试可重复性风险
AI、截图、网络图片等测试若未隔离，容易在 CI 中不稳定。
监控数据闭环不足
已有指标入口，但缺少线上面板、告警规则和业务指标口径。
安全与成本控制
AI 请求限流已有雏形，仍需跟踪调用成本、提示词注入、代码执行边界。

## Slide 9
未完成项与下一步建议
面向维护者的可执行优先级
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 09
未完成 / 待明确
明确单体项目与微服务项目的主维护入口和发布路径
补充微服务拆分后的契约测试、启动说明与本地联调文档
确认可视化编辑功能的端到端验收路径与边界
补齐业务指标：生成成功率、部署成功率、AI 调用成本、平均生成耗时
对外部服务 Key、环境变量和样例配置进行安全梳理
建议下一步
为主线服务建立最小 CI：后端单元测试 + 前端 type-check/build
把 AI 生成、部署、截图链路拆成可观测漏斗，接入 Prometheus / Grafana
沉淀关键接口契约：应用创建、流式生成、部署、下载、精选管理
将外部依赖测试隔离为 profile 或集成测试阶段，降低日常回归成本
整理架构决策记录，说明为何保留单体、何时切换微服务

## Slide 10
总结
当前状态：能力链路完整，工程化治理进入关键阶段
每日项目状态
yu-ai-code-mother | 2026-06-06 | 10
一句话判断
yu-ai-code-mother 已具备 AI 应用生成平台的核心产品闭环；近期重点应从“功能实现”转向“主线收敛、可验证交付、监控与成本闭环”。
1
能力
生成、预览、部署、管理链路基本完整
2
进展
微服务改造与可观测性是最近提交主轴
3
优先级
先补 CI / 测试分层，再接入业务指标
报告来源：README、主要模块目录、pom/package 配置、最近 git 提交、测试与监控配置扫描。